中西区区议会

地区小型工程工作小组

第七次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年五月二十六日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午四时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH

组员

陈学锋议员,MH 陈捷贵议员,BBS,JP 郑丽琼议员 吴兆康议员 杨开永议员 杨学明议员

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 莫智健先生 颜选华先生 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 陈淑芬女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理 (分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 叶慧婷女士 吴卓纶先生 朱兆蒽女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) 建筑署物业事务经理/西区 建筑署物业事务经理/中区西 |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

叶永成议员,BBS,MH,JP 李志恒议员,MH 萧嘉怡议员 陈浩濂议员 许智峰议员

第1项：通过会议议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一七年三月十七日地区小型工程工作小组第六次会议简录

- 小组通过二零一七年三月十七日地区小型工程工作小组第六次会议简录。

第3项﹕二零一六至二零一七年度地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第21/2017号)

1.	士美菲路马路中间栏杆设置花盆

  - 文件由杨开永议员提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)文志超先生表示地区小型工程的年度计划已预留款项用作设置栏杆花盆，处方会咨询相关部门及进行地区咨询。花盆的款式预计沿用区议会惯用的条纹款式，盆栽的品种可与杨议员进行实地视察再作决定。

  - 主席关注于马路中间栏杆种植植物的保养方法。

  - 陈学锋议员对是项建议表示支持，并建议种植攀援植物，造成绿篱笆的效果。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示下年度举办的艺术节可考虑加入地景艺术，以植物以外的艺术品美化中西区。

  - 杨开永议员对是项建议表示支持，但不希望影响交通行驶。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并视乎种植攀援植物的可行性再作跟进。

- 要求在公厕增设长者友善设施

  - 文件由杨开永议员提交及向组员介绍文件，并表示现只有畅通易达洗手间设有扶手等长者友善设施，而许多长者反映公厕欠缺有关设施。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)陈淑芬女士表示已咨询建筑署的意见，会就现时康文署辖下场地的洗手间的间隔和设备进行检视，包括适合增设扶手的位置及建筑物承受力等进行可行性研究，欢迎组员就需要作优先处理有关增设事宜的洗手间提供予署方作考虑，。

  - 主席建议去信食物环境卫生署(食环署)，跟进在公厕增设长者友善设施的工程。

  - 陈学锋议员希望署方能提供适合增设有关设施的公厕名单，并希望于公厕增设平安钟，及改善厕格的照明情况。

  - 郑丽琼议员希望署方和食环署优先于蹲厕增设长者友善设施。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并建议去信食环署。

- 修补青莲台路面及楼梯

  - 文件由张国钧议员提交，由陈学锋议员代为介绍文件。

  - 陈学锋议员表示青莲台路面及楼梯出现破损，而以他所知有关地段属于私人地段。由于青莲台是西区市民的主要通道，如果小组得到业主同意，可参考过往薄扶林道的复修工程进行地区小型工程。

  - 郑丽琼议员询问以地区小型工程拨款修补私人地段的可行性。

  - 民政处文志超先生表示民政事务总署(民政署)近年修订指引，政府拨款修补私人地段需提供充份的理由才会受理，并会咨询路政署和地政总署的意见。

  - 主席建议将有关事宜转介路政署和地政总署跟进；并去信路政署，要求署方跟进有关工程项目，尽快修补有关路段以保障使用者安全。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并建议去信路政署。

- 修补西营盘侨成大厦楼梯

  - 文件由卢懿杏议员提交，由杨学明议员代为介绍文件。

  - 杨学明议员表示表示西营盘侨成大厦和金宝商业大厦的楼梯严重破损，出现渗水情况，而以他所知有关地段属于私人地段。

  - 民政处文志超先生表示会咨询路政署和地政总署的意见。

  - 主席建议去信路政署，要求署方跟进有关工程项目，尽快修补有关路段以保障使用者安全。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并建议去信路政署。

- 在石山街(雅福台对出)山坡加设挡板

  - 文件由张国钧议员及叶永成议员提交，由陈学锋议员代为介绍文件，并表示当年屋宇署增设排水管及明渠后，署方认为没有即时需要加设挡板，因此暂缓推行该旧有项目。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 翻新李升公园儿童游玩及休憩处设施油漆

  - 文件由杨学明议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士表示翻新及维修工程已于五月中完成。

  - 杨议员表示上述部份儿童游乐设施被围封待修已有二至三个月，希望署方日后加快处理。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 更换区内公园游乐场地垫设施

  - 文件由萧嘉怡议员提交，由陈学锋议员代为向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士表示署方的技术小组负责全港18区康文署辖下康乐场地的地垫及游乐设施的维修和更换工程，现时承办商提供符合安全标准的划一方块形预制地垫，兼备不同厚度，并且方便进行维修，缩减了更换的时间。署方会将组员的意见转达技术小组。

  - 陈学锋议员建议署方参考采用房屋署辖下公园的地垫，并指出科士街游乐场和卑路乍湾公园的地垫于更换后一至两年内便出现损耗的情况。

  - 杨学明议员表示部份损坏待修的游乐设施需要三至四个月才被更换，并指出有部份地垫凹凸不平，关注小孩子在上面走动时的安全。

  - 主席建议署方于地垫损毁位置放置警告牌。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 在山道对出的栏杆放置花盆

  - 文件由主席提交及介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 光汉台花园及九如坊儿童游乐场加设饮水机

  - 文件由康文署陈淑芬女士介绍文件。

  - 郑丽琼议员询问可否于坚道花园设置饮水机。

  - 康文署陈淑芬女士表示需要研究饮水机供水和去水的位置，及其他技术配合等因素。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：4.	地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第22-23/2017号)

- 地区小型工程工作小组文件第22/2017号

  - 第1项： 在中西区内休憩场地设荫棚

    - 康文署陈淑芬女士表示经建筑署研究后，由于发现永利街休憩处和永利街休憩花园拟建议增设荫棚的地下位置设有电缆，故需更改以上两组荫棚的地点，并于永利街休憩处新拟荫棚位置增设座椅。

    - 郑丽琼议员询问署方会否就更改增设荫棚的地点进行人流统计，并指出该地点部份通道比较陕窄，增设荫棚可能会遮挡光线，令该位置的采光不足。

    - 主席表示若受地理和环境所限制的话，建议暂时只增设一组荫棚和座椅。

    - 建筑署物业事务经理/中区西朱兆蒽女士表示在永利街休憩处和永利街休憩花园内其他可考虑增设荫棚的地点均属斜坡范圉，需咨询土木工程拓展署的意见方可进一步确定可行性，造价也可能比预期高，故早前亦与康文署商议另觅场地增设荫棚，以选取更合适的位置。

    - 康文署陈淑芬女士表示会与建筑署跟进新拟位置进行工程的可行性，稍后待土木工程拓展署回复后，会再呈交小组作讨论。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第23/2017

  - 第1项：上环文化广场改善工程

    - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示上述工程于4月已完成设置旗杆洞。

  - 第2项：蒲飞路18号行人路面加设座椅

    - 民政处文志超先生表示上述工程已完成。

  - 第3项：摩星岭旅游设施设置工程

    - 主席询问有关工程的进度及学者的人选。

    - 民政处文志超先生表示仍待学者撰写资料牌内容的初稿，并预计于明年开展工程。处方将就学者的人选进行招标，并会以公平的原则邀请不同界别的学者参与工程。

    - 希望处方能加快工程进度。

  - 第4项：改善龙虎山一号种植场之中草药的设备

    - 民政署工程组工程督察(香港)2颜选华先生表示承办商将设置资讯牌，现待学者和陈捷贵议员校对内容。

    - 陈捷贵议员表示部分中草药已枯萎，并关注资讯牌的资讯与园内现有的中草药有所差异，建议增补已枯萎的中草药。

    - 民政署颜选华先生表示学者将不定时补种中草药，而本工程  并不包括种植中草药，但署方会尽快约见承办商跟进工程进度。

    - 民政处文志超先生表示资讯板为活页式设计，能灵活选取当时的中草药资料而放置于资讯板。

    - 主席希望能于工程完成前增补已枯萎的中草药。

  - 第21项：中西区文学径传意牌设置工程

    - 民政处文志超先生表示工程组及顾问公司已就工程可行性咨询相关政府部门，现正进行地底勘探工作。

    - 主席询问完成地底勘探的预计日期。

    - 民政处文志超先生表示会向顾问公司跟进。

    - 陈捷贵议员希望处方加快工程进度。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第24-26/2017号)

- 地区小型工程工作小组文件第24/2017号

  - 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设档雨玻璃

    - 康文署中西区副康乐事务经理(分区支援)陈淑芬女士表示经初步研究，认为轻身的透明物料加装在原有的荫棚上未能承受维修人员及清洁员工在其上盖进行工作，故此，建筑署建议采用强化玻璃，并会根据港铁公司(港铁)稍后提供的建筑图则作进一步研究。待工程取得港铁及其他相关部门的同意后，建筑署会提交整项工程细则及预算费用。

    - 建筑署物业事务经理/西区吴卓纶先生表示由于胶板并未能承托维修人员及清洁员工的负重，而胶板的耐用度较低并预计会出现渗水的情况，故建议使用强化玻璃。

    - 郑丽琼议员询问强化玻璃的安全性，及现有荫棚是否能负荷强化玻璃的重量。

    - 建筑署吴卓纶先生表示港铁坚尼地城站A出口的上盖是采用强化玻璃，现增设的档雨玻璃亦以同款设计作为蓝本。由于增设档雨玻璃会令港铁上盖及地基结构额外负重，署方需待港铁和署方的资料研究其可行性。

    - 主席希望康文署陈淑芬女士与港铁及建筑署跟进有关研究报告的进度。

    - 康文署陈淑芬女士表示港铁曾经递交相关工程图则的资料，但建筑署发现并不是最新和完整的版本。

    - 建筑署吴卓纶先生续指港铁于2014年尾完成科士街临时游乐场(该游乐场)重置工程将该游乐场交还康文署管理后建筑署和康文署已定期要求港铁提交该游乐场内建筑设施的相关资料(如相关建筑及结构图则、日常使用及维修手册、已采用物料的规格资料、相关建筑设施或物料保用证书)，以便建筑署日后进行维修及保养工作，惟港铁至今仍未提交完整资料予相关政府部门。以设档雨玻璃工程为例，港铁给予相关政府部门的资料并不是最新的图则，故建筑署需待港铁提交完整资料后，再按现有地基及荫棚结构可承受的重量作具体设计。

    - 主席建议去信港铁，要求尽快提供相关的最新和完整建筑图则予有关部门作出跟进；并询问强化玻璃的报价及预计落成日期。

    - 建筑署吴卓纶先生表示署方已有初步设计图，确实报价要待港铁提交完整资料才能确定，在完成初步拟议工程项目的具体建筑设计后，建筑署会透过康文署向港铁公司提交有关设计及申请其许可。若计划取得康文署及港铁公司同意，本署随后会进行工程的具体设计、施工细则及预算费用，需时约一至两个月，以供康文署定案及申请拨款。预计工程从备料至完工需时约四至五个月。

    - 建筑署吴卓纶先生表示署方可再作研究，如调节物料和颜色等，以减低反光的影响。

  - 第3项：要求加高科士街临时游乐场足球场及佐治五世纪念公园 西面的足球场与篮球场间的挡波网

    - 建筑署吴卓纶先生表示署方希望在不影响现有挡波网结构的前提下加装挂勾，以安装所需的拉网。就着加高科士街临时游乐场足球场，署方尚待港铁提交该档波网相关图则， 以核实现有挡波网及其地基结构原先设计能否承受由新挡波网而增加的负重，所需支柱的大小及在现有挡波网结构需要的加固工程等，从而就工程费用作出更准确预算。本署预算工程从备料至完工需时约两个月。由于挡波网结构加固工程会影响现存地基原有设计，本署在拟定工程的具体设计完成后，会透过康文署向港铁公司提交有关设计及申请其许可。

    - 杨学明议员建议于区议会大会讨论港铁在交还场地后未能适时提交最新及完整的图则予相关部门的情况。

    - 主席建议先去信港铁，要求尽快提供相关最新和完整的建筑图则予有关部门作出跟进；并邀请出席下次会议，以便讨论相关题议。

- 地区小型工程工作小组文件第25/2017号

  - 第12项：山市街3-5号雅福台对出山坡加设遮档板

    - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示去年底屋宇署为私人地段的护土墙加设去水管道后，已改善下雨天斜坡出现水花溅湿行人的情况。屋宇署暂时只能加设更多去水管道以减少水花四溅的问题。护土墙的墙身溅水是源于山市街私人大厦的去水管道破损，屋宇署已发信相关业主立案法团(法团)，而法团已就水管道破损问题提出上诉，现已进入司法程序。现时署方加设遮档板的可行性不大，一方面会收窄行人路及阻碍进行维修工程，亦基于加设遮档板受到高度限制，未能有效遮档斜坡高位排水口的水花。

    - 郑丽琼议员表示加设去水管道比加设遮档板更有效，并提议由屋宇署进行维修，再向相关的业主追讨有关费用。

    - 主席建议去信屋宇署，建议署方尽快就有关私人地段进行紧急改善工程，再向相关的业主追讨有关费用，并建议署方加设落地透明胶片作遮挡之用。

    - 杨学明议员同意郑丽琼议员的意见，并表示水花溅湿行人涉及公众利益。

    - 民政处文志超先生表示得悉屋宇署亦有意进行紧急改善工程，但由于有市民提出上诉，案件进入司法程序，故暂时未能进行有关工程。

  - 小组备悉文件，并通过去信屋宇署。

- 地区小型工程工作小组文件第26/2017号

  - 第1项：区内公共图书馆增设消毒箱(图书除菌机)

    - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生介绍文件。

    - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示处方推行试行计划首三个月期间，会研究以试行短期模式安排合约员工就消毒箱的使用提供支援。

    - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向委员介绍两款图书除菌机。

    - 主席询问两款除菌机保养的年期及价钱。

    - 康文署陈淑兴女士表示产品一般会有一年保养期，到期后则需另行付费延续保养期。初步估算座台式约需三万多元一台，柱立式连后备过滤网则约六万元，但以投标价作准。就中西区民政事务处提交的文件，署方建议于石塘咀公共图书馆馆内近出口处的大堂设置图书除菌机，该位置相对较近服务台，现时的书籍展览架则需要缩减及移走。馆方在该处仍会继续放置净手器以提供酒精搓手液供市民在接触公共设施及书籍后使用。

    - 主席建议购买座台式图书紫外线除菌机，因价钱较合理，亦能一次消除6册书刊。而柱立式除菌机需要购买过滤网等配件，增加损坏的风险，保养的费用亦较高。

    - 陈学锋议员同意主席的意见，表示座台式除菌机的功能较优胜。

    - 杨学明议员担心柱立式除菌机消除硬皮书及大型书籍细菌的可行性。

    - 康文署陈淑兴女士表示两款图书除菌机皆采用紫外光照射除菌，没有宣称百分百除菌，而可放置在除菌箱内的书籍有一定的高度及大小限制。柱立式除菌机已打开的页面与书籍封面一样，同时覆盖在紫外光照射下。

    - 陈学锋议员和郑丽琼议员亦支持购入座台式除菌机。

    - 康文署陈淑兴女士查问工作小组对署方建议设罝除菌机地点的意见。

    - 陈学锋议员表示同意于石塘咀公共图书馆设罝除菌机作试点。

    - 主席询问购买座台式除菌机的数量、安装座台式图书紫外线除菌机的预计日期及采购座台式图书紫外线除菌机是否设有公开招标的程序。

    - 康文署陈淑兴女士表示现阶段只建议于石塘咀公共图书馆放置一台图书除菌机。因应放置该台图书除菌机，已需要缩减及移走部分石塘咀公共图书馆书籍展览架。待中西区民政事务处提交拨款文件予地区管理委员会审批工程后，处方会与康文署商讨购买安排；并在正式接获款项后，根据政府的内部指引开始招标程序，估算需要五至六个月的时间。。

    - 民政处文志超先生表示文件会尽快呈交文件予地区设施管理委员会审批和申请拨款，并进行招标。

    - 经讨论后，小组建议购买一部座台式图书紫外线除菌机，并于石塘咀公共图书馆进行试行计划。

第6项：其他事项

- 中西区民政事务专员黄何咏诗女士报告「改建丰物道附近海傍地段为临时休憩用地」的工程进度，表示工程预计于2018年中期完成。

- 就东边街北停车场，何专员表示与相关部门跟进后，相信可以缩小停车场的范围约5米至7.5米，并连接两段海滨长廊，让市民可以徒步通过；而各部门正研究在接驳位置加建一道闸门以连接西区副食品批发市场。一旦落实工程，处方将呈交文件予小组审批。

- 就「孙中山史迹径重新设计的纪念牌的安装工程」，何专员表示将于6月15日举行的地区设施管理委员会特别会议，邀请首席设计师介绍资讯牌设计图。基于资讯牌位置邻近商店和住宅，可能需要咨询市民的意见。

第7项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午六时正结束。

中西区区议会秘书处

二○一七年六月