中西区区议会

地区小型工程工作小组

第八次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年七月十八日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午三时十五分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH

组员

陈捷贵议员,BBS,JP 郑丽琼议员 吴兆康议员 杨开永议员 杨学明议员

列席者：

| 莫智健先生 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 刘懿德女士 | 中西区民政事务处行政助理(区议会)3 |
| 颜选华先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 陈淑芬女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 叶慧婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |
| 刘以欣女士 | 港铁公司助理公共关系经理-对外事务 |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈学锋议员,MH 陈浩濂议员 许智峰议员 李志恒议员 萧嘉怡议员 叶永成议员,BBS,MH,JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过修订的会议议程。

第2项：通过二零一七年十月十八日地区小型工程工作小组第七次会议简录

- 小组通过二零一七年十月十八日地区小型工程工作小组第七次会议简录。

第3项：地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第28/2017号)

- 兴建水街座椅上盖

  - 文件由杨学明议员提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示经初步了解，有关地段不属于私人地段，而拟兴建上盖位置现有的座椅不属民政处管理。处方会先了解现有座椅由那个部门管理再作跟进。

  - 经讨论后，小组通过视乎管理现有座椅的政府部门，再探讨工程优先次序。

- 在遮打道通往爱丁堡广场的行人隧道内放置花盆

  - 文件由主席提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示处方收悉市民建议更换于隧道出入口的花槽及植物装饰，有关位置的花槽现时设有花架及塑胶植物。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 拆除中环戏院里长文印刷外的栏杆和将指示牌向北迁移

  - 文件由主席提交及向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员希望平整地面或兴建斜道。

  - 杨学明议员表示长者可能需要现有的栏杆。

  - 民政处文志超先生表示处方会先了解现有栏杆由那个部门管理再作跟进。

  - 经讨论后，小组通过视乎管理现有栏杆的政府部门，再探讨工程优先次序。

- 翻新荷李活道公园游乐场和休憩处设施

  - 文件由陈学锋议员提交及由杨学明议员向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)陈淑芬女士表示处方已联络建筑署及技术小组作出跟进，碍于近日天雨关系未能动工，有关方面会尽快作出跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 坚道栏杆挂设花盆

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示处方会按一贯程序咨询相关部门及进行地区咨询，如果没有到反对意见，处方会安排设置花盆。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 园艺美化工程(中区)

  - 文件由康文署提交及由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员询问可否于花床栽种植多年生植物，例如一品红，因为此类植物生长周期较长，符合环保原则。

  - 吴兆康议员同意郑丽琼议员的意见。

  - 康文署陈淑芬女士表示现时花床已栽种了灌木，是项工程计划完成后，会尽量保留适合的植物继续栽种，惟少量于节日用作点缀的时花生长周期则会较短。此项美化工程计划将于圣诞节(十二月至翌年一月)及农历新年(二月至三月初）进行，以加强美化及绿化效果，并增添节日的气氛。

  - 主席明白时花生长限于季节性，建议加强栽种灌木。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 园艺美化工程(西区)

  - 文件由康文署提交及由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 罗便臣道栏杆盆裁设置工程

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 美化社区计划2017/2018年度中环行人天桥柱身粉饰工程

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 主席建议于柱身增设快速回应码(QR Code)。

  - 郑丽琼议员建议地图方向按使用者的需要及实际地理环境绘制，而非单纯上北下南，以方便游客使用。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 改建西区副食品批发市场五号码头沿海地带为公众海滨走廊

  - 文件由民政处提交及由民政处莫智健先生向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员询问管理闸门开放时间的人手安排、洗手间位置及路段会否人车共用；并希望处方加强宣传地段对外开放的时间及有关安排。

  - 杨学明议员关注场地地面可能因批发市场贩商的日常工作而湿滑。

  - 民政处莫先生表示有关路段有围网分隔，所以不会人车共用。由于旁边的社区重点项目计划场地(一至四号码头)已设有两个洗手间，设于渔农自然护理署(渔护署)场地内的洗手间暂未有计划对外开放。场地地面方面，处方曾与代理工程的建筑署商讨，署方会注意地面平整及疏水的问题。人手安排方面，处方现正与渔护署商讨管理闸门的人手安排。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项﹕地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第33-36/2017号)

- 地区小型工程计划建议地区小型工程计划拨款申请–「石塘咀公共图书馆增设图书除菌机」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款47,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–「改建西区副食品批发市场五号码头沿海地带为公众海滨走廊」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员希望处方可以提供设计，如栏杆，以供参考。

  - 民政处文先生表示是项工程的设计希望与社区重点项目计划一致，处方可以请建筑署提供有关设计的样式作参考。

  - 经讨论后，小组通过拨款5,850,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–「 美化社区计划2017-2018年度中环行人天桥柱身粉饰工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员询问拨款申请的总额是否较上年度为低。

  - 民政处行政助理(区议会)3刘懿德女士表示由于本年度计划减少更换车身贴的次数，所以拨款申请总额亦较上年度为低。

  - 经讨论后，小组通过拨款170,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–「兴建连接薄扶林道(宝翠园第三座)至香港大学站之间行人道遮雨屏」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 杨学明议员询问处方外墙的树木会否被移除，并关注树木对外墙结构的影响及安全问题。

  - 民政处莫先生表示计划现有两个方案，一个为绕过树木设置遮雨屏，另一个为先移除树木再设置遮雨屏。处方初步得悉有关外墙由香港大学负责保养，处方的工程代理人曾就设置遮雨屏一事去信香港大学，但暂未有回复。

  - 经讨论后，小组通过拨款4,360,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件29及30/2017号)

- 地区小型工程工作小组文件第29/2017号

  - 第1项：在中西区内休憩场地加设荫棚

    - 康文署陈淑芬女士表示中山纪念公园之工程预计将于二零一八年第一季完成。

    - 郑丽琼议员关注永利街休憩处的地点及人流情况，建议可重新考虑于该处加设荫棚工程的内容。

    - 康文署陈淑芬女士表示待收到土木工程拓展署的回复后，会再在工作小组会议中作讨论。

  - 第4项：城西公园增设荫棚及安装挂墙电灯

    - 工程已于二零一六年十月初展开，安装挂墙电灯及相关电路系统工程已经完成，而增设荫棚工程亦预计于二零一七年第四季完成。

  - 第6项：在光汉台花园及九如坊儿童游乐场加装饮水器

    - 康文署陈淑芬女士表示工程预计于二零一八年第一季完成。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第30/2017号

  - 第1项：2016-17年度中环至半山行人扶手电梯美化工程及中西区新增绿化地点栏杆盆裁植物设置工程

    - 民政处文志超先生表示处方已于行人扶手电梯设置悬挂式花盆，而为新增绿化地点设置栏杆盆裁植物的工程已完成。

  - 第2项：皇后大道西169-181号后巷加装电灯工程

    - 民政处文志超先生表示电灯已完成加装。

  - 第20项：中西区文学径传意牌设置工程

    - 民政处文志超先生表示顾问已准备传意牌的初步设计供委员参考。处方备悉小组意见，并会就有关设计再作跟进。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第31及32号)

- 地区小型工程工作小组文件第31/2017号

  - 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设挡雨玻璃

  - 第3项：要求加高科士街临时游乐场足球场及佐治五世纪念公园西面的足球场与篮球场间的挡波网

    - 港铁公司助理公共关系经理-对外事务刘以欣女士表示港铁公司正与建筑署跟进上述两项工程有关事宜，亦会尽快提交图则予有关部门。如有关工程不影响车站结构、运作及日后的维修，港铁公司对此并没有特别意见。

    - 杨开永议员希望港铁公司加快有关进度。

    - 康文署陈淑芬女士表示港铁公司尚未提交完整的图则，因此建筑署仍未能就有关工程展开可行性研究。

    - 主席要求港铁公司尽快向建筑署提供有关的建筑图则，以便署方作进一步研究。

    - 港铁公司刘女士备悉有关要求，并会催促工程部跟进。

  - 第2项：中西区区内公园及休憩处的露天座椅添置挡雨檐篷

    - 康文署陈淑芬女士表示已就上述工作计划咨询港铁公司并获得港铁公司不反对本工程项目建议的回复，建筑署将就整项工程细则所需预算费用作出评估。

    - 杨开永议员及杨学明议员关注上盖的面积能否全面覆盖座椅范围。

    - 康文署陈淑芬女士表示会与建筑署跟进相关设计，她续补充是项工程费用由康文署负责，故无需申请地区小型工程计划拨款。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第32/2017号

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午四时四十三分结束。

中西区区议会秘书处

二○一七年九月