中西区区议会

地区小型工程工作小组第一次特别会议

暨地区设施管理委员会第七次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年二月十六日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午二时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 区议会会议室 |  |

出席者：

地区设施管理委员会主席

郑丽琼议员

地区小型工程工作小组主席

陈财喜议员,MH

委员及组员

叶永成议员,BBS,MH,JP 陈捷贵议员,BBS,JP 陈学锋议员,MH 李志恒议员 许智峰议员 甘乃威议员 吴兆康议员 萧嘉怡议员 杨开永议员 杨学明议员

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- |
| 王雪儿女士 | 中西区民政事务助理专员 |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 周韵琴女士 | 旅游事务署旅游事务助理专员 |
| 谭钧浩先生 | 旅游事务署经理(旅游)32 |
| 黄秀兰女士 | 康乐及文化事务署香港历史博物馆总馆长 |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈浩濂议员

第1项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第14/2017及地区设施管理委员会17/2017号)

- 郑丽琼主席欢迎各委员及政府部门代表出席二○一七至二○一八年度地区小型工程工作小组第一次特别会议暨地区设施管理委员会第七次会议。地区小型工程工作小组已于本年一月二十五日举行的第五次会议上同意是次会议的安排。由于小组与委员会需就相同议题作出讨论，会议将由小组主席陈财喜议员及委员会主席郑丽琼主席联合主持，就「孙中山史迹径 - 重新设计的纪念牌的安装工程」的议题作合并讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「孙中山史迹径 - 重新设计的纪念牌的安装工程」

  - 文件由旅游事务署、康乐及文化事务署(康文署)及中西区民政事务处(民政处)提交及由中西区民政事务专员黄何咏诗女士向组员介绍文件。

  - 何专员表示此计划是在「二零一六至二零一七财政年度政府财政预算案」公布。孙中山史迹径(史迹径)对中西区而言十分重要。中西区历史反映香港社会及历史发展，史迹径因而吸引市民不时游览。尽管中西区区议会及政府部门曾为史迹径进行更新工程，然而经历一段时间后，史迹径的纪念牌随着时日亦有一定程度的损耗，资料亦需更新。政府因此建议为史迹径进行更新工程、配合科技应用及将纪念牌的历史资讯结合艺术文化及创作元素等，加上旅游事务署希望推广文化旅游，现由政府相关部门主导并与中西区区议会(区议会)合作推行是项计划。旅游事务署及康文署将更新纪念牌，有关预算约为8,000,000元，而安装纪念牌的工程开支则由区议会地区小型工程计划的拨款所支付，有关预算总开支为1,310,000元。工程展开前处方需先探讨工程的可行性，例如进行地底勘探，有关前期研究工作的预算为250,000元，而是次会议希望小组及委员会支持是项计划并批拨前期研究工作(即250,000元)的拨款申请。

  - 更新纪念牌的内容及设计方面，何专员表示由于新的纪念牌将包含艺术元素，康文署已委聘策展团队联同九位本地艺术家负责设计及制作新的纪念牌；旅游事务署并邀请了历史专家丁新豹博士及刘智鹏博士作为是次更新工程的历史顾问，为历史资料进行核实，力求新的纪念牌历史资料详实并富艺术创意，满足居民及游客期望。政府希望纪念牌的设计配合时代步伐，并透过流动程式为访客提供更多资讯，包括结合声音与影像的介面。

  - 旅游事务署周韵琴女士感谢中西区区议会带动史迹径的推行及一直以来对史迹径的支持，并表示希望史迹径完成更新后，成为香港文化旅游的一个亮点。除了让本地市民知悉相关资讯及历史回忆外，亦希望旅客能体验香港多元化的旅游特色。

  - 陈财喜主席对是项计划及拨款申请表示支持，并欣赏计划涵盖文化、历史、艺术元素及引进艺术家的参与。主席认为计划为纪念牌添置艺术装置是一项能够丰富中西区文化及艺术氛围的公众艺术。

  - 陈捷贵议员对是项计划及拨款申请表示支持，并对旅游事务署再次斥资进行更新表示高兴。陈议员续指纪念牌已由当年的十三个地点增至十五个，处方约每五年进行一次更新，亦越做越好。

  - 甘乃威议员希望了解各项开支的关系，包括8,000,000元、250,000元及1,310,000元的支出。而以他所知，当年因纪念牌的物料上乘所以造价昂贵，担心现时贸然更换会造成浪费。甘议员认为现时设置更大型的纪念牌可行性不大，而且有关建筑物已不存在；在只有照片及文字资料的情况下，不明白何以需要8,000,000元的开支。甘议员认为硬件以外的配合更为重要，希望有持续的软件程式或活动能够延续孙中山先生的精神。

  - 萧嘉怡议员对是项计划表示支持。萧议员表示得悉有市民认为现时的纪念牌较为骯脏，不进行更换对孙中山先生似乎有欠尊重，并希望部门采用较优质的物料方便日后进行清洁及保养。

  - 陈财喜主席表示可考虑将拆除后的纪念牌进行活化，并选取适当位置址重置作集中展示，便不会造成浪费。主席续询问署方工程时间表会否配合回归二十周年，及有关的设计何时能提交区议会。

  - 何专员表示工程开支方面，8,000,000元的开支为由旅游事务署及康文署负责，作为史迹径设计及制作纪念牌等工作的费用，其中包括流动应用程式相关的开支纪念牌聘请专业团队；而1,310,000元的开支则主要作为安装十九块纪念牌的工程费用，其中包括250,000元的前期研究工作。何专员表示虽然史迹径于1994年至今曾进行更新工程，然而政府及市民均认为旅游为中西区相当重要的一环，亦希望推广本地的文化旅游。环顾国内外的旅游胜地，介绍历史古迹时亦会结合艺术及科技等元素；相信放诸香港，若也能将三者结合对推广文化旅游能有相对较大的效用，亦配合中西区作为香港重要的历史文化之地。政府希望以此计划回应市民对历史文化艺街推广的期望，同时活化史迹径以推动旅游发展。何专员认同重置拆除后的纪念牌可免于浪费，并将继续与各部门及区议会商讨有关安排可行性。

  - 时间表方面，旅游事务署周韵琴女士表示整项计划预计于本年第四季完成。

  - 何专员同意甘议员认为史迹径除硬件亦须配合软件的建议，并欢迎各委员及组员提出相关的活动建议。应用程式方面，何专员相信重新设计纪念牌后，史迹径将配合流动应用程式作旅游推广。地区推广方面，政府将制定适合作为文化推广的内容及相关活动，例如向学校推广等。

  - 康文署香港历史博物馆总馆长黄秀兰女士认为是次计划结合艺术及历史元素，可进一步向香港市民和游客进行推广。署方的孙中山纪念馆也会继续透过教育活动，介绍孙中山先生的史迹。

  - 陈捷贵议员希望每一个纪念牌相互有一致性及和现有纪念牌有呼应，延续历史，如利用符号或颜色作为提示；政府亦可考虑原址保留部份旧有的纪念牌；并希望若有回应码(QR Code)或其他应用程式，其内容能以中西区区议会过往出版的史迹径小册子（《孙中山史迹径(二零一一年修订版)》）作为参考。

  - 甘乃威议员表示如果政府能够保留拆除后的纪念牌而不会造成浪费，则会支持此项计划。甘议员希望部门能尽快提交相关的设计及采用的物料予区议会审批，并希望纪念牌拆除与安装的时间能尽量配合。软件及活动方面，甘议员希望新的纪念牌落成后，政府可即时推出相关的活动，并建议活动分为短期及长期两方面，同时包括学校及公众参与，让市民进一步认识孙中山先生于香港的事迹。

  - 叶永成议员支持是项计划的构思，并认为如有回应码或其他应用程式则可以更方便及全面地提供资讯，亦与时并进。叶议员表示可考虑将拆除后的纪念牌放置在中山纪念公园或海滨长廊等地点，然而最重要是不要造成浪费。

  - 郑丽琼主席表示各委员原则上支持是项拨款，并表示可考虑将拆除后的纪念牌放置于市区重建局H18(卑利街/嘉咸街发展计划)的礼堂，而确实地点则有待商讨。郑主席希望如有快速回应码或其他应用程式，内容能包括两文三语的文字及语音介绍，以达致更现代化。

  - 何专员表示有关纪念牌拆除后重置的地点有待商讨，亦尽量不希望浪费资源另觅地点储存，同时希望如可行，拆除及安装纪念牌的过程能一并处理并作无缝衔接。艺术设计方面，政府亦希望能尽快取得相关设计以便赶及交区议会。另外，何专员强调相关纪念牌的设计为受聘的艺术家的个人作品，希望委员及组员理解有关设计并不是由政府单向要求艺术家如何设计纪念牌。政府会与艺术家保持沟通，但亦会尊重艺术家就纪念牌设计于艺术上的表达，部门亦会适时与区议会沟通。文化推广活动方面，旅游事务署、康文署或区议会现有的恒常文化推广活动中亦可以孙中山先生为主题作合并推广；何专员认同学校的参与相当重要，并表示区内不少机构也有举办文化深度游的活动，与有关机构合作可事半功倍，而在资源配对上亦未必需要动用更多额外资源筹办全新的活动。

  - 经讨论后，小组及委员会通过拨款250,000元予民政处推行上述计划。

第2项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会议日期。

- 会议于下午三时十分结束。

中西区区议会秘书处

二○一七年三月