二零一八至二零一九年度

中西区区议会

地区小型工程工作小组

第四次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一八年十月十二日（星期五） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 上午十时 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH,JP

组员

叶永成议员,SBS,MH,JP 陈捷贵议员,BBS,JP 郑丽琼议员 吴兆康议员 许智峯议员 伍凯欣议员 杨学明议员

列席者：

| 黄何咏诗女士,JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任（地区管理） |
| 邱嘉慧女士 | 中西区民政事务处行政主任（地区管理）2 |
| 颜选华先生 | 民政事务总署总部第二科工程组工程督察（香港）2 |
| 陈淑芬女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支持） |
| 苏健良先生 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支持） |

秘书

| 刘家昆先生 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈学锋议员,MH, JP 李志恒议员,MH 杨开永议员 杨哲安议员

主席欢迎各组员及政府部门代表出席二零一八至二零一九年度中西区地区小型工程工作小组第四次会议。

第1项：通过会议议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一八年九月六日地区小型工程工作小组会议简录

- 小组通过二零一八年九月六日地区小型工程工作小组会议简录。

第3项：地区小型工程计划建议项目

（地区小型工程工作小组文件第19/2018号）

- 于港铁香港大学站C1出入口升降机（编号LT-11）外墙加设遮雨上盖及优化天桥下花槽的工程

  - 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示有关花槽由路政署管辖，康乐及文化事务署则负责保养植物。由于遮雨上盖位于港铁站出入口，处方将会与港铁公司研究工程安装事宜。

  - 叶永成议员表示港铁公司了解有关情况，会配合小组进行工程。

  - 主席要求处方尽快与港铁公司沟通。

  - 民政处文志超先生回复处方已经与港铁公司展开商讨。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 龙虎山郊野公园加设饮水机

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员赞成有关工程，建议处方确定上址有否自来水供应。

  - 经讨论后，小组通过将建议转介渔农自然护理署，并视乎管理的政府部门，再探讨工程优先次序。

- 城西公园加设饮水机

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士表示建筑署初步认为有关工程技术上可行，建议在上址增设一组备有两个不同高度的饮水机，以方便不同人士使用。陈女士指有关地点树木茂密，康文署正与建筑署商讨为饮水机兴建上盖以遮挡落叶，稍后会再向小组汇报进度。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 些利街摩罗庙交加街路口设置花盆

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席建议吴兆康议员在会后补交相片供处方跟进。

  - 民政处文志超先生表示将会到上址实地视察。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 赞善里亚毕诺道路口楼梯南面加设扶手

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席表示工程需视乎有关地点是由哪一个政府部门负责，以及是否有足够位置加设扶手。

  - 吴兆康议员表示若未能在全段楼梯加设扶手，亦希望在部分合适位置加设扶手。

  - 民政处文志超先生表示尚未到上址实地视察，但建议秘书处致函运输署和路政署查询有关事宜。

  - 经讨论后，小组通过视乎管理的政府部门，再探讨工程优先次序。

- 坚道栏杆设置花盆

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示将会到现场视察，并表示在二零一二年时议员选出了一种绿色的栏杆花盆于区内使用，而现时区内所有地点亦是选用该种花盆，若吴议员没有异议，是次工程会选用该种花盆。

  - 吴兆康议员赞成相关建议。

  - 伍凯欣议员指出建议地点邻近嘉勒撒圣心学校正门(坚道26号)，有很多家长在该地点接送子女放学，因此建议处方在进行实地视察时应选择放学时段以观察人流。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士认同有关位置有很多家长接送子女，故不建议于学校正门对出的栏杆摆放花盆，其余位置则可继续研究。

  - 主席提醒须注意设置花盆的位置和数量。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 罗便臣道栏杆及地上设置花盆

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席建议处方到现场视察，以免把花盆设置在阻碍途人的位置。

  - 民政处文志超先生补充需视乎该处栏杆的种类，才能确定是否可以设置花盆，处方亦会就工程咨询相关部门。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中山纪念公园钟楼改善工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 主席查询有关钟楼损坏了多久，及由哪一个部门负责保养工作。

  - 康文署陈淑芬女士表示因没有相关纪录，故未能得知钟楼的损坏日期，而保养工作则由机电工程署负责。

  - 杨学明议员表示此工程计划费用高昂，建议康文署考虑在公园内不同位置加设LED时钟代替。

  - 主席认同此计划工程费用昂贵。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士向康文署查询有否收到市民提出复修钟楼的书面要求。

  - 康文署陈淑芬女士回复没有收到市民的书面要求，但有市民曾向员工口头反映。

  - 郑丽琼议员表示中山纪念公园的设计与孙中山先生有关，而建设钟楼是有其象征意义。郑议员补充区议会每年均有拨款给康文署作恒常维修，若该拨款在本财政年度有盈余，可以考虑用作复修钟楼。

  - 康文署陈淑芬女士表示机电工程署回复工程费用已包括整个工程的各项预计开支，并指市面上可以提供此工程服务及相关部件的承办商非常少。就郑丽琼议员提及区议会每年给予康文署的拨款，陈女士表示有关拨款并非主为设施维修之用，而是以实报实销的形式为设施作紧急维修及改善工程，而每项工程费用需要限制在五万元或以下。

  - 杨学明议员建议组员可于「2018年小区种植日」活动举行当日进行实地视察，容后再作决定。

  - 经讨论后，小组建议将工程列为暂缓项目。

- 中环至半山行人扶手电梯绿化美化工程

  - 文件由民政事务处提交，并由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 主席查询更换植物的次数。

  - 民政处文志超先生回复有关工程合约涵盖日常保养，而种植的是多年生常绿植物。处方在日常巡查时，若发现有植物枯萎或状态不佳的情况，会通知承办商更换植物，不作额外收费。

  - 郑丽琼议员表示支持使用常绿植物，亦建议放置不同色彩的植物作为点缀。

  - 叶永成议员建议根据季节转变选择适合的植物。

  - 主席提议在个别位置放置与节日有关的花卉。

  - 民政处文志超先生回复可以在个别地点试行种植多种不同色彩的植物，达致美化小区的效果。

  - 主席补充由于有关工程的拨款超过30万元，因此需要提交地区设施管理委员会和财务委员会再作审批。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 更换薄扶林道前往桃李园、青莲台及鲁班先师庙、香港大学学生宿舍附近指示牌

  - 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。

  - 杨学明议员赞成更换有关指示牌，并指香港只有一间鲁班先师庙，建议把指示牌制作得更为别致，并建议指明该处的香港大学学生宿舍为前汉华中学旧址。

  - 主席建议处方先与负责管理鲁班先师庙的人士沟通，表示区议会希望设立一个全新的指示牌。

  - 郑丽琼议员建议指示牌应该中英兼备。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

（地区小型工程工作小组文件第24/2018号）

- 中环至半山行人扶手电梯绿化美化工程

  - 民政处文志超先生表示在会议较早前已介绍有关项目，因此没有补充。

  - 由于没有其他组员发表意见，小组通过拨款400,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

（地区小型工程工作小组文件第20及21/2018号）

- 地区小型工程工作小组文件第20/2018号

  - 第2项：在光汉台花园及九如坊儿童游乐场加装饮水器

    - 康文署陈淑芬女士表示水务署已经完成有关工程的审批工作，

康文署现正与各工程部门商讨施工细节及时间表，务求尽快展开工程。

  - 第4项：在科士街临时游乐场荫棚上盖加设挡雨玻璃

    - 康文署陈淑芬女士表示建筑署现正筹备工程细节和时间表，以

及评估需要围封的工程范围，工程预计十一月中展开，并预计明年三月完成。

  - 第9项：在西湖里游乐场及蒲鲁贤径临时游乐场加设饮水机

    - 康文署陈淑芬女士表示现正申请工程拨款令，署方在获得拨款

后便会通知相关部门展开工程。

16.	地区小型工程工作小组文件第21/2018号

16.1 已完成之工程计划–中西区设施维修及改善工程（2017-2018）–维修龙虎山11号亭

16.1.1	民政处文志超先生表示有关工程已于本年九月完成。

16.2正进行之工程计划–汇安里绿化区改建为休憩处

16.2.1 民政处文志超先生表示由于路政署不能在上址加装街灯，民政事务总署工程组定期合约顾问将会就休憩处的照明进行研究。

16.3正进行之工程计划–中西区文学径传意牌设置工程

16.3.1 主席查询有关工程的最新进度。

16.3.2 民政处文志超先生表示如上次会议汇报，在十个传意牌的地点中有两个发现地下设施，处方现正于附近另觅合适的地点考察。

16.3.3 陈捷贵议员表示由于区议会将在明年换届，因此希望处方可以加快工程进度。

16.3.4 民政处文志超先生回复希望可以在下次地区设施管理委员会会议上申请余下的工程拨款。

16.4正进行之工程计划–改建东边街北停车场沿海地带为公众海滨走廊

16.4.1 主席查询有关工程的最新进度。

16.4.2民政处文志超先生表示工程分为两个部份，第一个部份民政总署工程组将会负责设置栏杆和重铺地面，以及建设与停车场分隔的围墙，工程组现正准备有关的招标工作，期望于明年第二季完成工程。第二个部份是有关装置路灯的工程，以便海滨长廊贯通后能全日开放，处方现正与机电工程署和建筑署进行研究，预计于明年第二季完成工程。

16.5正进行之工程计划–在伊利近街扶手电梯旁增设短椅

16.5.1 许智峯议员表示有关项目属于小型工程，处方花了两年时间尚未完成工程，认为进度有欠理想。

16.5.2民政处文志超先生表示工程困难之处在于部份政府部门对工程持有不同意见，其中机电工程署表示有关位置贴近扶手电梯，加设短椅有可能会发生意外，而食物环境卫生署在上址亦设有三色回收桶，旅游事务署则表示短椅会遮挡其指示牌。此外，处方在地区咨询时收到意见，表示希望放置花盆代替设置短椅。处方现正打算设置一种可以移走的椅子，以及将加快招标程序。

16.5.3 郑丽琼议员建议把短椅设置在现时三色回收桶对面的位置，以防有人利用短椅爬上扶手电梯造成危险。

16.5.4 民政事务总署颜选华先生表示建议中的短椅设有椅背，可以减低有人利用短椅爬上扶手电梯的机会。

16.6	正进行之工程计划–中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

16.6.1 许智峯议员查询有关工程的进度。

16.6.2民政处文志超先生表示顾问曾在上址实地研究，并就上盖工程提供数个选项，其中方案一是保留上盖，只换去生锈的铁柱；方案二是拆除上盖，并重新设计全新的上盖；方案三是拆除上盖，但只兴建部份全新上盖；方案四是拆除上盖，并在地面预留一些平均分布的洞口，在有需要时才架起帐篷，善用空间。文先生补充主席曾要求处方提交各个方案的预算以作比较，但现时尚在研究阶段，顾问难以回复确实价格，但在四个方案互相比较之下，以方案四为最便宜，方案一及方案三尚贵，而方案二则是最贵。

16.6.3 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示方案四较为灵活，但需解决存放物资的问题。

16.6.4 主席查询何时会有各个方案的最后价钱以作参考。

16.6.5 民政处文志超先生回复顾问现阶段只能提供估算，因此建议在四个选项中互相作比较。

16.6.6 主席表示其本人倾向选择方案四。

16.6.7 由于没有其他组员发表意见，主席要求处方根据方案四提供进一步估算。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

（地区小型工程工作小组文件第22及23/2018号）

17. 地区小型工程工作小组文件第22/2018号

  - 第3项：摩星岭第三号休憩处增设健身设施

    - 康文署陈淑芬女士表示署方建议技术小组把有关工程纳入来年的工程计划中，待他们审批工程优次、订立工作时间表及预算费用后，署方会将有关工程建议递交工作小组审批。

  - 第4项：坚道花园、西摩道入口加设无障碍通道

    - 康文署陈淑芬女士表示由于建议的工程范围涉及路政署管辖的斜坡，路政署要求在加设无障碍通道前必须完成巩固斜坡工程，建筑署初步估算总工程费用超过440万元，施工期则需26个月或以上。在工程期间，相关入口和部份花园及设施位置需暂停开放。建筑署将会适当跟进路政署的要求，以便日后进一步研究工程的细节。

18.  地区小型工程工作小组文件第23/2018号

18.1 第1项：歌赋街、美轮街、善庆街美化工程

18.1.1民政处文志超先生表示与路政署沟通后，应该可以在下一次的地区设施管理委员会会议上提交拨款申请。

18.2	第5项：重新粉饰太子台19号旁卑利街入口两边的石柱

18.2.1民政处文志超先生表示有关设施现已被评为三级历史建筑，而有关位置属于私人产业，处方曾征询古物古迹办事处的意见，表示私人产业应该由业权持有人负责修复，古物古迹办事处的角色只会提供技术上的支持和建议，因此民政处未必能进行有关工程，但会与古物古迹办事处再作跟进。

18.2.2 郑丽琼议员表示上址虽然属于私人物业，但公众亦能取道经过该处，因此希望能进行维修工程。

18.2.3 主席表示由于需待古物古迹办事处确认有否进一步计划，因此有关项目容后再议。

- 第7项：其他事项

- 19.  郑丽琼议员就在上次地区设施管理委员会会议上讨论「争取中西区内篮球场或足球场借给板球队员练习之用」的文件，向康文署查询工作进度。

- 20.  康文署陈淑芬女士表示署方已致函香港板球总会及邀请他们提供专业意见，现正等候其回复及安排实地视察，康文署会适时向委员汇报。

- 第8项：下次会议日期

21.  秘书处将于稍后通知各组员下次会议日期。

22.  会议于上午十一时零六分结束。

中西区区议会秘书处

二零一八年十月