二零一八至二零一九年度

中西区区议会

地区小型工程工作小组

第六次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一九年三月一日（星期五） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 上午十时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼14楼中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

陈财喜议员, MH, JP

组员

叶永成议员, SBS, MH, JP 陈学锋议员, MH, JP 陈捷贵议员, BBS, JP 郑丽琼议员 杨学明议员 许智峯议员 吴兆康议员 杨开永议员 杨哲安议员 伍凯欣议员

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP 莫智健先生 文志超先生 邱嘉慧女士 彭锦平先生 颜选华先生 陈淑芬女士 苏健良先生 | 中西区民政事务专员 中西区民政事务处高级行政主任（地区管理） 中西区民政事务处行政主任（地区管理） 中西区民政事务处行政主任（地区管理）2 民政事务总署高级工程督察（香港） 民政事务总署工程督察（香港）2 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支持） 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支持） |
| --- | --- |

秘书：

| 刘家昆先生 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

李志恒议员, MH

主席欢迎各组员及政府部门代表出席二零一八至二零一九年度中西区地区小型工程工作小组第六次会议。

第1项：通过会议议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一九年一月四日地区小型工程工作小组会议简录

- 小组通过二零一九年一月四日地区小型工程工作小组会议简录。

第3项：二零一八至二零一九年度地区小型工程计划建议项目

（地区小型工程工作小组文件第07/2019号）

- 百子里公园历史说明板

  - 文件由主席提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士回复署方将会跟进公园内的历史说明板的状况，稍后将会再作报告。她补充公园内的说明板是由康乐及文化事务署保养，而位于公园门外的则属于民政事务处保养。

  - 主席建议一并检查所有说明板的状况。

  - 民政处文志超先生表示有关历史说明板位于百子里公园内，由康文署负责管理；而位于公园外近鸭巴甸街方向的杨衢云历史信息牌及艺术品属孙中山史迹径其中一个景点，由民政处负责管理。

  - 主席查询将由哪一方承担有关工程费用。

  - 康文署陈淑芬女士回复由于有关说明板是由市区重建局兴建，因此署方将与市区重建局及建筑署商讨，研究复修工程细节及决定由哪一方承担费用。

  - 郑丽琼议员忆述公园内所有设施均由市区重建局兴建，但不清楚是否由康乐及文化事务署负责其后的维修保养工作。此外，她指曾向中西区民政事务专员反映部份孙中山史迹径艺术品的清洁情况欠佳，尤其是位于普庆坊的艺术品。她指鲜见有人员清洁，建议民政处加强监管负责清洁的承办商。

  - 民政事务总署工程督察(香港)2颜选华先生回复已安排承办商清洁，有关工作亦已于近日完成。他建议郑议员若再发现艺术品的清洁欠佳，可实时通知署方派人清洁工作。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 美化区内大厦后巷

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生指有关地点在私人地界范围内。为解决卫生问题，处方将研究是否将有关地点列入清洁黑点，透过「地区主导行动计划」加强清洁。就美化后巷的建议，由于建议位置涉及私人建筑物的外墙，应交由相关业主或法团负责。

  - 经讨论后，小组通过视乎管理的业主或法团的意向，再确认工程优先次序。

- 罗便臣道／西摩道休憩处加设长者运动器材

  - 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士指休憩处主要由荫棚、座椅和通道组成。根据署方的安全标准指引，所有健体设施周围须预设至少1.83米的安全空间，由于该处只有两个面积分别约为1.8米乘4.5米和3.3米乘4.5米较大的活动空间，均未能符合安全指引，因此署方不建议在该处加建任何健体设施。

  - 郑丽琼议员明白空间有限，同意放弃有关建议。

  - 经讨论后，小组建议将工程列为搁置项目。

- 罗便臣道49号护土墙下的休憩处改善设施

  - 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生指上址是由处方管理的其中一个绿化点，将会联同工程组到现场视察，以拟定绿化工程的细节。他补充上址是壁画更新工程涵盖的地点之一，待壁画设计完成后，将咨询议员的意见。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 陈学锋议员支持有关项目，但反映部份游乐设施因维修而长时间被围封，期望署方加快工程进度。

  - 康文署陈淑芬女士回复署方人员若发现游乐设施出现问题，便会实时通知署方的技术小组跟进，围封较长的主要原因是维修需时或需时订购所需的新部件。

  - 主席建议署方在维修中的设施上张贴预计完成时间。

  - 康文署陈淑芬女士表示会与技术小组研究建议。

  - 郑丽琼议员反映卜公花园内的篮球框网有破损，部份公园内的饮水机运作欠佳，查询是项拨款是否可以涵盖有关的维修保养工程。

  - 康文署陈淑芬女士回复署方已完成卜公花园篮球框网的维修工程，早前亦通知机电工程署跟进饮水机的问题。她补充日常维修工程的经费是由部门的维修基金支付，是项拨款主要是处理紧急及小额改善工程。

  - 主席查询署方如何估算出项目的预期受惠人数为二十万。

  - 康文署陈淑芬女士指此为初步估算。

  - 由于没有其他组员发表意见，小组通过拨款280,000元予康文署进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 在康文署辖下中西区公园进行照明系统节能工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员查询署方有否估算在完成工程后可以节省多少电费，并查询是次工程与署方在2011至2012年度进行的节能工程所涵盖的位置有否重迭。

  - 杨开永议员查询署方正建设中的场地会否采用LED灯。

  - 杨学明议员指由于LED灯较耐用和耗电量相对较低，因此赞成推展此项目。然而，现时使用的传统照明灯仍可如常运作，他建议署方在不会增加额外成本下，待传统照明灯失效后才安排换上LED灯，以收环保效果。

  - 陈学锋议员查询署方有否考虑加设收集太阳能和风能等再生能源的设备。他指虽然该等设备所产生的电力有限，但起小区教育之作用。他亦提醒署方留意照明系统的安装角度和灯光强度，以免滋扰附近居民。

  - 叶永成议员支持有关项目，并相信一次过进行更换工程的成本较低，加上现时部份场地内的照明系统已经失效，期望署方可以尽快展开工程。

  - 伍凯欣议员同意署方使用节能照明系统，查询署方是否在拨款通过后的五个月内，同期在列出的六个场地进行工程。她亦查询个别场地工程需时多长，以及工程期间对附近居民有何影响。

  - 主席表示署方已就场地照明系统的灯光强度订立标准，查询工程完成后，场地的亮度会否有所不同。他亦赞成加设收集再生能源设备的建议。

  - 康文署陈淑芬女士表示机电工程署评估LED灯可节省30%耗电量；每个LED灯的寿命约五万小时，传统照明灯的寿命则约二万四千小时，因此采用LED灯可节省金钱和减少换灯次数。就郑丽琼议员的查询，陈女士表示2011至2012年度进行的更换LED灯工程地点包括皇后街休憩花园、金钟花园、屋兰士街休憩处、荷李活道公园和中环码头海滨长廊。就杨开永议员的意见，陈女士表示署方会监察节能照明设施在新场地的效果，并会与机电署研究。就杨学明议员的意见，为确保工程合乎经济效益，机电署会于个别场地整合一次更换LED灯，亦会回收仍可使用的传统照明灯。机电署亦会参考其他地区的经验，调较LED灯至适合的角度。就设置收集再生能源的设施，康文署备悉有关意见，并将与机电署研究。就伍凯欣议员查询工程时间，陈女士预计所有工程在获议会拨款后五个月内完成，但每个场地的情况不一，现阶段未能提供详细数据。陈女士补充所安装的LED灯均符合康文署就场地亮度订下的标准。

  - 郑丽琼议员表示期望署方可以在区内增设由使用者透过做运动产生能量而发电的设施，有助教育区内市民有关能源转化和环保的知识。

  - 吴兆康议员认同郑丽琼议员的意见，并表示市区重建局曾经引入智能地板，把行人踏过路面的动力转化为电力，以及有一些透过踏单车发电的设备，而现时亦有政府公园安装了太阳能发电设备，期望署方可以增设相关设施。他亦查询LED灯的色调和原本灯光的色调的分别，并表示市民较喜欢色调偏黄的灯光，因为偏黄色的灯光更易令人感到轻松。

  - 康文署陈淑芬女士指备悉郑丽琼议员的意见，并会继续研究其可行性。就吴兆康议员的意见，陈女士表示现时中西区小区重点项目已设有太阳能充电灯设备，但由于阳光供应不稳定，因此需要加上电力配合运作，署方将会继续与机电署研究有关设备。此外，她表示机电署将继续沿用现时场地的灯光色调，即3000K或4000K。

  - 由于没有其他组员发表意见，小组通过拨款935,400元予康文署进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 摆花街休憩处

  - 文件由许智峯议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生指上址空间较狭窄，处方将联同工程组人员到现场视察，以决定该处适合设置何种座椅，亦会按程序征询运输署和路政署等部门的意见。

  - 许智峯议员促请处方加快完成小型工程项目。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 于中山纪念公园体育馆外的4X、18P巴士站加设上盖

  - 文件由卢懿杏议员提交，并由杨学明议员代为向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生指民政事务总署工程组指引列明在巴士站加设上盖工程应由巴士公司负责，建议秘书处转介项目给巴士公司跟进。

  - 杨学明议员同意把建议转介巴士公司，并表示处方可以考虑在中山纪念公园内没有避雨亭的适当位置加设附有上盖的设施。

  - 主席建议康文署研究有关意见。

  - 经讨论后，小组通过将建议转介运输署及巴士公司，再探讨工程优先次序。

- 于港铁香港大学站B2出口及港铁西营盘站A2出口升降机处增加指示

  - 文件由卢懿杏议员提交，并由杨学明议员代为向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员表示有关出口位置十分隐蔽。

  - 民政处文志超先生表示处方会与港铁公司商讨增设指示的位置是否属于其管辖范围。

  - 主席认为需先确定在何处设置指示。

  - 经讨论后，小组通过将建议转介港铁公司，再探讨工程优先次序。

- 坚尼地城域多利道增设栏杆及更换U型栏杆为间条型防护栏

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生指有关建议属于运输署和路政署管辖的范畴，建议秘书处转介项目给相关部门。

  - 经讨论后，小组通过将建议转介路政署及运输署，并视乎管理的政府部门，再探讨工程优先次序。

- 清拆西区公众货物装卸区1-3号泊位的围栏及平整围栏石壆与行人路的高低差

  - 文件由陈学锋议员、张国钧议员和杨开永议员提交，并由陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生指处方曾到上址初步视察，将与工程组研究在清拆现有高身围栏后，于有高低差位置加建矮身栏杆，并会研究兴建斜道的可行性。

  - 民政处莫智健先生表示鉴于工程的性质，可考虑用已获批的维修拨款进行工程，节省工程时间。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士补充按之前已咨询区议会的建议，发展局正研究在上址兴建苗圃，处方曾与发展局商讨在该处进行相应改善工程，以便尽快开放该处海滨空间。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

第4项：地区小型工程计划推行进度报告

（地区小型工程工作小组文件第08及09/2019号）

- 地区小型工程工作小组文件第08/2019号

  - 第2项：在光汉台花园及九如坊儿童游乐场加装饮水器

    - 康文署陈淑芬女士表示九如坊儿童游乐场加装饮水机的工程已于本年二月完成，待水务署验水测试通过后，便可随即开放给市民使用。署方会继续就光汉台花园的工程与相关部门跟进，以尽快展开工程。

  - 第4项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程（2018/19年度）

15.2.1康文署陈淑芬女士表示士美非路体育馆增设挂墙信息墙报板的工程已于本年一月完成；光汉台花园照明系统节能工程和在薄扶林道游乐场进行梯级边防滑改善工程，预计可在本年第一季完成。

15.3 第5项：园艺美化工程（中区）；第6项：园艺美化工程（西区）

15.3.1 康文署陈淑芬女士表示有关工程已于本年二月完成。

16.	地区小型工程工作小组文件第09/2019号

16.1第5项–「改善丰物道附近海旁地段为休憩用地」及「改建西区副食品批发市场五号码头沿海地带为公众海滨走廊」

16.1.1	民政处文志超先生表示已完成相关工程，场地已于本年一月二十六日开放予公众使用。

16.2第10项–中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

16.2.1 许智峯议员查询项目的最新进度。

16.2.2 民政处文志超先生指有关工程的前期准备工夫较为复杂，例如需先清理场地地下淤塞的水管；场地的电力接驳涉及于私人地段走线问题，需与港灯公司研究电力接驳方案；该处有一棵大树的根部外露，未能抓紧泥土，而清拆现有上盖可能需另外建造支架支撑树木，顾问公司已聘请树艺师评估树木，务求在保育树木之余，亦能开放场地。文先生补充楼梯街的梯级是一级历史保育建筑物，因此原先移除部份梯级以兴建场地出入口的计划亦需搁置；余庆里是私人后巷，令开通场地出入口上遇到困难。顾问公司正研究上述各项问题，待有最新状况将向议会报告。

16.2.3 主席希望处方可以加快工程进度。

16.2.4 许智峯议员补充除了是项计划外，尚有很多推行中的项目未完成，他建议区议会未来在资源许可下，增拨人手协助完成小型工程项目。

16.2.5 叶永成议员赞成许智峯议员的意见，表示本届区议会已到尾声，希望下届的区议员能就此作出检讨，并认为若人手不足便应增加资源。

16.2.6 主席表示已动用四十一万元进行前期研究，查询该前期研究将于何时完成。

16.2.7 民政处文志超先生回复仍在进行前期研究，待顾问确认工程的可行性，将提交工程设计予议会讨论。如获议会支持，处方将向议会申请余下的工程拨款。

16.2.8 陈捷贵议员反映由其提出的「圣士提反里栏杆设皮蛋缸」和「于城西公园列提顿道出入口附近加设有上盖的座椅」两个项目亦遇到阻碍而未能完成，他期望可以与有关方面到现场视察，尽快知道建议是否确实可行。

16.2.9 中西区民政事务专员黄何咏诗女士备悉议员希望加快推行小型工程项目。她指民政处担当协调部门工作角色，会了解各部门在工程上遇到的困难，需要时会提供协助。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

（地区小型工程工作小组文件第10及11/2019号）

17. 地区小型工程工作小组文件第10/2019号

  - 第6项：城西公园加设饮水机

17.1.1 陈捷贵议员表示相关政府部门去年十月曾到现场视察，并认为工程技术上可行，但有需要避免落叶有可能令饮水机去水淤塞。他查询项目的最新进展，以及何时可以展开工程。

17.1.2 康文署陈淑芬女士回复建筑署仍在研究在饮水机旁加建上盖的安排及相关设计，以遮挡落叶，故工程仍在磋商阶段中。

18.  地区小型工程工作小组文件第11/2019号

18.1第2项：绿化水街公厕

18.1.1民政处文志超先生表示秘书处致函食物环境卫生署和建筑署查询项目进度后，部门回复预计工程于本年第三季展开，而建筑署初步建议在水街公厕的天台近围墙边加设支架作支撑，并于支架的底部加设花床和种植攀缘植物。

18.1.2 杨学明议员表示认为该设计的效果未如理想，质疑是否适合种植攀缘植物，但认为可先试行该建议。

18.2	第32项：中环半山扶手电梯（皇后大道中至坚道段）加装鸟网及鸟刺工程

18.2.1 杨开永议员表示工程期间引起很大回响，并导致野鸽被困。他期望了解工程的最新进展，并查询如何在驱赶野鸽之余，亦能不伤害野鸽。

18.2.2 民政处莫智健先生表示有关项目将会在三月中举行的食物环境卫生及工务委员会会议上讨论，届时有关政府部门包括运输署、机电工程署和渔农自然护理署将派出代表汇报最新情况。

18.3	第14项：旧山顶道至克顿道的行山径优化工程；第15项：维修荷兰湾径的行山设施

18.3.1 杨哲安议员表示有关项目已提出多时，但仍未能确定工程代理人、行山径和行山设施的负责部门。就「维修荷兰径的行山设施」项目，杨议员补充曾表示去年台风袭港之后，该处树木倒塌的情况十分严重，危害行山人士的安全。

18.3.2 中西区民政事务专员黄何咏诗女士回复项目应该是由地政总署负责，但由于荷兰湾径横跨了两区，建议杨议员若能确定居民希望尽快改善的部分，她便可要求地政总署加快跟进。

18.3.3 主席建议以小组的名义致函地政总署，要求署方尽快跟进，亦建议杨议员在会议后与处方实地视察。

- 第6项：其他事项

- 19.	中西区民政事务专员黄何咏诗女士指过往有议员提及政府设计的设施，例如座椅，款式较千篇一律，希望引入新颖设计。她表示早前她与民政事务总署署长和副署长商讨，研究在设计工作及招标过程中加入弹性，鼓励加入新颖的设计概念，并希望有更多年青设计师参与及给予意见，或将更多年青设计公司加入设计公司招标名单。民政事务总署接纳有关提议，并希望在中西区试行一至两项工程，测试效果。她补充地区小型工程项目过往是由民政事务总署工程组招聘顾问，研究设计及按其程序推行，因此感谢总署批准本区作新尝试；试行计划会先由民政处作主导，提供建议给议员考虑，各区议员稍后亦可在其选区提出一项建议。何专员于会上展示参考外国类似创新游乐场的初步设计概念，并指中西区海滨长廊预计在本年内大致贯通，因此她建议于海滨长廊挑选位置，设置具有崭新设计元素的设施。若获得议员支持，将呈交文件至地区设施管理委员会审批。

- 20.	郑丽琼议员认同加入崭新的建议，并提议设置有关设施的地点应包括上环文化广场设置有关座椅。她指在荷里活道与乐古道交界曾设置了三张图章形状的圆型座椅，效果不俗。

- 21.	许智峯议员赞成有关建议，认为有助落实新颖和美观的设计。然而，他指如果造价不合理地大幅上升，则不支持有关建议；若造价合理及设计概念良好，他便期望能加快进度并扩展至更多地区小型工程，变成恒常做法。

- 22.	吴兆康议员赞成富有新意的设计，建议处方在推行时可邀请建筑师或园艺设计师等专业人士提供意见，并举例大学内有一些组织或会免费提供意见。他指由于设施，例如座椅，会影响环境景观，因此他认为假如一些专业人士需要收费而把设计做好是值得投放资源。此外，他建议设计师完成设计后可以咨询议会，让议会负责把关，以免设计变得不实用。

- 23.	陈学锋议员亦赞成有关建议，并表示早前有呈交文件，期望小区有其特别之处，而非只有政府部门过时的设施设计。他补充小区有独特的设计，有助增加居民的归属感，及提升居民的参与程度。他同意需留意成本控制和保养安排，因为新设计的保养工作可能会较为复杂，但希望有关部门不会因而却步。陈议员指汲取了孙中山史迹径工程的经验，认为新设计不应纯粹从设计师的角度出发，也应有巿民的参与及意见，这才能够有新颖的设计，同时亦符合巿民的期望。

- 24.	叶永成议员同意现时很多设计均已不合时宜，认为中西区应该积极创新，为居民带来更多新意。他同意有关部门应该留意成本控制，及考虑维修问题。

- 25.	郑丽琼议员表示十分支持有关做法，并期望可以由下而上推行，让居民有机会参与。她反映收到不少对孙中山史迹径毁誉参半的意见，认为现时的艺术品未能媲美旧有的设计。她认为处方可参考「H6 CONET」的设计品，表示该处的座椅高低不一，可以让市民随意使用。

- 26.	主席总结各方意见，指各议员均支持处方的创新做法，但同时亦应该留意成本控制、维修保养和小区参与三方面。

- 27.	中西区民政事务专员黄何咏诗女士备悉议员的意见并会跟进。

第7项：下次会议日期

28.  秘书处将于稍后通知各组员下次会议日期。

29.  会议于上午十一时四十五分结束。

中西区区议会秘书处

二零一九年四月