二零一八至二零一九年度

中西区区议会

地区小型工程工作小组

第八次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一九年六月二十七日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 上午十时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

陈财喜议员, MH, JP

组员

叶永成议员, SBS, MH, JP 陈学锋议员, MH, JP 陈捷贵议员, BBS, JP 郑丽琼议员 杨学明议员 吴兆康议员 杨开永议员 伍凯欣议员

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP 莫智健先生 文志超先生 邱嘉慧女士 吕绮婷女士 颜选华先生 陈淑芬女士 苏健良先生 | 中西区民政事务专员 中西区民政事务处高级行政主任（地区管理） 中西区民政事务处行政主任（地区管理）1 中西区民政事务处行政主任（地区管理）2 中西区民政事务处行政助理（区议会）4 民政事务总署工程督察（香港）2 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支持） 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支持） |
| --- | --- |

秘书：

| 刘家昆先生 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

许智峯议员 李志恒议员, MH 杨哲安议员

主席欢迎各组员及政府部门代表出席二零一八至二零一九年度中西区地区小型工程工作小组第八次会议。

第1项：通过会议议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一九年五月十五日地区小型工程工作小组会议简录

- 小组通过二零一九年五月十五日地区小型工程工作小组会议简录。

第3项：二零一八至二零一九年度地区小型工程计划建议项目

（地区小型工程工作小组文件第17/2019号）

- 在科士街球场及西宁街球场增设储物柜

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士表示有关场地的正式名称为科士街临时游乐场和坚弥地城临时游乐场，并表示由于坚弥地城临时游乐场足球场附近已设有储物柜，故署方将先研究在科士街临时游乐场增设储物柜的可行性，及按需要申请地区小型工程拨款。

  - 杨开永议员提醒科士街临时游乐场足球场储物柜的存放位置不应阻碍行人。

  - 主席建议署方若有申请拨款的进一步消息，须以文件传阅方式通知各组员。

  - 康文署陈淑芬女士表示署方会考虑使用「在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程（2019/20年度）」计划的拨款进行有关工程。

  - 陈学锋议员表示如署方选用与修顿球场相同种类的储物柜，建议康文署应选用网孔较为紧密的款式。

  - 杨开永议员查询署方如何管理储物柜的使用，及会否每晚清理存放在储物柜内的物品。

  - 康文署陈淑芬女士回复署方会张贴告示，提示使用者清理存放在储物柜的物品及会就违规个案采取适当行动。

  - 主席查询署方是否设有守则规管储物柜的使用。

  - 康文署陈淑芬女士回复署方设有管理指引监管储物柜的使用，亦已安排张贴有关使用守则以提醒使用者。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 美化坚尼地城前屠房及焚化炉临时海滨

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示有关项目将于七月四日举行的区议会大会上讨论，届时各政府部门代表将于会上讨论上址的未来整体规划情况，处方亦了解附近居民有兴趣和期望可以善用海滨用地，并将再与有关部门研究可行性，但指由于有关工程规模庞大，因此地区小型工程工作小组或需要联同建筑署一同进行工程。她表示项目值得支持，而居民亦期望可更方便到达海滨。

  - 主席查询临时设施所指为何。

  - 何专员指临时设施是指最基本的设施，例如设置围栏和铺设地面等。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 坚尼地城游泳池按摩池加装电热水器工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 主席查询署方能否透过推行有关工程提高按摩池池水温度。

  - 康文署陈淑芬女士回复有关工程是为了加快提升池水温度的速度，令池水在寒冷天气下尽快达致26至28度的标准。

  - 叶永成议员指议会以往曾提出加装电热水器工程，务求在天气寒冷的日子尽快提升按摩池的水温。

  - 陈学锋议员支持项目推行，并赞赏署方已尽力确保有足够救生员当值及全面开放泳池设施，情况理想。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中山纪念公园体育馆更衣室热水供应系统改善工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 陈学锋议员支持项目推行，并查询工程对用户的影响。

  - 康文署陈淑芬女士指期望将体育馆使用者受影响的时间缩短至两星期，并会尽量安排工程在冬季后进行。

  - 主席建议署方尽早通知市民有关暂停供应热水的安排。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 摩星岭第三号休憩处增设健体设施及进行改善工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 主席指署方选用天然麻石地台，工程费用昂贵，查询有否其他选择。

  - 康文署陈淑芬女士指麻石为耐用、天然和合符成本效益的物料，因有关场地的面积达380多平方米，以致工程成本相应较高。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 薄扶林道休憩处进行改善工程

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 主席查询该处的围栏设置了多久。

  - 康文署陈淑芬女士指2007年民政处移交场地给署方时，已设置所述围栏，署方曾于2014年翻新围栏及髹上油漆。

  - 郑丽琼议员查询地面防护涂料的作用。

  - 康文署陈淑芬女士指防护涂料可保护地面，使其更耐用。

  - 陈捷贵议员查询防护涂料会否难以打理。

  - 康文署陈淑芬女士指由于现时该处地面有污迹，所以清洗后需加上防护涂料，以保护麻石表层及令地面不易沾上污迹。

  - 主席表示该处现时设有三个指示牌，建议把该些指示牌合并为一。

  - 康文署陈淑芬女士指该处分别设有民政处、康文署的告示牌和供视障人士使用的指示牌。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士赞成主席的建议，表示会与康文署协调，亦期望可借着是次工程，聘请年青设计师为个别地点设计特色荫棚和长椅，并表示民政事务总署已给予处方更多弹性进行招标工作，务求做出更佳的设计。

  - 吴兆康议员赞成把多个指示牌合并为一，以腾出空间。他查询现有围栏是否不锈钢制造及于何时安装，期望新设置的围栏能更耐用。

  - 康文署陈淑芬女士指现有的围栏在民政处移交场地给康文署时已经安装，故未知围栏何时设置。她会建议建筑署选用耐用的不锈钢围栏。

  - 主席询问建筑署会否确保围栏的耐用程度。

  - 康文署陈淑芬女士指会向建筑署查询，而根据以往经验，一般围栏的耐用程度需视乎附近环境因素而定。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 卑路乍湾公园儿童游乐设施优化工程（第一期）

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 主席指工程为期约十个月，查询可否缩短工程时间。

  - 康文署陈淑芬女士回复工程期包涵招标和其他程序，而实际所需的施工时间需视乎工程的复杂性，故现时未有游乐设施围封的时间表。

  - 杨开永议员支持项目推行，表示该处的设施残旧，地垫亦已损耗，询问署方将更换何种地垫。

  - 陈学锋议员指该组儿童游乐设施自公园于1997年落成，已使用逾二十年，他亦曾因设施缺乏零件供应而导致需时维修，向署方投诉，所以赞成推行工程。他期望施工时间可尽量缩短，并建议分阶段进行，以免封闭整个场地。他亦查询可否藉是次工程为设施加入具创意和趣味性的元素，增添公园活力。

  - 伍凯欣议员指卑路乍湾公园是以海事为主题，建议为游乐设施加入符合相关主题的创意元素。

  - 叶永成议员指会致函康文署，要求尽快跟进现时情况，并反映卑路乍湾公园内多处的安全地垫出现老化问题，并长有青苔，容易令长者和儿童滑倒，故支持有关计划，并要求署方尽快完成工程。

  - 郑丽琼议员查询安全地垫在雨天后会否积水、有否去水位及其耐用程度。

  - 陈捷贵议员建议保留该处的伤健人士设施，亦希望署方能增加伤健人士设施。

  - 吴兆康议员查询署方会否参考屯门公园儿童游乐场，加设堆沙和嬉水等新元素。

  - 康文署陈淑芬女士回复相关工程将由署方的技术小组负责，并会反映议员希望增设新颖的游乐设施，以适合家庭、伤健人士及不同年龄和能力的儿童使用，而技术小组将按要求及地理环境因素，相应预备招标文件。此外，陈女士指技术小组将会铺设拼砌式安全地垫，并将会在地垫下的地台设置疏水系统，以防止在雨天时出现积水。她又表示现时没有关于安全地垫耐用程度的资料，将在稍后的地区设施管理委员会会议上补充。就有关增添堆沙和嬉水的元素建议，陈女士表示屯门公园的工程是署方推出的先导计划，涉及不同部门和团体参与，由于是项工程并非该试行计划的一部份，因此署方暂时未有计划增添该些元素，但表示会建议技术小组采用符合海事为主题的设计。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士补充康文署的技术小组主要负责维修保养工作，一般而言设计会较为主流。她指卑路乍湾公园有很多儿童使用，设施亦已使用一段长时间，建议尝试在公园设置较新颖和有趣的游乐设施。

  - 主席强调在设计过程中应听取和吸纳使用者的意见。

  - 何专员指处方在与年青建筑师合作时，将要求他们咨询使用者，包括居民、家长团体、学校和非政府机构的意见。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 改善及提升中山纪念公园体育馆儿童游戏室设施

  - 文件由康乐及文化事务署提交，并由康文署陈淑芬女士向组员介绍文件。

  - 主席查询该儿童游戏室设施何时启用。

  - 康文署陈淑芬女士指有关设施自体育馆启用以来已供市民使用，而署方一直有维修保养设施。

  - 主席建议游戏室改用较柔和的颜色，并认为应尽量避免使用红色。

  - 吴兆康议员建议增设一些可供儿童攀爬的设施和滑梯，以增加设施的趣味。

  - 郑丽琼议员查询中山纪念公园内是否设有育婴室，并建议署方提供有关设施。她亦建议增设室内的攀爬和绳网等游乐设施，促进儿童的肌肉发展。

  - 康文署陈淑芬女士指届时署方会尝试在招标文件内列明要求新设施须具攀爬、滑梯和具训练平衡力等元素，而在招标工作完成后，承办商会按实际环境进行设施的详细设计工作。她又表示现时体育馆内已设有育婴室。

  - 陈捷贵议员查询文件中列出的140万元工程费用是否为初步估算。

  - 康文署陈淑芬女士回复有关工程费用是经参考其他地区同类型工程后作出的初步估算。

  - 陈学锋议员指有些屋苑的会所内，设有具趣味的室内滑梯、绳网和攀爬设施，提议署方在体育馆内设置类似设施。

  - 叶永成议员表示宝翠园二楼的会所内有类似设施，而该些设施除游乐用途外，亦具教育意义。

  - 康文署陈淑芬女士指会转达相关意见予负责同事参考，并会尝试在招标工作时加入相关合适的要求。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 在士美菲路体育馆内的临时自修室加装电掣插座

  - 文件由张国钧议员提交，并由陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士回复康乐事务部主要负责向巿民提供康乐设施及举办康体活动。由于提供此临时自修室纯属增值服务，因此只能提供基本设备，而且署方辖下的体育馆一般不会提供电源给场地使用者，场馆的供电只供署方进行日常运作及维修保养之用。

  - 陈学锋议员表示地区小型工程工作小组曾经在数年前成功争取于士美非路公共图书馆安装电源供市民使用。

  - 康文署陈淑芬女士表示士美菲路图书馆由文化事务部管理，而此临时自修室则由康乐事务部管理，并表示因应现时政策，署方未能安排在此临时自修室提供电源给市民使用。

  - 吴兆康议员认为署方未能提供电源配合使用者的需要。

  - 经讨论后，小组建议将工程列为搁置项目。

- 美化路边电箱改善环境

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员支持建议，并认为可以引入小区参与元素，例如邀请学生参与设计。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示可以与机电工程署和区内学校的校长商讨，并建议邀请艺术家主导设计方案。

  - 主席建议工程与「中西区美化工程–璧画及楼梯画」计划一并进行。

  - 吴兆康议员查询路边电箱的基本设计是由哪个部门负责，并表示应该优化路边电箱的基本设计。

  - 何专员回复是由机电工程署负责电箱设计，处方将会转交议员的意见予机电工程署。

  - 陈捷贵议员指由于有关项目涵盖整个区，受惠人数应该不止于一万人。

  - 何专员表示会与机电工程署开会讨论，并选择在一至两个地点试行作长期展示。

  - 经讨论后，小组通过视乎管理的政府部门，再探讨工程优先次序。

- 美化中区行人天桥柱身（2019-2020）

  - 文件由民政事务处提交，并由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示处方过往是把设计好的内容，以贴纸形式贴在柱身上，展期约八至十星期，但曾经收到年青居民反映相同内容的展期过长，因此处方正研究能否加快更新内容，亦同意许智峯议员早前指不应展示个别一次性活动的内容，而应展示区内非政府机构提供的服务资料。她希望尽量取得平衡，既能向市民提供所需的非政府机构服务资料，亦能加快更换内容。此外，她亦会与年青设计师一同研究以其他方式展示内容，包括悬挂、小册子和电子屏幕等。

  - 主席查询中区行人天桥是否有电源供应给电子屏幕运作。

  - 何专员回复个别柱身是有电源供应，处方正与路政署商讨是否可以提供更多电源。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中环至半山行人扶手电梯绿化工程（2019-2020）

  - 文件由民政事务处提交，并由民政处邱嘉慧女士向组员介绍文件。

  - 主席查询放置的盆栽是何种花卉。

  - 民政处邱嘉慧女士回复上年度放置的花卉有两种，分别是粉红色和桃红色的比利时杜鹃，及黄色和橙色的龙船花。

  - 吴兆康议员建议处方须留意放置盆栽的密度，并不要在野鸽出没的地段设置盆栽，以免吸引牠们聚集和停留。

  - 民政处邱嘉慧女士回复较早前曾联同区议员到中环至半山行人扶手电梯实地视察，发现野鸽较多聚集于接近中环街市的一段，所以本年度不会在该处摆放盆栽。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中西区美化工程-中区行人天桥

  - 文件由民政事务处提交，并由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士指有鉴于中区行人天桥的渗水问题较湾仔行人天桥严重，因此计划不会采用天花贴纸，而主要美化天桥地面及栏杆，而除了展示艺术创作外，亦可在行人天桥两边展示以区内历史建筑物和历史典故为主题的装饰，令展示的内容更具教育意义，稍后待有概念设计会再咨询议员意见。

  - 吴兆康议员提醒须注意选用的物料，以免地滑，并且须选用容易清洁打理的物料。

  - 郑丽琼议员表示中区行人天桥在雨天时的滴水情况十分严重，因此不建议设置天花的美化装饰。对于在地面加上装饰的建议，她提醒内容不应有人物图像，亦建议处方在设置装饰前先就设计草图咨询议员意见。

  - 何专员表示会先把设计草图交予议员过目，亦十分关注所选用的物料须耐用和不会导致地滑。她亦指地面的美化装饰不会展示人物图像，地面而是以线条设计为主，历史建筑物则设于两边。

  - 郑丽琼议员提醒须注意地面美化装饰选用的颜色，色调不宜过于深沉，而应该选用令人心情愉悦的色调。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中西区美化工程-中环至半山行人扶手电梯

  - 文件由民政事务处提交，并由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 吴兆康议员提醒处方应选取耐用及易于清洁的物料，而工程完成后或会吸引大量人流拍照，阻塞通道，认为需要详细研究在合适的位置展示设计。他亦指该扶手电梯的部份柱身和外墙有老化、生锈和油漆脱落的情况，询问处方会否改善。

  - 郑丽琼议员指自大馆开放后，在该扶手电梯两旁展示有关文化艺术活动的宣传横额数量过多。她又指该处两旁的隔音屏现时贴上磨沙胶贴，建议可考虑为该些隔音屏加上装饰。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士指该处的横额展示位置一直有分配给各文化机构和康文署宣传文化活动，并指会为此进行统筹工作，及会与大馆方面沟通，务求尽量善用资源。另外，何专员表示中环至半山行人扶手电梯由机电工程署负责，外部建筑由运输署和建筑署负责。虽然民政处未有资源负责维修，但可研究在个别重点位置由民政处负责进行美化工程。

  - 郑丽琼议员指旅游事务署曾打算在上址设置信息牌，查询是否仍未承担费用。

  - 何专员表示旅游事务署曾呈交文件表示没有计划设置信息牌，但民政处可以负责设置部份信息牌。

  - 郑丽琼议员建议利用中环至半山行人扶手电梯，向游客和市民提供中西区区内各个旅游景点的信息。

  - 何专员表示曾考虑相关建议，并利用科技于隔音屏展示数据，但指有关项目工程庞大，费用高昂，未能在地区小型工程工作小组的层面推行。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求优化山市街学士台及桃李园出入口周边楼梯位置加装扶手及路灯

  - 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员询问假如上址的业权属于政府，工程是否应由路政署负责，及假如梯级未符合现今标准，有关的改善工程是否亦应由路政署负责。

  - 民政处莫智健先生回复处方将与路政署商讨，并指路政署现时可能有很多项目正轮候处理。他表示亦可以由地区小型工程工作小组处理，小组过往亦曾处理涉及楼梯加装扶手的计划。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示现时由地区小型工程工作小组处理的不少计划其实应由其他部门负责，但假如项目涉及安全问题，便应尽早处理。

  - 主席查询有何改善工作可以实时进行。

  - 何专员回复短期工作可以加强清洁，及修补损毁的位置，但整体的改善工程需再与路政署协调。

  - 叶永成议员要求尽快加建花槽，以防有建筑工人在该处非法弃置建筑废料。

  - 民政处文志超先生表示会研究有关建议，与部门沟通后会尽早展开工程。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求康文署于薄扶林道前往港铁香港大学站C1出入口附近行人路花槽改建为宠物公园

  - 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示会与康文署研究建议的可行性。她指如康文署认为有关建议可行，便可运用地区小型工程工作推行，处方可以为此预备文件和提交预算至地区设施管理委员会审批。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

第4项：地区小型工程计划推行进度报告

（地区小型工程工作小组文件第18及19/2019号）

- 地区小型工程工作小组文件第18/2019号

  - 第2项：在光汉台花园及九如坊儿童游乐场加装饮水器

    - 康文署陈淑芬女士表示九如坊儿童游乐场加装饮水机工程已经完成，并已于本年六月十二日开放给市民使用；光汉台花园的工程已于本年三月下旬展开，建筑署已完成接驳污水喉管的工程，机电工程署现正进行安装饮水机工序，完成后建筑署将在饮水机上方加建檐篷。

  - 第4项：在屈地街儿童游乐场进行设施改善工程

20.2.1康文署陈淑芬女士表示署方与技术小组已就场地的使用进行研究，碍于场地空间有限，经评估后会尽量增设一组两个的秋千、一组摇摇板和四组玩乐架，适合二至五岁的儿童玩耍。技术小组将预备招标文件、筹备工程细节和施工时间表，预计可于本年底展开工程。

20.3 第5项：在西湖里游乐场及蒲鲁贤径临时游乐场加设饮水机

20.3.1 康文署陈淑芬女士表示水务署已完成批核西湖里游乐场工程的水管图则，安装工程将于七月中展开，为期约一个月。

20.4 第6项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程（2019/20年度）

20.4.1 康文署陈淑芬女士表示初步预计进行三项工程，分别是在公园洗手间内加设扶手杆、在中山纪念公园体育馆内加设无障碍设施(辅助听音装置)和改善卜公花园内的饮水机。

20.5 第3项：在科士街临时游乐场荫棚上盖加设挡雨玻璃

20.5.1 杨开永议员就工程进度有欠理想，感到失望。他指现时正藉雨季，故建议署方尽快在晴天或不下雨的日子为挡雨玻璃安装隔光贴。他指工程已展开超过半年，并反映居民对工程进度缓慢感到不满。

20.5.2 中西区民政事务专员黄何咏诗女士回复建筑署需要有连续五至六日天气稳定的日子才可贴上隔光贴，建筑署亦希望在天气稳定的日子尽快完成工程。她补充如天文台预料会有连续数日不下雨的日子，处方会向建筑署查询是否可以展开工程。

20.5.3 主席建议康文署向市民报告工程进度。

20.5.4康文署陈淑芬女士指署方已在工程地点张贴预计工程完成日期的告示。

20.5.5 何专员建议康文署额外张贴告示，向市民解释技术上需要在天气稳定的日子才可进行工程。

20.5.6 杨开永议员同意额外张贴告示，并应显示工程预计的完成日期，亦要求康文署提供书面回复，以便他制作单张向居民交代工程进度。

21.	地区小型工程工作小组文件第19/2019号

21.1正推行之工程计划–「摩星岭旅游设施设置工程」及「中西区文学径传意牌设置工程」

21.1.1	民政处文志超先生表示在上次会议，组员表示顾问公司提供的设计不美观，同意由处方邀请设计师提供设计，工程组亦同意议员的建议，并由顾问公司负责落实安装，而处方正准备招标工作。

21.2正进行之工程计划–兴建连接薄扶林道（宝翠园第三座）至香港大学站之间行人道遮雨屏

21.2.1 民政处文志超先生表示工程进行中，预计本年九月中完工，若天气状况良好，工程可能提早在本年八月内完成。

21.3正进行之工程计划–中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

21.3.1 民政处文志超先生表示在上次会议曾报告有数个问题尚未处理，包括与树木、电力和排水问题。顾问公司已与相关部门和机构联络，而港灯公司已经批准以架空电缆的方式供电。排水问题方面，经研究后发现上址的排水系统是可连接至公用排水渠。树木问题方面，树艺师的报告建议修剪部份树枝，在移除树枝后便可拆除现有上盖。他指预计在下次地区设施管理委员会提交工程预算以申请拨款。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

（地区小型工程工作小组文件第20及21/2019号）

22. 地区小型工程工作小组文件第20/2019号

  - 第1项：中西区区内公园及休憩处的露天座椅添置挡雨檐蓬

22.1.1 康文署陈淑芬女士表示港铁公司对香港佐治五世纪念公园荫棚加设工程的设计没有异议，建筑署将开始筹备工程细节和预算，待有关程序完成后，署方将会向区议会申请拨款。

  - 第3项：摩星岭第三号休憩处增设健身设施

    - 康文署陈淑芬女士表示已就计划呈交拨款申请。

  - 第4项：卑路乍湾公园西边的凉亭（近儿童游戏设施附近）加装风扇

    - 康文署陈淑芬女士表示由于工程需要铺设电线，有机会影响该处的地下设施和树根，因此建筑署建议先进行探地工程。

    - 主席查询探地工程所需的时间。

    - 康文署陈淑芬女士回复探地工程为期约一星期，待建筑署预备文件和预算后，署方会向区议会申请拨款。

  - 第5项：城西公园加设饮水机

    - 康文署陈淑芬女士表示署方已于本年五月与建筑署和机电工程署再次视察场地，并建议在场内另一个位置加设饮水机，相关部门将就新拟订的位置再作可行性研究。

  - 第6项：坚巷花园加设饮水机

    - 康文署陈淑芬女士表示建筑署和机电工程署已咨询康文署技术小组，认为有关建议在技术上可行，并计划在长者设施和儿童游乐设施的位置分别加设一组两件、高低不同的饮水机。

    - 伍凯欣议员查询饮水机的款式。

    - 康文署陈淑芬女士回复现时款式尚未落实。

    - 伍凯欣议员建议采用可方便让水樽注水的款式。

    - 康文署陈淑芬女士回复会与机电工程署再作研究。

23. 地区小型工程工作小组文件第21/2019号

23.1	第4项：于城西公园列提顿道出入口附近加设有上盖的座椅；

第23项：摆花街休憩处

23.1.1 民政处文志超先生表示处方未有收到其他部门对计划持反对意见，工程组将安排加装座椅。

23.2 第13项：在圣士提反里栏杆加设皮蛋缸

23.2.1 民政处文志超先生表示在上址加设皮蛋缸会增加负重，故现建议改为安装矮柱。运输署已同意有关建议，处方会与工程组继续跟进。

23.3 第15项：于李宝龙路顶增设水龙头；第16项：圣士提反里增设水掣；及第18项：半山扶手电梯邻近路面加设供水设置

23.3.1 民政处文志超先生表示处方较早前与水务署到上址视察，已拟订可以加设水龙头的位置，初步研究亦认为在李宝龙路顶加设水龙头的建议可行，及可在圣士提反里近庄士明德轩附近安装水掣。他补充由于半山扶手电梯接近干德道的位置有较多地下设施，包括煤气管和电梯设施，处方需再研究适合加设供水设施的位置，正等待水务署提交接驳水管的图则，待位置确定后便可展开工程。

23.4 第14项：维修由火井通往屈地街38-44号后门的楼梯及在左侧加装扶手栏杆

23.4.1 主席查询工程何时可以展开。

23.4.2 民政事务总署颜选华先生表示预计于本年十月安排合约承办商在实地拟订扶手栏杆的安装位置，以缩短工程时间。

第6项：下次会议日期

24.  主席表示是次为是本届区议会最后一次的地区小型工程工作小组会议，他十分感谢和欣赏所有部门和议员专业和尽心工作。

25.  中西区民政事务专员黄何咏诗女士赞扬康文署陈淑芬女士工作努力，并表示民政处文志超先生和邱嘉慧女士的正积极处理百多个工程项目，她又特别感谢民政事务总署颜选华先生的工作。

26.	会议于下午十二时三十分时结束。

中西区区议会秘书处

二零一九年七月