二零一八至二零一九年度

关注中区警署古迹群及前荷李活道警员宿舍发展工作小组

第一次会议记录

| 日期 | ﹕ | 二零一八年四月二十三日（星期一） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 上午十时零三分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

伍凯欣议员

组员中西区区议会秘书处

陈捷贵议员,BBS,JP

郑丽琼议员

许智峯议员

吴兆康议员

杨开永议员

杨学明议员

杨哲安议员

列席者：

| 李康年先生 | 发展局 总助理秘书长(工务)2 |
| --- | --- |
| 潘咏芝女士 | 发展局 署理助理秘书长(文物保育)2 |
| 谭永楷先生 | 发展局 项目经理(文物保育)2 |
| 朱佩娜女士 | 元创方管理有限公司 企业传讯及旅游推广副总监 |
| 梁北源先生 | 元创方管理有限公司 主任(文化策划及传讯) |
| 邓豪柏先生 | 香港赛马会 公共事务高级经理 |
| 李文亮先生 | 香港赛马会 高级项目经理 |
| 卢玉权先生 | 金门建筑有限公司 项目经理 |
| 唐嘉骏先生 | 弘达交通顾问有限公司 首席交通工程师 |
| 罗雅宁女士 | 中西区关注组召集人 |
| 黄健菁女士 | 守护坚城联盟召集人 |
| 张启昕女士 | 城西关注组代表 |
| 刘懿德女士 | 中西区民政事务处 行政助理(区议会)3 |

因事缺席者：

李志恒议员,MH

秘书：

黄筱静女士	中西区民政事务处　行政主任(区议会)2

欢迎

主席欢迎各与会者出席二零一八至二零一九年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警员宿舍发展工作小组第一次会议。

第1项：通过会议议程

- 会议议程毋须修改，获得通过。

第2项：通过二零一七年十一月十日关注中区警署古迹群及前荷李活道警员宿舍发展工作小组第四次会议纪录

- 第四次会议纪录毋须修订，获得通过。

第3项︰通过本年度小组成员名单及职权范围 (关注中区警署古迹群及前荷李活道警员宿舍发展工作小组第1/2018号) - 本年度小组成员名单获得通过。 - 主席表示中西区区议会在二零一八年一月四日的第十二次会议上通过修订本小组职权范围，新增第三点「研究把中上环区建造成历史城区」。主席邀请各位对小组职权范围发表意见。 - 杨学明议员认为现时小组名称具体清晰，如果修改职权范围，他认为需要更改小组名称以配合新的职权范围。 - 主席表示更改小组名称在程序上可行，她亦倾向修改小组名称，希望各组员集思广益，再于下次会议讨论更改小组名称事宜。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士认为职权范围第三点的「建造」改为「保育」会更为准确。 - 主席表示中西区区议会早前已通过将「研究把中上环区建造成历史城区」加入本小组的职权范围，询问秘书处可否修改职权范围用字。 - 秘书黄筱静女士表示小组可修订职权范围用字，惟需经过中西区区议会通过有关修订，方可正式更改。 - 主席邀请各组员就职权范围第三点的「建造」改为「保育」发表意见，如没有意见，小组会呈交修订建议至区议会大会通过。 - 发展局总助理秘书长（工务）2李康年先生表示成立此小组主要为跟进中区警署建筑群及前荷李活道已婚警察宿舍的活化工程及营运管理，相关政府团队，如文物保育专员办事处、元创方及香港赛马会派员出席此小组会议以汇报相关项目的工程进展及营运表现。他指出新加入的职权范围「研究把中上环区建造成历史城区」已超出原来成立小组的目的和范围，议题亦非常复杂。他表示历史城区的含意十分广泛，当中包括历史建筑和历史文化议题，需要相关部门或团体跟进。而文物保育专员办事处的工作主要监察中区警署建筑群及前荷李活道已婚警察宿舍的活化工程及营运管理，有关项目亦有助丰富中环历史文化氛围。 - 杨开永议员建议秘书处厘清小组名称更改程序。 - 秘书黄筱静女士表示如小组决定修改名称，会将修改后的名称呈交到区议会大会，如获区议会大会通过，方会正式更改。 - 杨哲安议员认为更改小组名称及职权范围后，小组性质和范畴亦有所改变，故应重新检视小组成员及列席人员名单。 - 杨学明议员希望日后讨论其他古迹时，小组亦能邀请相关部门或管理公司出席会议。 - 许智峯议员同意讨论不同古迹时，邀请相关部门或团体出席会议。他亦同意职权范围的第三点应以「保育」取代「建造」，惟认为应待小组名称取得共识后，连同更改职权范围用字一并呈交至区议会大会。他认为区议会原意是由这两个项目开始讨论，继而延伸讨论至其他古迹。 - 郑丽琼议员认同职权范围第三点的「建造」需改为其他用字。此外，她指出应于区议会大会的小组报告内汇报更改职权范围用字，方完成更改程序。 - 中西区关注组罗雅宁女士认为新增职权范围第三点与原来的职权范围并无冲突。此外，她认为各组员可就小组名称提出建议，于下次会议作出讨论，并于稍后提交至区议会大会通过。 - 主席认为于是次会议讨论更改小组名称过于仓促，故计划下一次会议才讨论有关事宜。 - 郑丽琼议员询问职权范围内中上环是否指中环和上环选区。 - 主席认为中上环范围包括金钟及东边街以东。 - 中西区关注组罗雅宁女士建议保育整个中西区，而不限于中上环。 - 杨学明议员不反对罗雅宁女士的建议，惟认为罗女士的建议与小组成立原意、概念和层次大相径庭，担心小组未必有权力讨论或研究有关议题。他认为须交由区议会大会决定小组的研究范围。 - 杨哲安议员质疑小组无上限扩大讨论范围是否可行。他情理上同意讨论有关议题，惟认为程序上小组讨论范围不应由小组自行决定。 - 中西区关注组罗雅宁女士认为小组职权范围第三点是指将中上环区保育成历史城区作研究。她强调此举非为管治中西区古迹，只希望进行研究，而且区议会大会、其他委员会和小组并无相关职权范围。她希望各组员考虑将职权范围第三点改成「研究把中西区保育成历史城区」。 - 杨学明议员指出区议会没有权力管理古迹及落实执行政策，只能研究或商讨相关事宜。他认为若把职权范围内的「中上环」改成「中西区」将超越区议会大会当初赋予小组的权力。 - 杨开永议员建议先将更改职权范围用字事宜呈交到区议会大会。 - 主席建议先将更改职权范围用字事宜呈交到区议会大会通过，并于下次会议厘定研究范围。 - 杨学明议员建议于此次会议讨论研究范围，并与建议修订的职权范围一并呈交到区议会大会。他认为以选区界定中上环，定义较狭隘。如大家同意中上环由金钟至东边街或西边街，可一并提交至大会讨论。 - 中西区关注组罗雅宁女士认为难以界定中上环的范围，如卢吉道和坚道，并认为其他地段亦有值得保育的地方。 - 郑丽琼议员建议于中上环不同方位设分界线。 - 杨哲安议员认为山顶不属于中上环区，并认为应先以较狭义形式定义中上环，如有需要，再由当区区议员决定个别项目应否包括在研究范围内。他认为在资源有限的情况下，应先将重点放在中区警署古迹群及前荷李活道已婚警察宿舍。 - 主席认为保育成历史城区并不限于建筑物个体，同时包括小区氛围和文化历史。 - 中西区关注组罗雅宁女士建议将小组职权范围第三点改成「研究在中西区设立历史城区」。 - 杨学明议员认为罗雅宁女士建议的职权范围与原来的职权范围概念并不相同，建议先按区议会大会早前通过的职权范围作修改。 - 经讨论后，主席总结小组职权范围第三点修订为「研究把中上环区保育成历史城区」，并将呈交到区议会大会通过。

第4项︰荷李活道已婚警员宿舍的新活动进展 - 元创方管理有限公司主任（文化策划及传讯）梁北源先生介绍元创方项目进展，概述如下： - 设计活动： - 「10 ASIAN DESIGNERS TO WATCH」时装展览；及 - Dine & Design Spring Festival。 - 文化艺术活动： - 「方寸之间 – 梅洁楼藏手卷册页」展览；及 - 艺术电影放映活动。 - 年度活动： - 以「和糜」为主题的《创意汇聚十日棚》。 - 节日活动： - Jungle All the Way「纸包」树林．迎「折」圣诞；及 - 走杯×元创方元创方 零舍好圣诞市集。 - 推广历史古迹活动 – 「旧城片隅」： - 传统舞狮表演 – 「喜气洋洋」；及 - 传统理发店 – 「飞短留长」。 - 其他活动： - 韩国文化院开幕典礼；及 - The Coffee Agenda咖啡生活市集 - 梁先生续介绍元创方即将举办的活动，例如Earth is Back by Green is the New Black、首次在港举办的涩谷文化节BY PARCO、汉字设计展及Creative Summer Camp by PMQ等。梁先生指每月到访元创方展览厅人数接近五千人，而元创方将采取更积极的做法以吸引更多访客，包括推出新计划Chillax吸引公司以团体形式参与。此外，元创方的设计师最近亦获得不少奖项，更有设计师获邀为新晋演员设计晚装出席香港电影金像奖颁奖典礼。 - 主席请小组组员及列席人士提问及发表意见，重点如下： - 郑丽琼议员指早前元创方附近曾进行掘路工程，惟元创方未有向市民说明工程的性质及所需时间，希望日后元创方再展开工程时，须放置清晰的指示牌，让公众了解工程详细。 - 吴兆康议员要求增加免费亲子活动数量。另外，他询问业主立案法团及非牟利机构曾否租用元创方场地。他表示曾要求元创方简化租用场地程序，询问有否作出改善。他又指有市民投诉活动弃置大量草苺，询问元创方如何处理活动厨余。他续指收到市民投诉元创方举办活动时制造大量噪音及由港铁站前往元创方指示牌不足。 - 中西区关注组罗雅宁女士认为元创方内指示牌不足，未能指引访客前往地下展示廊及位于五楼的展览室。此外，她指当时考古发掘除了发现中央书院的地基外，亦发掘出大量中央书院的用品。她建议展出有关物品。另外，她询问元创方空置率及设计师住宿计划情况。 - 主席认为元创方最近与跨国时装公司合办活动时的交通安排不理想，需要警方协助疏导交通。她询问元创方在举行大型活动时如何控制人车流及日后将如何处理相关情况，避免再次发生同类事件。 - 杨学明议员担心位于必列者士街的新闻博览馆开幕后，会对士丹顿街附近的交通造成压力。他询问元创方改善附近交通问题具体建议。 - 元创方管理有限公司企业传讯经理朱佩娜女士表示元创方较早前由建筑署开展的维修工程目的为加强地下展示廊的防水功能，为期一星期。就未有于当眼位置贴出告示而引起误会，她表示日后会加倍留意。她续指元创方现时采取将亲子元素渗入不同活动中，如于「咖啡生活市集」亦有亲子共同参与的部分，故整体而言，有亲子元素的活动并没有减少。她又指今年未有收到业主立案法团申请租借场地作开会用途，反而元创方设计师较常租用有关场地。她表示元创方下次再举办与食物有关的活动，将与摊贩及协办商加强沟通及注意有关厨余弃置安排。此外，朱女士表示元创方十分关注活动噪音影响，更会派员于举办活动时量度声量，并提醒主办单位留意噪音问题。就港铁通往元创方指示不清晰问题，朱女士表示须与政府部门讨论如何加强有关指示。她表示场内设有路牌指引访客前往地下展示廊及五楼展示室。当有活动在元创方举办时，元创方亦会派员主动告知访客地下展示廊和展览室位置。而于中央书院挖掘出来的其他古迹，部分已于地下展示廊展出，元创方亦会定期更换相关展品。朱女士指出元创方出租率达百分之九十二，情况理想。有关Designers-in-Residence，朱女士表示现有六间房间，为国外设计师及艺术家提供住宿，希望藉此加强他们与元创方设计师之间的交流。就人群管制问题，元创方每次进行大型活动时均会与主办单位保持紧密联系，避免人流拥挤情况出现。就交通管制问题，她表示元创方会与运输署及警方紧密联系，避免出现交通挤塞情况。 - 吴兆康议员留意到元创方举办不少亲子活动，惟大部分需要额外收费，他希望增加免费亲子活动。 - 中西区关注组罗雅宁女士询问如有国外设计师欲租用Designers-in-Residence，是否可向元创方提出申请。她指租用元创方场地的手续繁复和租金昂贵，询问「方寸之间 – 梅洁楼藏手卷册页」展览有否向公众收费。她续问不同团体租用的收费准则。 - 元创方管理有限公司朱佩娜女士表示于元创方内收费亲子活动通常是与商户合作，所收取的费用主要用作支付工作人员薪金及相关材料费。她续指，Designers-in-Residence主要为元创方邀请的设计师及艺术家提供住宿服务，如有空置房间，其他艺术家亦可向元创方申请，而租用房间需付有关费用。此外，朱女士指出元创方的卖点是创意及设计，团体租用场地时需向元创方提交建议书。元创方将视乎活动性质与元创方宗旨是否吻合，以决定租用场地与否及优次。如果活动性质与文化、创意及设计相关，合作机会较大。 - 吴兆康议员认为元创方应订立公开、透明及详细准则。他询问何人决定采纳有关建议书。 - 中西区关注组罗雅宁女士认同元创方需要增加准则的透明度，她指出「方寸之间」是由私人收藏家提供，而该收藏家为元创方董事的家属，担心元创方在挑选建议书时存在不公平。她希望元创方可以采取较开放的态度，让更多团体租用元创方。 - 元创方管理有限公司朱佩娜女士表示元创方举办的活动多元化，场地亦有租予不同机构，她表示是次活动汇报集中介绍与文化相关的活动，下次会议会向小组组员显示元创方的多面性。

第5项：中区警署古迹群活化项目的最新进展 - 香港赛马会公共事务高级经理邓豪柏先生表示中区警署建筑群（大馆）已于四月十九日获发法定许可证和证明书。另外，早前曾安排中西区区议员到大馆进行实地视察，邓先生感谢区议员出席视察活动，并就该项目提出意见。他指分阶段的活化工程已进入尾声，连接大馆和中环至半山自动扶梯系统的行人天桥工程亦接近完成。他表示这次会议将集中讲解行人天桥工程进度，并将于五月十日向区议会大会介绍大馆营运安排。 - 香港赛马会高级项目经理李文亮先生表示现正进行连接中环至半山自动扶梯系统及大馆的行人天桥工程，包括为桥面铺设砖块及加装围栏。他指物业管理团队正为馆内设施进行系统测试，而金门建筑则在大馆四周进行道路改善工程。此外，亦已于检阅广场种植四棵新的树木。 - 金门建筑有限公司项目经理卢玉权先生介绍有关行人天桥和相关临时工程的进展。他指行人天桥建造工程的设计方案已于二零一一年获发环境许可证及规划许可证，并于二零一二年获桥梁及有关建筑物外观咨询委员会接纳。有关方案亦已刊宪及获区议会支持。卢先生表示工程人员曾于大馆内透过计算机程序进行吊运排演及彩排安装及拆卸程序，以期可在安全情况下加快安装速度。另外，天桥建造期间的临时交通安排已获政府部门批准，亦已向香港警务处及环境保护署申请道路工程许可证及建筑噪音许可证。他补充，金门建筑在工程进行前曾派发通告通知邻近住宅、商业大厦及附近商户，亦有提供热线让市民查询，又透过不同渠道在工程开展前通知的士司机有关交通安排。此外，金门建筑于四月九至十二日及十六至十七日凌晨期间曾封闭荷李活道及奥卑利街以拆卸临时工作平台，并会于四月二十三至二十六日夜间进行加固工程。工程期间，工程人员亦会以对讲机沟通，以减少对公众影响。他续指，荷李活道及亚毕诺道的道路改善工程已完成。 - 主席感谢马会为组员安排实地视察。她请小组组员提问及发表意见。他们提出的意见重点如下： - 杨学明议员询问行动不便人士能否前往所有展览厅，担心行动不便人士难以前往馆内的设施。 - 吴兆康议员指南面的广场较接近赞善里民居，故希望减少于南面的广场进行声浪较大的活动。另外，他建议于面向民居的餐厅加设窗帘或屏风，避免对附近民居造成滋扰。此外，他希望大馆提供免费电影放映活动，播放不同类型的电影；同时注意播放电影造成的噪音问题。他关心接驳中环至半山自动扶梯系统与大馆之间的行人天桥指示牌是否清晰，担心出现人流碰撞问题。他续指，有关天桥位置为半山居民出入通道，同时为拍摄照片的理想位置，希望马会采取适当措施，避免市民在该位置逗留。 - 郑丽琼议员询问大馆近裁判处的入口可否使用。由于中环至半山行人扶梯系统并非无障碍信道，她询问应从何处进入大馆。她建议尽早让市民知悉大馆的无障碍通道。另外，她询问公众人士如何取得参观大馆的门票。她续问可否运用区议会资源安排居民于大馆开幕前参观及中区警署报案中心正式迁到大馆的时间。 - 杨哲安议员询问大馆晚上关闭后会以天桥哪个位置作为界线。另外，他指亚毕诺道人流车流甚高，询问有否安装分隔行人路及行车路的栏杆。他既担心安装栏杆后会令行人路变窄而妨碍行人，但又担心不安装栏杆存在交通意外隐忧。 - 中西区关注组罗雅宁女士指行人天桥的支柱占用了奥卑利街一条行车线，加上荷李活道交通繁忙，担心大馆开幕后将进一步造成交通挤塞。她询问马会曾否进行交通影响评估。另外，她指大馆内近赞善里的两棵大树状况不理想，询问马会树木目前情况。 - 香港赛马会李文亮先生表示马会曾就设置无障碍通道分别与政府部门及不同团体代表会面。他指建筑群受场地所限，未能让轮椅使用者前往大馆每一个角落。大馆在四个入口设有无障碍通道，分别位于奥卑利街、近赞善里与亚毕诺道交界以及荷李活道警察总部大楼。如需要使用无障碍设施的团体可预先通知大馆，大馆可安排接送轮椅使用者的车辆直达近四座旁的空地让乘客下车。就噪音问题而言，大馆曾在场内包括检阅广场及监狱操场进行环境基线噪音测量，以决定适合于大馆进行的活动类型。就播放电影类型及收费，他表示将留待营运公司代表稍后于区议会会议解答。他续指，行人天桥人流甚多，连接中环至半山自动扶梯系统及大馆的行人天桥设计是由阔至窄，近大馆行人天桥宽约2.5米，而近扶手电梯的天桥则较阔，以应对市民停留在行人天桥拍照问题。至于行人天桥位置，李先生表示奥卑利街向来只有一条行车线，尽管天桥的其中一条支柱建于马路上，但在政府批准后已将该行车线稍为挪移，因此行车交通不会受影响。为配合有关工程，原有的四个咪表位已向大馆方向迁移，同时，亦改善了奥卑利街行人过路处。他补充，由于第四座的修复工程尚未完成，故未能开放，为了巩固楼宇结构，暂时以支架保护有关结构。李先生表示交通顾问已就此工程提交临时交通安排方案，大馆的营运公司正研究有关方案，并会按一贯程序交给运输署、路政署及警方审批。大馆会鼓励市民尽量使用亚毕诺道以外的出入口，避免行经第四座外的一段亚毕诺道。就树木健康方面，李先生表示园艺师早前已为有关树木施肥，树木健康情况有好转迹象，惟仍需时回复昔日健康情况，大馆会继续观察树木的健康状况。 - 弘达交通顾问有限公司首席交通工程师唐嘉骏先生表示曾于工程初期就是次工程进行交通评估报告。为了配合工程发展，马会亦已在周边进行道路改善工程，包括荷李活道及亚毕诺道的行人路扩阔工程。他续补充，有关行人天桥是在聆听市民意见才决定加建的，相信将有助改善交通情况。唐先生指出建筑群不设置车位，故鼓励参观人士使用公共交通工具前往大馆，他估计开幕后人流车流不会为附近交通带来严重影响。 - 香港赛马会邓豪柏先生表示整个建筑群历史悠久，相关人员为活化该建筑群用尽心力。马会希望分阶段开放大馆，并从中学习如何营运大馆及作相应改善。就无障碍设施而言，大馆会安排使用轮椅的人士以团体形式参观大馆，使营运公司较容易为轮椅人士提供服务。此外，马会鼓励有需要团体预先通知营运公司，让营运公司预先作安排。邓先生又指营运公司将尽量减少在近民居的地方举办大型活动，并会挑选活动性质，举办声浪较低的活动。他指过去曾进行噪音测试，音量水平都在标准之内。他重申马会以审慎态度在不同位置进行噪音测试，同时亦会预先通知附近居民有关测试。他表示马会期待大馆吸引不同背景的访客，当中大部分活动不收费；然而，大馆内仍有商业元素，但会限制于不超过整体的百分之二十七，以期向访客提供多元化服务及提供资金支持大馆营运，日后可自负盈亏。邓先生指出现正为大馆加设指示牌方便访客前往。他又表示大馆有多个出入口，以期加强中区行人通达性。在大馆刚开幕时，暂不会开放所有出入口，具体情况将于五月区议会大会向议员介绍。邓先生表示马会为加强睦邻关系，已邀请附近居民及商户于五月二十日参观大馆，具体安排仍在商讨中。他并希望邀请所有议员出席。有关连接大馆的行人天桥开放时间，邓先生表示在大馆开放初期，将派员于闸口及天桥当值。受场地所限，尽管已进行多项改善工程，大馆仍未能容纳大量访客，故大馆会采取人流管制措施，以维持参观人数在理想水平，不会影响访客的舒适体验及邻近小区。大馆会先以开放日形式试行运作，以了解营运上不足地方及作出改善。 - 主席表示希望马会与区议会合作，邀请居民参观大馆。

第6项：其他事项

- 主席报告小组去年运用区议会拨款制作宣传元创方及地下展示廊的A4活页夹及拉链文件袋。小组已于本年四月上旬分别把A4活页夹运送至区内中小学及把拉链文件袋运送至区内长者机构。现计划于本年五月七日到元创方士丹顿街入口向市民派发纪念品。秘书处稍后会发出通告和回条邀请小组组员出席。

第7项：下次会议日期

- 下次开会日期容后通知。

- 会议于中午十二时零五分结束。

中西区区议会秘书处

二零一八年七月