中西区区议会

中西区社区重点项目督导委员会

二零一六至一七年度

第一次会议

会议简录(确定)

| 日期 | ﹕ | 二零一六年三月十七日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午五时十五分 (紧接食物环境卫生及工务委员会第三次会议后) |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

|  | 叶永成议员, BBS, MH, JP |
| --- | --- |

组员

|  | 陈捷贵议员, BBS, JP |
| --- | --- |
|  | 李志恒议员 |
|  | 杨开永议员 |
|  | 杨学明议员 |

列席者：

|  | 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- | --- |
|  | 林冰冰女士 | 中西区民政事务助理专员 |
|  | 卢咏莎女士 | 中西区民政事务处 项目经理 |
|  | 卜憬珣女士 | 中西区民政事务处 署理高级行政主任(区议会) |

秘书：

|  | 孙国明先生 | 中西区民政事务处 行政助理(社区重点项目计划) |
| --- | --- | --- |

因事缺席者：

|  | 陈学锋议员, MH |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陈财喜议员, MH |  |

主席欢迎各与会者出席会议。

第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。

第2项: 检讨督导委员会职权范围及成员名单 (中西区社区重点项目督导 委员会文件第1/2016号) - 组员对文件第1/2016号并无修订建议，文件获得通过。

- 第3项：商讨中西区社区重点项目–进度报告 及 2016-17年度社区参与及宣传活动计划 (中西区社区重点项目督导委员会文件第2/2016号) - 主席邀请中西区民政事务专员黄何咏诗女士简介中西区社区重点项目(“重点项目”)的进度，重点如下 : - 工程进度 : 现时重点项目的工程已于二零一六年一月展开，预期于二零一七年年底竣工。工程初期将集中在基础建设，后期则着重于设施及装置方面。同时，中西区民政事务处(“民政处”)定期举行跨部门会议，适时检讨工程进度以协调各部门进行讨论，令工程能够顺利进行。 - 重点项目的工程设计 : 现时重点项目的工程设计及功能，符合公众咨询及区议会所通过的方案，并期望注入中西区的历史并配合西区副食品批发市场的特色。民政处与康乐及文化事务署(“康文署”)及建筑署现正商讨重点项目的设计，当中包括 : - 一号码头 : 设置两个儿童游乐设施，分别提供2至5岁及5至12岁的游乐设施，方便家长照顾儿童。此外，研究保留原有的吊臂； - 二号码头 : 设置多功能活动空间，以环保木铺砌而成，并预留电力及结构固定点，供不同大型活动使用； - 三号码头 : 设有草坪供市民享用，同时研究保留原有的吊臂； - 四号码头 : 设立垂钓区； - 海滨长廊 : 长廊两端设置洗手间，同时设置绿化带、座椅、凉亭及长者健身设施等； - 邀请商贩及区内人士进行口述历史，介绍西区副食品批发市场及中西区的历史。 - 栏杆方面，设计上参考市民及其他部门对重点项目的意见及安全因素，故加设栏杆以策安全。海滨长廊的栏杆建议使用玻璃作为主要材料，并附以通透的中西区景物图片，码头部分则使用其他物料。现时安装于重点项目内的栏杆则作为物料测试用途。此外，对于有传媒曾于二零一六年三月七日刊登有关西区公众货物装卸区码头将改作海滨长廊及在堤岸加设栏杆的报导，由于部分内容与事实不符，中西区区议会（“区议会”）已于三月八日发出澄清。 - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士指出，为加强宣传重点项目及与民同乐，建议于2016-17年度举办下列社区参与及宣传活动，重点如下 : - 短片创作(“微电影”) : 民政处现正与香港基督教女青年会中西区及离岛青年外展社会工作队合作，制作多段以西区海滨的历史及功能为主轴的微电影，并积极邀请青年亲身参与拍摄及制作。活动建议分为两部分，第一部分为制作一段官方微电影片段，将以特辑形式拍摄，并作为日后公众播放用途，通过访问重点项目各持份者及加入中西区的特色景物，完整记录重点项目的发展过程及公众参与情况，藉此介绍重点项目及彰显中西区历史。第二部分为以青年作主导制作微电影，并由导演教授有关制作及拍摄技巧。上述的微电影期望二零一六年第三季至第四季完成。 - 西区海滨绘画比赛及艺术工作坊 : 民政处参考市民对放置艺术作品的意见，建议举办儿童绘画技巧的工作坊，由导师教授儿童绘画出心目中的中西区海滨，期望作品可以于重点项目内展示及对作品于日后作出适时的更新。 - 露天电影放映会 : 民政处于微电影制作完成后，考虑于政府场地及其他合适的场地举办电影放映会，并探讨加上部分中西区取景的电影之可能性。 - 西区副食品批发市场墟日嘉年华(“墟日嘉年华”) : 过往的墟日嘉年华深受区内居民及商贩欢迎，建议继续举办墟日嘉年华，并与各持份者详细研究举办的日期及有关细节。 - 组员的意见概述如下： - 陈捷贵议员同意举办墟日嘉年华及于当中设立导赏环节，向市民介绍及亲身感受重点项目。微电影方面，建议民政处制作具备质素的微电影作为播放用途，同时举办微电影创作比赛作为宣传活动，让青年参与拍摄及制作，建议参考中西区健康城市督导委员会举办的「长者有善社区」青少年微电影创作比赛。此外，他亦关注重点项目的财政状况及预算安排。另外，重点项目内的四号码头作为垂钓区，建议添置告示牌让市民知悉垂钓人士的责任及注意事项。 - 李志恒议员同意举办墟日嘉年华及建议加插绘画比赛，可让市民参与及欣赏中西区海滨。此外，他支持青年积极参与微电影活动，让青年更加了解中西区的海滨，同时建议举办模型比赛。期望藉着不同类型的青年活动，抒发青年对中西区海滨的感受。 - 杨学明议员询问重点项目旁的五号码头及渠务署工程用地(即西接西区副食品批发市场，东接短期租约停车场的用地)，连接重点项目事宜。他建议举办钓鱼比赛及就钓鱼区的设计咨询区内垂钓人士。 - 主席同意举办多元化的宣传活动推广重点项目。制作微电影方面，期望能够记录重点项目的完整发展过程，并就当中的拍摄及制作细节作深入探讨。他同意继续举办墟日嘉年华，然而需要考虑活动场地、天气、时间及其他区议会活动的协调事宜。此外，他建议对重点项目及周边配套的情况作实地视察，并邀请组员参与。 - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士综合回应主席及各组员意见，电影应反映地区及副食品市场的特色和历史。未来如举办展览应展现重点项目的发展过程及公众参与情况。她指出已于早前向香港基督教女青年会中西区及离岛青年外展社会工作队跟进微电影制作，建议电影应反映地区及副食品市场的特色和历史。 - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士回答陈捷贵议员对重点项目的财政状况及预算安排。她表示已预留足够的拨款，作为工程部分及非工程部分的开支。举办微电影创作比赛方面，她指出需要视乎财政预算、筹备时间、参加者的器材质素等因素，将于日后与香港基督教女青年会中西区及离岛青年外展社会工作队作出详细研究。 - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士回答杨学明议员对重点项目与中西区海滨连贯性的查询。现时五号码头仍在使用中，故并不包括于重点项目的工程范围内。对于中西区海滨的发展，民政处与各持份部门的跨部门会议上不断作出协调及沟通，最新情况将会适时于中西区海滨工作小组及督导委员会作出汇报。有关垂钓区及举办钓鱼比赛的意见，她同意垂钓区的设计能够符合垂钓人士的需要，期望于康文署的类似会议上派出代表出席，了解垂钓人士的实际需要。举办钓鱼比赛方面，她指出由于现时重点项目正值施工期，需要考虑公众人士出入等因素，将与其他部门作出详细研究。 - 主席建议会后民政处可继续与各委员保持沟通，以便制定宣传工作的细节，亦会提交文件在区议会大会报告。

- 第4项：其他事项 - 没有其他事项。

- 第5项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议于晚上六时二十四分结束。

中西区区议会秘书处

二零一六年三月