二零一六至一七年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第一次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一六年四月十四日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午四三十分(紧接财务委员会后) |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

许智峰议员

组员

郑丽琼议员

吴兆康议员

萧嘉怡议员

何智宏先生

刘锦胜先生

李伟强先生

列席者

| 区俊豪先生 | 市区重建局 规划及设计总经理 |
| --- | --- |
| 殷倩华女士 | 市区重建局 社区发展高级经理 |
| 唐溢雯女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 何盛田先生 | 规划署 高级城市规划师/港岛4 |
| 王伟彦先生 | 圣雅各福群会 市区重建社区服务注册社工 |
| 刘守德先生 | 明爱坚道社区中心 社工 |
| 罗雅宁女士 | 中西区关注组 召集人 |

秘书

戴诺彤女士	中西区民政事务处 行政主任(区议会)5

| 负责者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席欢迎各与会者出席2016-2017年度中西区区议会关注中西区市区重建计划工作小组(重建小组)第一次会议。主席特别欢迎首次出席重建小组的组员及明爱坚道社区中心注册社工刘守德先生。 |  |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |  |
|  | - 第2项：通过小组成员名单及职权范围 (关注中西区市区重建计划工作小组第1/2016号) - 主席表示欢迎非政府机构或慈善团体自荐成为常设列席代表。此外，要是非政府机构或慈善团体对某一次会议有兴趣，亦可联络秘书处要求出席该次会议。 - 组员认为小组的讨论议题涉及屋宇署。经讨论后，小组同意秘书处会后去信邀请屋宇署列席成为常设部门。 - 经讨论后，小组同意通过成员名单，组合如下： 组员 区议员 增选委员 列席者 明爱莫张瑞勤社区中心代表 明爱坚道社区中心代表 圣雅各福群会巿区重建社区服务队代表 中西区关注组 常设部门代表 市区重建局代表 规划署代表 - 小组同意通过沿用二零一四至一五年度重建小组的职权范围。 |  |
|  | - 第3项至 - 第5项： | - 报告及讨论嘉咸街/结志街重建区(H18项目)的最新进展 - 关注阁麟街发现历史建筑 H18土地复归政府后的重建时间表 |
|  | - 市区重建局(市建局)规划及设计总经理区俊豪先生表示11位参与「新鲜食品店安排」的商户已于本年三月十八日以公开认投方式承租鲜货零售中心的所有店铺。他表示市建局已向屋宇署申请验收鲜货零售中心，视乎屋宇署验收进度，预计五/六月可获发「入伙纸」。由于部份鲜货商户须向食环署申请经营所需的新鲜粮食店牌照，为了协助有关商户顺利申请新鲜粮食店牌照，在食环署协助下，市建局已聘请牌照顾问，于商户落实租用店铺后取得入伙纸前，协助商户进行申请新鲜粮食店牌照审批程序，视乎食环署实际审批程序及商户装修安排，预计首批需领取新鲜粮食店牌照的商户可于七/八月开始营业。此外，他表示当这些商户从地盘A及C搬迁到鲜货零售中心后，便会开始拆卸地盘A及C余下的楼宇。市建局亦会为毗连地盘A及C并已参与食环署摊档重置计划的10个「朝行晚拆」的小贩摊档，聘用承办商为他们建造摊档，预计有关工程会于本年年中完成。对于有关团体要求保留阁麟街的砖石，他表示市建局会先等待古物古迹办事处(古迹办)及古物咨询委员会(古咨会)最后决定，再研究如何利用这些砖石表彰其价值。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士介绍阁麟街(威灵顿街108-110号的小巷)近来发现的历史建筑。她表示中西区关注组已作多番资料搜集，解释这些建筑的价值，相信当中唐楼的屋墙及侧墙建于1870年。她认为这些背靠背的屋墙能反映当时挤逼的生活环境、华洋集处的文化、香港华人精英的冒起及当时受保护妇女的故事。她认为这些建筑的价值被低估，担忧因附近的重建项目而被拆掉。 - 主席开放文件讨论，各组员的意见如下： - 郑丽琼议员认为这些历史建筑是香港历史的根，希望市建局能研究如何保留及彰显历史。 - 吴兆康议员认为这些建筑能彰显中环甚至香港的发展过程。他希望市建局能解释一下其立场。 - 萧嘉怡议员表示现时古迹办未为其评级，询问市建局会如何处理。她表示鲜货零售中心将开始营业，询问市建局如何向区外市民宣传。 - 主席表示市建局的责任亦包括了如何保护有历史价值的建筑，过往市建局亦曾保留未有评级的建筑物，询问市建局现时的立场。 - 市建局区俊豪先生感谢及回应各组员的提问： - 回应萧嘉怡议员询问如何宣传鲜货零售中心，视乎各市集商户的装修及获发牌照的进度，他表示计划在八/九月左右举行市集活动，为嘉咸市集增加活力。 - 回应有关保育阁麟街砖石的提问，他表示现阶段由政府管理该部份(包括挡土墙)，而市建局会以古迹办的评级及保育指引作为标准，在技术许可的情况下尽力保留部份砖石并重置于将来地盘C的公共空间内，但重申市建局会在古迹办及古咨会完成报告之后作决定。 - 主席开放第二轮讨论，各组员的意见及提问如下： - 中西区关注组罗雅宁女士认为最理想的是原址保育，以元创方的地下展示中央书院的地基遗迹作为原址保留的例子。她表示希望与市建局一起讨论保留建筑的方法。 - 郑丽琼议员希望市建局尽快提交该位置的重建图，最理想的是原址保育并简介该段历史。至于鲜货零售中心，她询问会否为它命名。 - 吴兆康议员认为原址保育可利于商业及旅游发展。他建议市建局向公众解释当中的困难，并参考民间团体的意见。至于鲜货零售中心的落成，他建议市建局可在行人扶手电梯向区外居民宣传。 - 主席询问市建局何时会开始在历史建筑的地盘上动工。 - 市建局区俊豪先生感谢及回应各组员的提问： - 回应组员查询有关鲜货零售中心，他表示会与商贩及区议会商讨宣传的途径。至于命名，他表示商贩早前有意以「嘉咸市集」作为标志，亦会考虑与区议会合作举办标志设计活动，详情会在稍后公布。 - 回应组员要求保留阁麟街的砖石，视乎审批建筑图则的政府部门要求，他表示市建局须先处理地基及地盘平整工程(包括挡土墙的安全性)，因此，在实际可行的情况下，市建局会研究如何融入公共空间内，但一切会先参考古迹办及古咨会的评估。至于工程时间表，他表示H18最后一期的拆卸工程最快于七月至八月开始，预料工程长达半年，而地盘C尚须要等待地政总署的批地。 - 主席表示日后可再邀请相关部门出席会议。 |  |
|  | 第6项：报告及讨论第三街/余乐里/正街重建项目的最新进展 |  |
|  | - 市建局区俊豪先生表示项目已取得「入伙纸」，为彰显昔日余乐里的巷里氛围，市建局保留了余乐里1及2号邻近的石墙结构，并用石墙作地基建成凉亭，此外，亦保留昔日余乐里的巷里入口和通道，纳入公共休憩空间的一部分，活化后四座建筑物当中亦提供五至六百呎的空间让机构租借，可让团体作展览或其他活动与公共空间产生协同效应。市建局期望邀请区议员在本年中左右实地视察。 |  |
|  | 第7项：报告及讨论士丹顿街/永利街重建区的最新进展 |  |
|  | - 市建局区俊豪先生表示城市规划委员会(城规会)于2013年审议H19项目规划申请时已重申地盘B及C须透过重建发展以改善环境，现阶段两地盘的收购率均约接近一半。鉴于地盘B的残破程度较严重，市建局现考虑先进行地盘B的重建工作，并须向城规会提交修订总纲发展蓝图的规划申请。2013年核准的总纲发展蓝图中，地盘B的地积比率约3.9，市建局正与发展局及规划署商议，考虑在不超过规划大纲所设定的发展高度限制前提下，将地盘B的地积比率适量调整，以善用市区宝贵的土地资源。另一方面，为确保公众安全，在技术可行的情况下，局方已安排清拆地盘B内整幢业权由局方拥有的楼宇。 - 主席开放讨论，各组员的意见及提问如下： - 萧嘉怡议员询问该位置现时的安全度。她认为日久失修的情况严重，附近居民亦表示担忧。至于地盘的地积比，她表示须先阅读有关文件才可给予评论。 - 李伟强委员表示城皇街及必列啫士街交界的楼宇破损严重，而且该位置人流较高，希望区议会或相关部门能设置指示牌提醒市民注意安全。 - 吴兆康议员认为香港已有很多高密度的地方，不赞成提高地盘的地积比。 - 主席表示两地盘的收购率相约，询问分开重建的理由和原因。他询问分开重建是否提高地积比的其中一个诱因。 - 市建局区先生回应如下： - 回应组员关注的危险程度，他表示该位置属于私人物业，市建局没有权力亦不能代有关业主履行责任进行修葺非市建局物业的工程，但屋宇署的职权则包括要求私人物业确保楼宇的安全。他表示市建局现时可以做的只有先处理已收购的单位，减少导致危险。 - 回应组员关注地盘B的地积比率，他表示若有修订须重新向城规会提交总纲发展蓝图的规划申请，而城规会在审议前亦会就此作出公众咨询。他表示该项目的规划大纲所订定的发展高度限制为主水平基准以上120米，大约的楼宇高度为七十多米，任何建筑物也不能超出有关限制。 - 回应主席关注的分开重建，他表示此举是由于区议会曾表示关注地盘B的建筑物破烂，构成若干危险，希望市建局尽快动工。他补充，即使修订的总纲发展蓝图得到通过，市建局仍须得到发展局局长批准引用《收回土地条例》收回市建局未能收购的物业，才可以进行重建。至于详细的发展内容仍与规划署商讨中。 - 主席开放第二轮讨论，各组员的意见及提问如下： - 主席表示区议会亦曾建议放弃重建。 - 李伟强委员认为永利街保留了香港的特色，询问日后地盘B的重建会否参考永利街，加入特色。 - 中西区关注组罗雅宁女士表示市建局当初建议在地盘B重建十二至十三层的楼宇，以配合永利街的唐楼，不希望市建局推翻之前的说法。她认为该位置适合推广文化活动，分开重建不应是提高地积比的原因。 - 市建局区先生回应如下： - 回应李伟强委员询问的重建计划，他表示根据2013年批核的总纲发展蓝图，已考虑保留地盘B及C现有街道及肌里的特色。 - 回应罗雅宁女士关注的地积比，他表示政府大方向是觅地兴建房屋，区内的小型单位供应亦较少，在技术可行的情况下，希望能善用珍贵土地资源。 - 他重申，如果中西区区议会表明不希望市建局重建地盘B及C，他可以把此意愿转达发展局。 - 主席表示区议会有不同声音，欢迎日后继续讨论，并在意向清晰后作决定。 |  |
|  | 第8项：其他事项 - 小组同意由下次会议开始，不需要再讨论及报告第三街/余乐里/正街的重建项目，有需要时可放在「其他事项」。 |  |
|  | 第9项：下次开会日期 |  |
|  | - 下次会议日期容后公布。 |  |

中西区区议会秘书处

二零一六年五月