`

二零一六至一七年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一六年七月十一日(星期一) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午十一时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

许智峰议员

组员

吴兆康议员

刘锦胜先生

列席者

| 区俊豪先生 | 市区重建局 规划及设计总经理 |
| --- | --- |
| 殷倩华女士 | 市区重建局 社区发展高级经理 |
| 唐溢雯女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 何盛田先生 | 规划署 高级城市规划师/港岛4 |
| 陈仲铭先生 | 地政总署 高级测量师/特别职务 (第4项) |
| 王伟彦先生 | 圣雅各福群会 市区重建社区服务注册社工 |
| 刘守德先生 | 明爱坚道社区中心 社工 |
| 谢子英女士 | 明爱莫张瑞勤社区中心 社会工作助理 |
| 罗雅宁女士 | 中西区关注组 召集人 |

秘书

戴诺彤女士	中西区民政事务处 行政主任(区议会)5

因事缺席者：

郑丽琼议员

萧嘉怡议员

何致宏先生

李伟强先生

| 负责者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席欢迎各与会者出席2016-2017年度中西区区议会关注中西区市区重建计划工作小组(重建小组)第二次会议。主席特别欢迎首次出席会议的地政总署高级产业测量师/特别职务陈仲铭先生及明爱莫张瑞勤社区中心社会工作助理谢子英女士。 |  |
|  | 第1项：通过会议议程 - 由于H18土地已复归政府，小组通过日后会议将删除第四项议程「H18土地复归政府后的重建时间表」，所有有关H18的跟进讨论将会在第三项议程「报告及讨论嘉咸街/结志街重建区(H18项目)的最新进展」讨论。 |  |
|  | - 第2项：通过2016-2017年度第一次会议简录 - 小组同意通过2016-2017年度第一次会议简录。 |  |
|  | - 第3项至 - 第5项： | - 报告及讨论嘉咸街/结志街重建区(H18项目)的最新进展 H18土地复归政府后的重建时间表 跟进阁麟街历史建筑 |
|  | - 市区重建局(市建局)规划及设计总经理区俊豪先生表示，牌照顾问已为鲜货商户拟备并提交申请新鲜粮食店牌照所需的资料予食物环境卫生署(食环署)。视乎入伙纸的发出日期、食环署审批暂准牌照的进度及商户装修的安排，预计部份鲜货商户可在九月左右开业。他表示鲜货零售中心面向结志街方向的路面后移并设置三个上落客货位供商户作上落货之用，相信将来可减轻现时因上落货而造成阻塞交通的情况。此外，面向卑利街及嘉咸街亦会后移，腾出更多空间方便市民在市集购物，改善人货争路的情况。另一方面，就嘉咸市集推广活动，他介绍由小贩及商户选择的嘉咸市集标志及本年推广活动主题—「传新」市集。此外，市建局现正为毗连地盘A及C已参与食环署小贩摊档重置资助计划的十个「朝行晚拆」的小贩建造摊档，工程预计于7月内完成。 - 主席开放文件讨论，各组员的意见如下： - 主席询问在鲜货零售中心面向结志街的三个泊车位置由谁管理。他表示不少市民及商户关注重建项目里的一些街道将会封闭变成「掘头路」，亦听闻这些街道可通往公共空间，希望当局能提供更多资料。他询问H18的拆卸及重建进度是否如时间表所预计的一样。他表示曾听闻市建局为小贩设计的摊档需要一再修改，希望了解当中原因。 - 吴兆康议员建议在鲜货零售中心旁的楼梯加设防滑的装备。他询问如小贩需要加设檐篷，市建局会否为他们安装。他询问当局如何利用鲜货零售中心天台。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士询问市建局是否拥有及管理鲜货零售中心。她询问当局对于商贩的租金安排如何，担忧日后加租的幅度过高。 - 市建局区俊豪先生回应各组员的提问如下： - 回应许智峰议员，他表示鲜货零售中心外的上落客货车位由市建局管理让公众使用。他表示鲜货零售中心面向地盘B住宅是公共空间，而整个H18项目内三个地盘的公共空间是连贯的，除非特别情况，否则二十四小时开放。至于小贩的摊档，他解释早年花园街小贩区发生火警后，食环署修改了一些指引，加上最新条例规定电箱须挂在小贩摊档上，故市建局须为小贩安装合符现时规例的电力装置，费用由市建局支付。 - 回应吴兆康议员，他表示现时地盘尚未完工，待日后工程完成并获屋宇署审批后，会参考议员意见，检视如何改进。他表示在现行法律许可下会为小贩安装檐篷。他表示会在天台进行适量绿化，但由于天台须放置机电设备供市集商贩使用，故有其实际用途，除作维修之用，市民亦不可内进。 - 回应罗雅宁女士，他表示现时租金比市场为低，市建局与商贩协定五年的租金不变，五年期租约完结后，商户可优先选择会否签订三年期租约。他表示鲜货零售中心由市建局管理。 - 主席表示秘书处曾发信邀请古物古迹办事处(古迹办)、古物咨询委员会(古咨会)、屋宇署及地政总署出席会议讨论阁麟街历史建筑，惟古迹办及古咨会均回复表示研究工作尚在进行中，婉拒出席会议；而屋宇署亦表示此议题涉及文物评级或保育政策，不属于《建筑物条例》，不派员出席会议。他要求秘书处会后去信缺席会议的部门，表达遗憾。 - 主席就阁麟街历史建筑开放讨论，罗雅宁女士以简报介绍阁麟街发现的背对背式唐楼，希望市建局能设法原址保育建筑。 - 市建局区俊豪先生回应罗雅宁女士表示，暂时未知阁麟街现时用作挡土墙的砖石墙的安全程度。他表示日后在可行的情况下，可考虑如何在公共空间重置这些砖石。他表示古迹办正在审议民间团体提交砖石墙的研究报告，待古迹办完成审议有关报告后，市建局会参考有关的报告并向议会汇报有关方案。 - 主席开放第二轮讨论，组员提问如下： - 吴兆康议员询问如技术上可行，当局是否会参考罗雅宁女士简报提议的原址保育设计。他建议可否让市建局在未收地前先在该位置进行研究工作评核石墙的安全程度。 - 主席表示市建局如因技术问题而不能保留一幅石墙，难以说服市民，希望市建局能知悉及参考民间团体的建议。他询问地政总署批地予市建局的程序和条件，并询问地政总署在批地予市建局前，署方对于石墙有何角色或责任。他询问地政总署会否拥有有关石墙安全程度的资料，并询问署方会否进行实地勘察。 - 罗雅宁女士表示石墙处于中半山行人扶手电梯旁，相信当时的政府部门曾为附近作一个详细的土力研究，询问现时政府部门能否实地考察。她表示曾于本年六月收到市建局的回信表示会挑选并展示一些保存状况良好的砖石，认为局方没有原址保育的打算。她认为历史建筑处于的位置紧扣着其历史，要是如市建局所提议的便会失去其意义。 - 市建局区俊豪先生回应吴兆康议员，表示须先由政府部门评核石墙的安全系数，才可进一步探讨不同保育建议的可行性。 - 地政总署高级产业测量师/特别职务陈仲铭先生回应如下： - 回应主席的提问，表示阁麟街的历史建筑是位于市建局向城市规划委员会(城规会)提交H18重建项目申请的地盘C内。现正等待古迹办就如何处理有关历史建筑提供意见，所以暂时停止地盘C的批地程序。署方会以换地形式批地予市建局进行重建。他表示若没有近期公众对有关历史建筑的关注，署方已继续与市建局商讨及同意余下换地条款细节，然后再按市建局招标的时间表，完成所有换地手续，需时大约四个月。他表示署方没有此石墙的建筑资料，但可尝试向有关部门查询。 - 回应吴兆康议员提议让市建局在批地前先进行勘察，他表示如市建局要求，署方会考虑。 - 市建局区俊豪先生表示局方现时没有任何石墙的资料，加上政府部门掌握有关数据，进行相关研究时更具代表性，认为由政府部门提供相关资料并评核石墙的安全程度更为合适。 - 地政总署陈仲铭先生表示可向有关部门查询石墙的结构安全状况。 - 罗雅宁女士同意由政府部门翻查并评核石墙的安全程度。 - 小组同意秘书处会后去信地政总署，询问有关石墙的建筑资料。 |  |
|  | 第6项：报告及讨论士丹顿街/永利街(H19)重建区的最新进展 |  |
|  | - 主席表示罗雅宁女士及公民党副主席陈淑庄女士提交了一封有关H19重建项目的信件。信件已呈枱供各位备悉。 - 市建局区俊豪先生表示，因应地盘B楼宇状况残破程度较严重，在技术可行的情况下，市建局已清拆由市建局拥有的楼宇，华贤坊西16号的拆卸工程已完成，并正在拆卸城皇街8-10号的楼宇。他表示屋宇署的职权包括确保现行楼宇的安全，如有危险，屋宇署有权代相关业主进行必要工程。 - 主席询问出席的议员及委员是否属于当区有持分者或利益关系，没有议员或委员作出申报。 - 小组通过下次会议邀请地政总署市区重建组讨论有关项目。 - 主席开放讨论，罗雅宁女士表示市建局曾于2008年H19重建项目计划中决定城皇街的新建筑物限于楼高13层，亦在2013年的规划总纲蓝图再次确定有关计划。她表示在区议会第五次会议上，有议员反对市建局增加此项目的楼宇高度，但市建局只回应楼宇高度不会超过120 m.P.D.。她表示楼宇高度限制是希望配合城皇街低密度楼宇的氛围。她表示现时有民间团体、历任及现任议员的反对，认为市建局不应推翻以前的决定。她希望呈枱的信件能让建筑署知悉。 - 市建局区俊豪先生表示120 m.P.D.相等于约20层的楼宇高度，但局方现时未决定是否将地盘B原计划的13层住宅增加至20层楼高，但必须强调这并不是中西区关注组于文件所说市建局拟议将地盘B的楼高以倍数增加。此外，中西区关注组亦提及项目现时收购率低，现阶段引用《收回土地条例》进行重建是不合理，他表示议会曾同意由于地盘B楼宇状况残破程度严重，市建局应分阶段进行重建并先重建地盘B，所以现时的讨论点应是落在地盘B的发展参数。他表示早年进行此计划时的土地供应未如现在紧张，计划经历数次修订后由原计划8倍地积比率降至3.9。香港现时房屋供应尤其是市区更为匮乏，为配合政府增加房屋政策的大方向，局方考虑修订地盘B的地积比率。他表示现时地盘B的收购率虽然未超过一半，局方现时仍与发展局商讨引用《收回土地条例》收回余下业权的可行性。此外，就修订地盘B的发展参数，市建局亦须进行有关技术评估，例如交通影响评估，之后会就修订地盘B的发展参数向城规会重新提交规划申请，市民亦可就重新提交的申请计划发表意见。 - 规划署高级城市规划师/港岛4何盛田先生表示市建局现阶段只是向署方简单提及过更改计划的建议，但未正式提交申请。他表示市建局日后须在申请中解释更改的理据，并作相关的评核。 - 主席开放第二轮讨论，各组员的意见及提问如下： - 吴兆康议员认为市建局须尊重以往经过长时间咨询的决定，加上永利街的氛围适合低密度楼宇。他表示获当区居民授权，转达他们不希望增加该区的楼宇密度。 - 主席补充，议会未有就应否先拆卸地盘B达成共识，但有几位议员(包括主席)均曾质疑此决定。他询问市建局是否还未决定新楼宇的高度，并希望局方再次解释改变楼宇高度的理据。他询问市建局增加发展密度是否与先为地盘B进行重建工作有直接关系，还是以配合政府的房屋政策。他表示现时的收购率只有大概50%，市建局的取向如何。 - 对于组员关注地盘B的去向及重建计划，市建局区俊豪先生表示明白由社会上有人反对在收购率不足的情况下进行重建，但现时当局是根据城规会于2013年的核准总纲发展蓝图及规划意向，以重建形式发展该发展计划图地块。他表示市建局须得到发展局同意，才能以《收回土地条例》收回余下的业权，整个项目才可以成功推行。日后如先为地盘B进行重建工作，市建局须重新向城规会提交申请，而全港市民亦可就此计划提出意见。如市民普遍反对计划，市建局亦不能进行该计划。他重新询问组员是否希望市建局继续进行H19重建工作。 - 主席表示区议会有正反意见，日后会要求在区议会再讨论此议题，以确定区议会的取向。 - 罗雅宁女士表示，如市建局根据2013年重建计划所列明的高度密度重建，相信市民会支持。 |  |
|  | 第7项：其他事项 - 小组没有其他事项。 |  |
|  | 第8项：下次开会日期 |  |
|  | - 下次会议日期容后公布。 |  |

中西区区议会秘书处

二零一六年七月