二零一八至一九年度

中西區區議會

關注中西區街市發展工作小組

第二次會議簡錄

| 日期﹕ | 二零一九年六月三日（星期一） |
| --- | --- |
| 時間﹕ | 下午二時三十分 |
| 地點﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

| 出席者﹕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席 |  |
|  | 楊學明議員 |  |
|  | 組員 |  |
|  | 盧懿杏議員, MH 楊開永議員 伍凱欣議員 呂鴻賓先生 劉天正先生 |  |
|  | 列席者 |  |
|  | 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務處 中西區民政事務專員 |
|  | 賴秀茵女士 | 食物環境衞生署 中西區衞生總督察2 |
|  | 張永楷先生 | 食物環境衞生署 中西區高級衞生督察(街市管理) |
|  | 黃東曉先生 | 港九新界販商社團聯合會 副秘書長 |
|  | 胡國鋒先生 | 港九新界販商團聯合會 副總幹事 |
|  | 林春成先生 | 上環街市代表 |
|  | 黃偉成先生 | 石塘咀街市代表 |
|  | 梁釗華先生 | 士美非路街市代表 |
|  | 王炎發先生 | 西營盤街市代表 |
|  | 舒芷玲女士 | 中西區民政事務處 行政助理(區議會)2 |
|  | 秘書 |  |
|  | 丁嘉韻女士 | 中西區民政事務處 行政主任(區議會)5 |

| 因事缺席者: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陳學鋒議員, MH, JP 李志恒議員, MH 黃美卿女士 施永泰先生 |  |

| 負責者 | 主席歡迎各與會者出席2018-2019年度中西區區議會關注中西區街市發展工作小組(街市小組)第二次會議。主席特別歡迎首次出席街市小組會議的港九新界販商聯合會副總幹事胡國鋒先生。 |
| --- | --- |
|  | 第1項：通過會議議程 |
|  | - 小組通過是次會議議程。 |
|  | 第2項：通過2018-19年度第一次會議簡錄 |
|  | - 小組通過2018-19年度第一次會議簡錄。 |
|  | ## 第3項：跟進中西區各街市管理運作情況、營商問題及各街市管理諮詢委員會會議撮要 (關注中西區街市發展工作小組文件第1/2019號) |
|  | - 食物環境衞生署(食環署)中西區衞生總督察2賴秀茵女士向組員簡介中西區各街市管理運作情況、營商問題的書面報告及各街市諮詢委員會會議撮要。 - 總結討論的摘要如下： - 西營盤街市代表王炎發先生表示西營盤街市第三街出入口的兩個雨水槽的維修工程由原定去年的11月展開，延至現時尚未開展及完成工程，進度緩慢，他指出雨水槽漏水情況嚴重，希望部門盡快完成工程，並建議工程應配合街市營商環境、局部圍封入口、縮短圍封時間，以及於下午才進行維修。有關西營盤街市洗地方面，王先生認為洗地安排改善有限，指雖然相關職員已於街市較少客人的時段洗地，但他們不會於有客人在附近時，調低水力或使用水擋，導致客人需作躲避和匆匆離開，如檔主出言勸喻，職員會感不滿。 - 士美非路街市代表梁釗華先生表示士美非路街市垃圾房旁的升降機自新承辦商承接工程後，便長期待修，現已待修接近三個月，本年度該升降機亦有接近60日不能運作，現時各販商僅能依賴街市內唯一一部貨用升降機運載貨物，他擔心如該部貨用升降機亦不能運作，將為商販帶來嚴重不便。 - 呂鴻賓委員詢問食環署除提醒熟食中心檯商經常清洗抽油煙機外，會否巡查或有否其他措施以減低火警發生的危機。 - 主席補充指部份熟食中心的抽油煙機是由販商自行清洗的，故食環署除加強清潔抽油煙機，亦應提醒相關販商要徹底清潔抽油煙機的內部及隔油網。 - 食環署賴秀茵女士回應如下： - 建築署已於2018年11月12日在漏水的天幕下方搭建竹棚，並於本年3月初步完成更換雨水槽的工程，漏水情況已有一定改善，惟於大雨期間，雨水透過牆壁滲入，建築署已作即時調查，並於3月至5月期間於玻璃上方及天台地面明渠塗上防水物料，建築署亦會安排在肉檔樓層上方之天幕再進行防水工程，食環署會敦促建築署繼續跟進和盡快完成餘下工程。 - 洗地方面，署方會敦促承辦商，以提示其職員在清洗地面時要避免濺濕市民、檯商及貨物。 - 士美非路街市升降機方面，署方將於8月份更換早前因維修工程而暫停運作一段時間的L5升降機，而近日L6升降機亦曾因機門遭撞毀而停用。署方已向機電工程署(機電署)反映檯商意見，並會緊密留意升降機承辦商在接獲故障事故通報後派員到場維修的時間，如發現出現延誤，食環署會要求機電署跟進，另外，機電署曾解釋指如維修工程涉及訂購零件或需較長時間，機電署會加強監察承辦商維修工程質素及表現。 - 署方已增加清洗抽油煙系統的次數，但油煙罩則由各檯商自行負責清洗，署方會安排衞生督察作定期監察及檢查，如發現問題，署方會向檯商提供專業意見，並要求檯商作清洗。 - 石塘咀街市代表黃偉成先生表示石塘咀街市的L6升降機已因故障而待修近兩個月，為使用輪椅人士帶來不便，他批評承辦商經常以沒有零件為由拖延維修升降機，要求機電署監察。 - 主席表示是次會議中會討論「全面更換中西區街市內的行人扶手電梯」事宜，屆時一拼討論更換石塘咀街市升降機事宜，主席亦希望食環署及建築署能迅速處理西營盤街市天幕漏水的問題。 |
|  | 第4項：討論2018至2019年財政年度之活動撥款安排 |
|  | - 主席表示本年度工作小組獲得區議會撥款五萬三千四百元，以製作街市宣傳品，他指去年工作小組製作冰涼降溫毛巾，並於毛巾上印上了「中西區區議會」標誌及「中西區區議會關注中西區街市發展工作小組」字樣，主席建議本年製作多功能削皮器或防燙取物夾套裝，以供檯商在中秋節期間派發，並表示將取決揀選製作之宣傳品的可供印刷位置，以決定能否印上「中西區區議會」標誌及「中西區區議會關注中西區街市發展工作小組」字樣或僅印上上述之其中一項。 - 經討論後，小組通過製作多功能削皮器。 |
|  | 第5項：跟進中西區工務工程–全面更換中西區街市內的行人扶手電梯 |
|  | - 食環署中西區衞生總督察2賴秀茵女士簡介更換中西區街市內的行人扶手電梯的計劃： - 士美非路街市將於8月更換L5載貨升降機，並將於2020年2月相繼更換E1-4扶手電梯，而E7-8扶手電梯將於E1-4扶手電梯工程完成後再作更換。 - 石塘咀街市現正更換L2載貨升降機，隨後會更換L1載貨升降機，並計劃於2019年9月開展更換E1扶手電梯工程，繼而更換E2扶手電梯，待2020年初之農曆新年後，再開始更換L6載客升降機，而E3-6扶手電梯將於2020年年底陸續更換。 - 西營盤街市將於9月開始更換E2及E3扶手電梯，並於2020年初的農曆新年後陸續更換E1及E4-7扶手電梯。 - 由於正街街市的E1-3扶手電梯曾於早前更新部分零件，故有關更換工程將於2022年起才逐步開展。 - 位於上環街市的L6載客升降機擬於6月中旬開始更換，隨後會陸續更換L7及L8載貨升降機，於完成更換升降機後便會開始更換E6及E7扶手電梯。 - 主席表示更換區內街市的扶手電梯及升降機工程相當龐大，需多方配合方能成事，他相信工程時間表的更改空間不大，同時歡迎與會者就工程提供意見，同時，主席指出石塘咀街市的L6升降機已待修近兩個月，期望食環署能督促相關工程情況。 - 總結討論的摘要如下： - 西營盤街市代表王炎發先生建議設立獎罰制度，鼓勵承辦商盡快完成升降機及扶手電梯維修工程。 - 石塘咀街市代表黃偉成先生建議選擇承辦商時不以價錢為唯一標準，應考慮其服務質素，亦建議將工程安排於晚間進行，並縮短工程時間，以減低對檯商的影響。 - 士美非路街市代表梁釗華先生表示現時的承辦商表現不達標，令人失望，維修工程之需時較其他公司長三至四倍，他期望食環署能留意有關情況。 - 主席表示曾向承辦商查詢可否增加人手進行工程，但承辦商表示更換升降機及扶手電梯工程只可由同一隊職員負責，如由兩隊員工負責，會出現交接問題，故不能將工程延長至晚間進行。 - 石塘咀街市代表黃偉成先生指承辦商員工曾向其表示可向食環署要求增添一隊維修隊伍，以便延長工程時段至晚間進行。 - 主席建議食環署向承辦商再作相關查詢。 |
|  | 第6項：其他事項 |
|  | - 西營盤街市代表王炎發先生批評食環署執法不公，指如檯商暫放紙箱於街市門外，食環署會嚴厲執法，但超級市場(超市)長時間放置大量貨物於街市門外則獲得寬鬆處理，他續表示超市的做法影響附近環境衞生，引來老鼠及白鴿，促請食環署跟進，又指雖然街市附近有垃圾站，但仍有居民把傢具等大型垃圾，棄置於街市門外的垃圾桶，他建議政府加設閉路電視作監察。 - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示會留意相關位置的情況，針對鼠患問題，民政事務處(民政處)將於短期內公佈中西區的環境保護及滅鼠行動計劃，亦表示民政處自2016年開始，運用額外資源聘請承辦商清洗衞生黑點，包括進行清理狗糞、包頭垃圾和滅鼠工作，由於近日鼠患嚴重，將加強工作力度，定時進行清潔工作，並將清理包頭垃圾的範圍擴展至舊樓和三無大廈，她呼籲與會者向部門提供衞生黑點位置，亦指出計劃將與大廈和居民合作，向居民派發清潔用品，並會考慮使用鼠擋，她期望各街市檯商能參與此計劃，如檯商有任何需要和協助，歡迎向民政處及食環署求助。 - 主席指出西營盤街市內有麻雀出沒，要求食環署清理雀糞。 |
|  | 第7項：下次會議日期 |
|  | - 下次開會日期容後通知。會議於下午三時二十九分完結。 |
|  | 中西區區議會秘書處 二零一九年九月 |