中西區區議會

地區小型工程工作小組

第三次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二○一六年七月七日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 上午十分三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

陳捷貴議員,BBS,JP 吳兆康議員 楊開永議員 楊學明議員 鄭麗琼議員 葉永成議員,BBS,MH,JP

列席者：

| 張國鈞議員 | 中西區區議會議員 |
| --- | --- |
| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理 (分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理 |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳浩濂議員 陳學鋒議員,MH 許智峯議員 李志恒議員 蕭嘉怡議員

第1項：通過會議議程

- 小組通過修訂的會議議程。

第2項：通過二○一六年五月十二日地區小型工程工作小組第二次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項：地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第16/2016號(再修訂))

- 樓梯級位置添加扶手（港鐵站堅尼地城C出口旁）

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示本年六月已與有關部門在科士街臨時遊樂場進行視察及會議，包括路政署、建築署及香港鐵路(港鐵)，商討場地內各項尚待解決的工程細節，其中亦包括是項議題。港鐵在移交上述場地予康文署時，此工程項目並不符合屋宇署指引「設計手冊：暢通無阻的通道 2008」的要求，故署方一直要求港鐵加設有關扶手。港鐵於六月舉行的會議上承諾作出跟進，署方亦會繼續跟進有關事宜。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 為中西區區內公園及遊樂場更換損壞的休憩座椅

  - 文件由張國鈞議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席請康文署盡快跟進，以免影響形象及對市民造成不便。

  - 康文署周珮珊女士表示文件內提及的科士街臨時遊樂場外的休憩座椅乃屬中西區民政事務處(民政處)管理，本署亦已轉介民政處跟進。另外，香港佐治五世紀念公園現正進行大維修，原有待修的座椅經已拆除，並會於七月中更換。而香港公園的休憩座椅亦已完成翻新工程。至於在其他公園內待更換的休憩座椅，則要視乎座椅的存貨數量而作出安排，署方會提醒同事盡快跟進及處理。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在德輔道西與皇后街交界的欄杆加裝花盆

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示處方已進行實地視察，發現上述路段部份欄杆沿行人路轉彎位而彎曲，處方現有的欄杆花盆設計不能安裝於該彎曲欄杆上。另外，視察當日發現該址有檔攤擺賣，旁邊亦有郵筒，所以上址只能設置三至四個欄杆花盆。處方需再進行實地視察以確認數量。

  - 主席表示只加設兩個欄杆花盆亦可。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 將原有Central & Western District Board 的中西區區議會街頭展示板更改為Central & Western District Council

  - 文件由鄭麗琼議員提交。

  - 民政處文志超先生表示處方已進行實地視察。根據紀錄，本區共設有五個歡迎牌，除薄扶林道及般咸道交界的歡迎牌提及區議會(District Board/ Council)外，其餘四個歡迎牌的字眼為：「歡迎蒞臨中西區」「Welcome to Central & Western District」。

  - 主席建議一致採用「歡迎蒞臨中西區」、「Ｗelcome to Central & Western District」。

  - 民政處文志超先生表示會與鄭麗琼議員再作跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目，會將有關展示牌內容更換為「歡迎蒞臨中西區」、「Ｗelcome to Central & Western District」。

- 園藝美化工程(中區)

  - 文件由康文署提交及由康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 主席對詢問花卉種類。

  - 康文署周女士表示聖誕節會選用聖誕花，賀年花則會選用菊花、芍藥等。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程(西區)

  - 文件由康文署提交及由康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 主席希望增加中秋節的美化工程場地，例如香港佐治五世紀念公園、科士街臨時遊樂場等區內小型公園。

  - 康文署周女士表示會考慮在現有資源下作出安排。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 蒲飛路座椅設置工程

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席希望盡快開展工程。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 興建綠色專線小巴候車亭

  - 文件由鄭麗琼議員提交。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 2016/17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆裁植物設置工程

  - 文件由民政處及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 吳兆康議員詢問有關檢討花卉枯萎及類別的進度。

  - 民政處文志超先生表示上年度的工程已完結，懸掛式花籃已於本年五月拆除。因應上年冬天天氣特別寒冷，令區內植物枯死數目增加的情況，處方會於本年度十一至十二月推行計劃時要求承辦商設置更耐寒的植物。另外，上年度採用的紅繼木，因其葉子呈啡紅色，容易令人誤會植物已枯萎；而另一種採用的植物綠蘿則較青翠及茂盛，所以會考慮於本年度計劃中多採用此類植物。

  - 主席希望採用綠色植物之餘，亦能有其他色彩。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 2016/2017年度中環至半山自動扶梯系統美化工程

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 民政事務專員黃何詠詩女士補充指美化裝置方面，因中西區重點之一為歷史建築，處方亦希望加以推廣。處方知悉組員希望美化本年度的設計後，現考慮由承辦商提供新的設計概念以供參考，但暫未訂定具體設計。新設計方向包含重視歷史建築的成份，而立體牆畫意念新穎，亦襯托中西區濃厚的藝術氣息。

  - 主席表示欣賞設計有歷史及藝術元素，尤其立體牆畫可美化中西區。

  - 吳兆康議員查詢什麼是吸塑物料、裝置的清潔及更新，及設計有定案後可否供組員參閱。

  - 民政處梁惠珍女士表示物料效果可以彩色，大概是一個模板，雖不至於三維(3D)立體或明顯凸出，但會有適度立體效果的裝置。處方與承辦商商討後，得悉吸塑物料較輕身又可做到較細緻的效果。保養方面，本計劃的財政預算包括維修項目，處方會提示承辦商留意損耗及污垢，而燈飾或設計會與組員磋商。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程及欄杆盆裁植物設置工程

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 改建西區公眾貨物裝卸區為休憩用地

  - 文件由中西區區議會中西區海濱工作小組(海濱工作小組)提交。

  - 民政處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士表示建議由海濱工作小組主席陳學鋒議員提出，而海濱工作小組曾討論有關工程方向，組員亦原則上表示支持。有關工程包括設置長椅、修補現有地磚、於海旁加設圍欄、如有需要加設電燈等，以提供一個臨海的休憩用地供市民休憩之用。

  - 主席詢問建議的財政預算。

  - 民政處余恩恩女士表示由於此工程為初步建議，處方曾與工程組進行實地視察，稍後需與相關部門聯絡，如了解現有電燈是否能繼續使用、現有電力供應等，以訂定財政預算。

  - 何專員補充指除海濱工作小組曾詳細討論是項議題外，中西區區議會大會亦曾討論是項議題，區議會亦支持地段由海事處交接到區議會後盡快開放公眾。現時先進行最基本的設施工程以盡快開放予公眾使用，其後組員可討論細節，如其他方面的用途。處方希望加快完成有關工程，讓市民盡快受惠。而主席詢問的財政預算是有關既定程序，地區小型工程計劃一向會先提交計劃書予工作小組徵詢組員大致方向的意見，然後部門就可以細緻跟進設計，通常最初階段未必每次都能提交財政預算。另外，處方希望節省工程費用，而現時海事處於該址設有多盞路燈，如可繼續使用，就能減低工程預算，所以現階段未能提供具體的財政預算。處方稍後會再提交撥款申請及財政預算。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 卑路乍灣公園舞台添置風扇

  - 文件由張國鈞議員提交及向組員介紹文件。

  - 葉永成議員對建議表示支持。

  - 康文署周珮珊女士表示會與工程部門研究可行性，並指出現時觀眾席已增設六把風扇，可以帶動附近空氣流通。她表示亦需要考慮如在舞台加裝風扇，或會對使用者在舞台布置上有所影響。

  - 張國鈞議員認為觀眾席風扇的距離未能帶動舞台空氣流通，而舞台布置一般會置於舞台後方，相信兩側添置風扇不會影響舞台布置。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項﹕4.	地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第21-29/2016號)

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「山市街座椅重置工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 葉永成議員表示個人正進行居民諮詢，有居民表示舊有位於羲皇台對出的兩座位座椅設計方便人聚集傾談，導致晚上產生噪音問題。葉議員暫時收到數以百計的居民同意重置建議，亦希望單座椅設計可改善噪音問題。

  - 經討論後，小組通過撥款85,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「山市街花槽加設籬笆及美化工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 主席查詢工程物料及籬笆高度。

  - 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生籬笆物料包玻璃纖維。而高度方面，加設籬笆後應達成年人視線水平。

  - 葉永成議員表示食環署曾於該位置進行清理十數次、每次均載滿三至四車雜物。葉議員指因有人任意棄置建築廢料、雜物等，引致花槽及附近地方環境衛生惡劣。

  - 經討論後，小組通過撥款160,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「蒲飛路座椅設置工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員希望可以加設有上蓋的座椅。

  - 民政署顏選華先生表示該址為斜路，背後為擋土牆，要於擋土牆前加設有上蓋的座椅要加建基腳及柱，需要進行磡探，而路段較為狹窄，印像中亦有樹木，未能設置的機會較大，並認為該址不適宜設置有上蓋的座椅。

  - 經討論後，小組通過撥款31,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「2016/17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆裁植物設置工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 主席建議於懸掛式的花盆上加設中西區區議會的標誌。

  - 民政處文志超先生表示會與承辦商跟進。

  - 吳兆康議員詢問堅道欄杆盆裁的位置，因堅道28號恒龍閣對出較闊，而近嘉諾撤聖心小學的斜路行人較多及相對狹窄。

  - 民政處文志超先生表示會設於較闊的路段，有關路段約三米闊，設置欄杆花盆後行人路仍有充裕空間。

  - 經討論後，小組通過撥款700,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「改建匯安里綠化區為休憩處」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員詢問燈光是否需要改善。

  - 主席同意陳議員表示該址較暗，能增加光線更好，尤其入口至綠化區的範圍。

  - 民政處文志超先生表示匯安里入口位置設有街燈。

  - 民政處余恩恩女士表示路政署初步回覆指署方評估後認為休憩處外路段現有的街燈經已足夠照明，處方會與路政署跟進能否因應是項工程為休憩處加設路燈。

  - 經討論後，小組通過撥款160,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「干德道(3號小巴站)設置避雨亭」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款125,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「2016/2017年度中環至半山自動扶梯系統美化工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款900,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程及欄杆盆裁植物設置工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款230,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第17/2016及19/2016號)

- 地區小型工程工作小組文件第17/2016號

  - 第3項：豐物道休憩處改善工程

    - 康文署周珮珊女士表示工程預計於本年第三季展開，明年第一季完成。

  - 第6項：卑路乍灣公園涼亭安裝電風扇

    - 康文署周珮珊女士表示工程部門會先進行鋪設電路系統工程，預計整項工程於本年第三季完成。

    - 主席希望能加快工程進度。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第19/2016號

  - 第5項：上環文化廣場改善工程

    - 民政處文志超先生表示就第二期搬遷雕塑(至西消防街休憩處)及安裝旗桿地洞的工程，民政處正諮詢有關部門，而工程組正安排進行工程。

  - 第2項：改善及美化巴丙頓道17-19號瓊峰臺對出空地

    - 民政處文志超先生表示工程已於2016年6月完成。

  - 第4項：改善龍虎山一號種植場之中草藥園的設備

    - 陳捷貴議員表示早前曾進行實地視察，龍虎山晨運之友會(龍虎山之友)建議設置一個以鐵鏈連繫的企架放置資料本，取代初期大型金屬牌的提議，以減低工程費用，而香港大學中醫藥院助理院長馮奕斌博士亦認同有關提議。龍虎山之友亦希望於該址設置儲物櫃，陳議員表示該址有設置儲物櫃的位置，就保安角度而言支持有關提議，當時亦未有政府部門反對。

    - 民政處余恩恩女士表示處方曾於2016年6月進行實地視察，工程組正根據龍虎山晨運之友代表最新提出的意見，修改有關草藥資訊板及資料牌的設計。

    - 民政署顏選華先生表示工程組收悉意見後已製訂數款不同的設計，稍後會與陳議員、龍虎山之友及馮博士商討，以確定最終設計。而原始的設計並無包括儲物櫃，如現時加設儲物櫃，需重新諮詢有關部門，此舉會延遲工程進度。顏先生指此工程由提議至今已約兩年，加設新項目會延遲整個工程，建議有需要可於工程完成後再加設。

    - 民政處余恩恩女士表示稍後會研究利用地區小型工程計劃的撥款額設置儲物櫃供龍虎山晨運之友使用是否抵觸任何乎指引符合地區小型工程整體撥款涵蓋的範圍。

    - 何專員表示如龍虎山之友將來為公眾舉辦活動如教育工作而設置儲物櫃是合理的，如只供龍虎山之友使用可能未必合適。何專員亦建議同步進行研究及跟進草藥資訊板及資料牌的設計，以免再拖慢工程進度。

    - 主席及陳議員均同意有關建議。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第18/2016號及20/2016號)

- 地區小型工程工作小組文件第18/2016號

  - 第1項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設擋雨玻璃

    - 康文署周珮珊女士表示工程部門正研究建議的可行性，在蔭棚下的走廊上蓋位置(屬康文署管理的部份)進行簡單加裝膠片工程，以達至遮蔭擋雨的效果。

  - 第2項：要求更換卑路乍灣公園黃色地磚

    - 康文署周珮珊女士表示建築署會於本年度日常維修項目跟進破損需更換的地磚，並會研究於下年度申請資源以更換場內老化的地磚，因此無需申請地區小型工程計劃撥款。

    - 小組備悉文件。

  - 第3項：在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計

    - 康文署周珮珊女士表示科士街臨時遊樂場足球場及卜公花園足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示工程費用分別約為$43,000及$50,000。現待建築署回覆有關燈柱在結構上進行上述安裝工程的可行性。

  - 第4項：中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷

    - 康文署周珮珊女士表示署方已與楊學明議員及蕭嘉怡議員在香港佐治五世紀念公園進行實地視察，將會先為公園內部份座椅加裝蔭棚，建築署現正研究工程的可行性及預算費用。而在足球場內設置座椅，需要與球場邊界線外預留五米作為安全距離，署方會繼續與建築署跟進。

  - 第5項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網

    - 康文署周珮珊女士表示建築署正研究在科士街臨時遊樂場的擋波網上加裝拉網的可行性及預算費用。

  - 小組備悉文件，並建議邀請建築署代表出席下次會議以協助討論工程項目。

- 地區小型工程工作小組文件第20/2016號

  - 第6項：綠化及美化羅便臣道74號旁垃圾站天台及周圍橋底的公共空間

    - 民政處文志超先生表示建築署指羅便臣道垃圾站天台大部分面積被天橋遮蓋，不適宜進行綠化天台及垂直綠化工程。食環署已於2016年5月巡視該垃圾站天台，未發現有積水及天台小型花圃植物枯萎，食環署會繼續留意有關情況。而處方正就建築署的意見，檢討有關工程計劃建議。

    - 鄭麗琼議員表示暫時可以接納，但最重要是沒有積水及蚊患問題。

    - 主席希望可以種植有色彩的植物，及繼續留意積水問題。

    - 民政處文志超先生表示會與工程代理人食環署跟進及反映。

  - 第28項：在雲咸街的欄杆放置花盆

    - 民政處文志超先生表示處方已諮詢有關部門意見，運輸署表示有關行人路段行人流量高但行人路狹窄(只有1米至1.8米闊)，不建議設置欄杆盆栽。處方亦曾進行實地視察，發現人流量頗高，如設置花盆可能會做成影響。

    - 主席建議暫時擱置工程，稍後可能與藝穗會討論有關事宜。

    - 小組通過暫時擱置工程。

  - 第12項：半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄

    - 鄭麗琼議員詢問是項工程計劃研究進度。

    - 民政處余恩恩女士表示待取得民政事務總署的政策支持後，會另行諮詢相關業權人。

  - 第32項：於聖士提反里加設傳意牌

    - 陳捷貴議員表示得悉有反對意見，所以會再作地區諮詢，但希望如未能設置傳意牌，亦可顯示中英文樹名，並查詢那個部門跟進。

    - 民政處余恩恩女士表示處方會與路政署商討及跟進。

  - 第9項：重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱

    - 主席詢問古物諮詢委員會(古諮會)就石柱評級的進度。

    - 民政處文志超先生表示跟據古諮會官方網站四月份的新項目評估結果，石柱仍未有顯示評級。

    - 鄭麗琼議員希望知道粉飾石柱是否變成破壞歷史文物。

    - 何專員表示跟據她了解，如非必要及在正常情況下古物古蹟辦事處並不建議於古諮會有資料或完成任何研究前進行任何有可能影響建築或文物的工程。一般而言，個別建築若已在待評級的新項目名單內，雖然未被評級但亦可能已完成部分前期搜集資料的工作。工作小組可以嘗試向古物古蹟辦事處查詢有關資訊。

    - 工作小組通過去信古物古蹟辦事處查詢有關石柱的評級事宜。

  - 第13項：在半山中區內重要公眾設施加設飲水設施

    - 鄭麗琼議員詢問是項工程研究進度。

    - 民政處高級行政主任(地區管理)余恩恩女士表示康文署正與工程部門研究於轄下場地增設飲水設施的可行性。另外，運輸署表示有關公共運輸及交通設施由運輸署管轄，但設置飲水設施等非運輸及交通設施並非該部門的職責。民政事務總署工程組正研究以地區小型工程於有關公共運輸及交通設施設置飲水設施的技術可行性，惟初步考慮是有關設施並非如康文署轄下場地有職員管理及定期巡查，擔心飲水設施保養及飲用水的衞生問題。

    - 陳捷貴議員詢問康文署是否所有公園都設有飲水設施。

    - 康文署周珮珊女士表示並非所有公園都設有飲水設施，一般而言，設有洗手間及動態動育設施如球場的公園，較多會設有飲水設施。而公園已設有洗手間，即已有來水、排污設施，會較容易可以加設飲水設施。署方會與工程部門跟進有關事宜。

  - 第18項：中西區文學徑傳意牌

    - 主席詢問是項工程計劃研究進度。

    - 民政處文志超先生表示根據記錄，由於當初選定的地點包括私人地段，期後於2015年年底再重新揀選地點，及重新諮詢有關部門，包括先向地政署查證有關地點是否牽涉私人地段，再向路政署及運輸署跟進。處方稍後會向工作小組提交立傳意牌四個修訂建議地點。

    - 陳捷貴議員希望能加快工程進度。

    - 主席及何專員認為可分階段進行工程，如先進行內容已通過的工程，以加快工程進度。

  - 第8項：改善及美化堅尼地城蒲飛徑

    - 楊開永議員詢問是項工程計劃研究進度。

    - 民政處余恩恩女士表示民政事務總署工程組正同步與定期合約顧問就以地區小型工程設置擋雨上蓋的技術可行性及工程預算進行初步研究。

  - 第4項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 主席希望加快工程進度並請處方安排實地視察。

    - 民政處文志超先生表示處方將稍後安排實地視察。

  - 第16項：山市街3-5號雅福臺對出山坡加設遮擋板

    - 葉永成議員詢問工程計劃研究進度，並表示居民意見指有山水濺出並發出異味，希望加快工程進度。

    - 民政處余恩恩女士表示土木工程拓展署已於2016年1月為斜坡(No. 11SW-A/C747)已完成鞏固工程，並會就該斜坡排水口的水花濺濕過路行人的情況進行改善工程。處方現正待土木工程拓展署為斜坡完成改善工程另外，而民政事務總署工程組會研究為3-5號雅福臺對出護土牆(No. 11SW-A/R333)加設遮擋板，初步已諮詢有關部門，處方會繼續跟進。

  - 小組備悉文件。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午一時正結束。

中西區區議會秘書處

二○一六年十月