中西區區議會

地區小型工程工作小組

第六次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年三月十七日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 上午十時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

陳浩濂議員 陳學鋒議員,MH 鄭麗琼議員 許智峯議員 吳兆康議員 楊開永議員 楊學明議員 葉永成議員,BBS,MH,JP

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處署理高級行政主任(地區管理) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理 (分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理 |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳捷貴議員,BBS,JP 李志恒議員,MH 蕭嘉怡議員

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一七年一月二十五日地區小型工程工作小組第五次會議簡錄及地區小型工程工作小組第一次特別會議暨地區設施管理委員會第七次會議簡錄

- 小組通過二零一七年一月二十五日地區小型工程工作小組第五次會議簡錄及地區小型工程工作小組第一次特別會議暨地區設施管理委員(地管會)會第七次會議簡錄

第3項﹕地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第15/2017號(修訂))

- 在德輔道西均益大廈一期對出的欄杆放置花盆

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務處(民政處)署理高級行政主任(地區管理)文志超先生表示會諮詢運輸署的意見，並可就花盆的數量及品種與主席進行實地視察。

  - 楊學明議員表示山道的佳寶食品超級市場經常將雜物置於店外，加上路段人流甚多，放置花盆可能令路段變得更為狹窄，希望處方留意。

  - 主席認同楊議員的意見，並表示區議會亦曾多次向有關方面作出投訴。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 干德道行人電梯出口設立指示往山頂遊覽區的資訊版

  - 文件由鄭麗琼議員提交及向組員介紹文件，並表示許多遊客不知如何由該處前往山頂，交通工具亦只有的士和路途迂迴的3號小巴。

  - 主席認為旅遊事務署或旅遊發展局更加需要就有關項目投放資源，並希望向部門表達有關訊息。

  - 鄭麗琼議員亦希望旅遊事務署可以作出跟進，並表示甘乃威議員曾就設置旅遊資訊牌事宜向地管會提交文件，而有關議題亦可於旅遊事務討論，但中西區區議會的旅遊事務暨商貿推廣工作小組現已取消。

  - 許智峯議員表示整條中環至半山自動扶梯系統(半山電梯)均有遊客不知如何前往山頂，可能整條路段都有需要增設指示牌，希望何專員亦能向有關部門反映。

  - 吳兆康議員表示於伊利近街亦有遊客詢問原創坊的位置。

  - 主席建議去信旅遊事務署，要求署方於中西區合適的地點，包括半山電梯，增設旅遊資訊牌，並希望資訊牌內容涵蓋由半山電梯前往山頂的交通資訊。

  - 陳浩濂議員表示部份遊客會由花園道山頂纜車站總站徒步前往山頂，但往往半途就會迷路，每逢假日情況尤其嚴重。

  - 鄭麗琼議員表示前往山頂的沿途可能沒有街燈，儘管遊客希望登山，亦會建議遊客乘的士再轉乘纜車。鄭議員表示八十年代長春社曾有一條樹木徑，如路徑能重新展現則可指示遊客從山頂前往纜車站總站。

  - 何專員表示就甘乃威議員早前提交的文件，會議當日曾指出如透過旅遊事務署增設大量旅遊資訊牌，署方需動用相當的時間及資源，亦未必能滿足議員的要求。由於區議會亦即將開展孫中山史蹟徑的工程，處方可與旅遊事務署商討，結合各項推廣計劃以回應議員的建議。旅遊事務署和區議會可以考慮分別於不同地點設置資訊牌，但希望雙方資訊牌的設計及資訊能夠統一，以免造成混淆。

  - 何專員表示有關資訊牌已經歷一段時間，但她理解資訊大致上仍然準確，亦明白議員意見是希望針對協助遊客由半山電梯到達山頂。何專員會轉達議員意見，但考慮到議員在部分地點可能希望盡快在個別位置增加路牌，她在與旅遊事務署溝通了解部門未來有否更新資訊牌計劃的同時，區議會亦可繼續考慮以地區小型工程撥款進行有關工程，專員會負責與旅遊事務署溝通，確保新的資訊牌與政府的能配合及資料顯示方式有一致性。由於設置旅遊資訊牌的工作需時，如地底勘探、傳閱文件及施工等，資訊牌亦會佔用部分位置，所以何專員同意組員建議考慮於現有設施，如電箱及膠箱，設置旅遊資訊，或將資訊懸掛於半山電梯兩旁。

  - 經討論後，小組通過視乎旅遊事務署重點更新中西區旅遊資訊版的可行性及其時間表再作跟進。

- 堅巷花園內噴水池乾涸及園內泊車影響行人

  - 文件由鄭麗琼議員提交及介紹文件。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示署方曾於2月13至15日暫停噴水池運作，以便安排放走池水進行清潔。噴水池運作現已回復正常。

  - 鄭議員表示堅巷花園其中一個入口位於堅巷路段，遊人需橫過堅巷進入公園，不少市民向她反映指有關路段違例泊車問題嚴重，詢問署方有關路段是否由康文署管理。

  - 康文署陳淑芬女士表示有關堅巷路段實為馬路，並非康文署管轄範圍，在地理上堅巷路段將公園分隔成左右兩面，而堅巷上方亦設有行人天橋連接兩面的公園範圍。

  - 主席建議將有關事宜轉介運輸署跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

  - 文件由康文署陳淑芬女士提交及介紹文件。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 更換摩星嶺臨時休憩處的設施

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示有關地點正式名稱為摩星嶺遊樂場。署方曾於本年2月聯同建築署進行實地視察，發現該處有不少設施需要翻新及更換，例如蔭棚、座椅、圍欄、健體設施及地台，建築署會先為損壞的蔭棚作緊急維修，並會跟進整體改善工程內容及相關支出，署方稍後會向工作小組遞交工程計劃建議書。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 更換石塘咀市政大廈兒童遊戲室軟墊設施

  - 文件由楊學明議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示去年建築署已計劃為上述遊戲室進行改善工程，現正安排撥款申請，工程預計可望在本年度開展，與此同時，署方已於本年2月下旬為遊戲室更換損壞的軟墊座椅和添置了一組新的遊樂設施。

  - 主席詢問署方軟墊設施的耐用度。

  - 康文署陳淑芬女士表示軟墊表面為塑膠物料，若使用率高或置於冷氣室內的軟墊則會較容易損耗破裂。

  - 楊學明議員詢問遊戲室破損的軟墊是否已經移除。

  - 康文署陳淑芬女士表示有關軟墊經已移除，場地職員會以膠貼修補破損較小的軟墊。

  - 主席建議署方考慮採用新的物料作軟墊，例如納米物料。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 修補摩星嶺登山樓梯

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件，並對登山梯的安全表示關注，而現時該處未設有路燈，路段較為幽暗。

  - 主席希望處方能美化登山梯及檢視附近圍欄是否需要修補，並建議小組進行實地視察。

  - 民政處文志超先生表示會諮詢土木工程拓展署，處方將進行實地視察，如果有關路段開放予市民，亦需注意相關安全。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 堅道134號行人路近馬路設置長條形花盆植物

  - 文件由鄭麗琼議員提交及介紹文件，並希望申報利益，指出附圖是由她本人的辦事處內拍攝。鄭議員續指巴士專線及行人路被私家車佔用，擔心行人安全。

  - 民政處文志超先生表示該址可以設置花盆，但擔心設置花盆後會阻礙乘客上落，處方會檢視有關路段的闊度，並考慮其他辦法解決違例泊車的問題，例如設置矮柱。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 擴闊羅便臣道60號外56A專線小巴站

  - 文件由鄭麗琼議員提交及介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示部分路段可能為私人地段，處方需進行實地視察，並詢問鄭議員是否希望將樓梯範圍收窄。

  - 鄭麗琼議員建議處方考慮將樓梯範圍收窄三分之一，從而加闊小巴站旁的行人路。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 港鐵香港大學站C2出入口對開加設植物、盆栽或花盆等綠化設施

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件，並表示得悉有市民建議置設座椅，然而有關地段車流甚多，空氣質素並不理想。

  - 主席對葉議員的建議表示支持。

  - 民政處文志超先生表示附圖的欄杆為基本款式，應該能夠設置花盆。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第19-20/2017號)

- 地區小型工程工作小組文件第19/2017號

  - 第4項：在康文轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

    - 康文署陳淑芬女士表示「卜公花園足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示工程」及「科士街遊樂場足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示工程」均已完成。

  - 第6項：園藝美化工程（中區）

  - 第7項：園藝美化工程（西區）

    - 康文署陳淑芬女士表示上述兩項工程均已完成。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第20/2017

  - 第2項：干德道3號(沿途)小巴站加設避雨亭

    - 民政處文志超先生由於小巴站地底充滿管線，沒有足夠空間容納避雨亭的地基，而上次會議亦未有收到委員的反對意見，故建議暫緩推行工程。

    - 工作小組同意暫緩推行工程。

  - 第5項：上環文化廣場改善工程

    - 主席詢問上環文化廣場的雕塑是否已搬遷至新地點。

    - 民政處文志超先生表示有關雕塑已經搬遷至西消防街休憩處；而旗杆設置工程亦即將完成。

  - 第3項：摩星嶺旅遊設施設置工程

    - 陳學鋒議員詢問有關工程的時間表。

    - 主席希望處方能加快工程進度。

    - 民政處文志超先生表示顧問公司現正跟進有關設計，預計於下次小組會議呈交有關設計及內容，並預計於本年年底開展工程。

  - 第9項：中西區綠化工程(2016-17)

    - 陳學鋒議員表示欄杆花盆質素參差，植物生長狀況欠佳，亦載有垃圾，希望處方加以改善。

    - 主席希望承辦商加緊檢查及進行清潔。

    - 葉永成議員認為區議會有責任保持環境清潔，但市民亦肩負同樣責任。葉議員同意陳學鋒議員的意見，認為承辦商可加緊保養，並希望處方能定時進行清潔。

    - 中西區民政事務處專員黃何詠詩女士表示自2016年起，處方已加緊清潔花盆的密度，現時承辦商每天清洗一次，合約亦列明已有關條款。何專員希望委員能提供衞生黑點的資料，讓處方能針對性進行清潔；處方亦會督促承辦商加緊清潔，並再與承辦商商討清潔次數。植物品種方面，何專員認為經常更換枯萎的植物並不是最理想的方法，處方會繼續研究適合栽種的植物種類再與組員商討。

    - 葉永成議員同意何專員的意見，並表示處方難以確定承辦商是否完全遵從合約條款。由於中西區佔地較大，葉議員建議每位議員留意所屬選區內的衛生黑點並通知處方。

    - 主席詢問處方會否於花盆加設標語提醒市民保持清潔。

    - 鄭麗琼議員建議承辦商每星期一次於清潔後即時發送圖片通知民政處。

    - 何專員表示曾考慮設置標語，然而中西區的花盆數目眾多。處方可以隨機要求承辦商發送圖片通知處方，以加強監管承辦商。

  - 小組備悉文件。

第5項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第16-18/2017號)

- 地區小型工程工作小組文件第16/2017號

  - 第1項：區內公共圖書館增設消毒箱

    - 康文署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士表示署方已於上次的小組會議中，就圖書除菌機的成效、圖書除菌機在圖書館的成效及開支估算等多方面提交研究報告供組員審視。總結組員在工作小組會議中所給予的意見，知悉組員在工程撥款能夠安排之下，建議應以試行形式推展及可考慮在區內揀選圖書館試行。有關建議涉及購置設備及推出新服務所衍生的額外開支。在上次的小組會議釐清地區小型工程撥款可以涵蓋的範疇及未能吸納的支出估算，署方現時亦正與中西區民政事務處聯繫以研究合適的撥款途徑及安排。

    - 主席詢問署方何時才能決定工程代理人。

    - 康文署陳淑興女士表示需要視乎有關工程計劃撥款的形式。

    - 何專員表示如果能由地區小型工程計劃的撥款支付有關開支，則由小組負責是項工程，否則需要繼續研究有關開支的安排。

- 地區小型工程工作小組文件第17/2017號

  - 第1項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設檔雨玻璃

    - 陳淑芬女士表示署方已於本年三月十日再與建築署及承辦商進行實地視察，承辦商會按議員的要求，研究採用較輕身的透明物料加裝在原有的蔭棚上作為擋雨簷篷，並會參考港鐵站堅尼地城A出口蔭棚的設計作進一步可行性研究。建議的蔭棚設計亦需諮詢港鐵公司及相關部門，取得各方面同意後，建築署會提交整項工程細則及預算費用。

    - 陳學鋒議員詢問有關工程的時間表，並表示港鐵西港島線通車已經兩年，但有關工程仍未完成。

    - 楊開永議員同意陳議員，認為有關項目進度緩慢。

  - 第2項：在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計

    - 陳淑芬女士表示有關工程已完成。

  - 第4項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網

    - 楊開永議員詢問有關工程進度，並認為有關項目進度緩慢。

  - 第7項：擴建屋蘭士街休憩處寵物角至兒童遊樂設施範圍

    - 陳淑芬女士表示問卷設計透過秘書處徵詢地管會的委員後已作出調整，有關問卷調查亦已經完成。經收集統計後，收回有效問卷共71份，當中28份贊成，佔有效問卷的39.4%，40份反對，佔56.3%，3份無意見，佔4.2%。反對的受訪者中，主要擔心衛生問題，其次為擴建後會影響兒童設施的使用者。

    - 鄭麗琼議員表示以往曾有議員建議將堅道花園改建為寵物公園，當時的問卷調查結果與是次相約，加上有關工程需大規模改建路段，故有關建議已被擱置。鄭議員亦反映不少居民表示位於半山的公園數目甚少，而部份長者亦不希望與狗隻共用花園。

    - 何專員表示需要向提交建議的陳捷貴議員交代有關進展及徵詢他的意見，再決定是否不再繼續有關建議。

    - 主席表示明白署方已根據一貫程序進行諮詢，會後會就問卷的結果與陳捷貴議員跟進。主席亦建議食物環境衛生署(食環署)在該休憩處附近增加狗糞收集箱及相關設施。

    - 經討論後，小組同意與提交建議的議員交代調查結果及再作跟進，並通過去信食環署，希望署方於該休憩處附近增加狗糞收集箱及相關設施。

  - 主席表示於早前的小組會議中亦曾對建築署負責相關小型工程的進度緩慢表示不滿，並希望建築署能派員出席會議。秘書處曾兩次發出邀請信，惟署方亦未有派代表出席會議。主席希望何專員能協助小組與建築署跟進組員的要求，並希望建築署提交相關工程確實的進度時間表及出席下次會議協助討論。

  - 楊開永議員認同主席的意見，並建議去信建築署署長跟進有關工程。

  - 經討論後，小組通過去信建築署署長，要求署方加快有關工程進度，提交確實的工程時間表並出席下次會議協助討論。

  - 小組備悉文件，並通過去信建築署署長及食環署。

- 地區小型工程工作小組文件第18/2017號

  - 第1項：綠化及美化羅便臣道 74 號旁垃圾站天臺及周圍橋底的公共空間

    - 民政處文志超先生表示由於食環署會繼續跟進天台植物的日常保養工作，建議擱置有關工程。

    - 小組同意擱置有關工程。

  - 第2項：改建西區公眾貨物裝卸區為休憩用地

    - 民政處文志超先生表示為配合發展局就西區公眾貨物裝卸區的最新發展計劃，建議擱置有關工程

    - 小組同意擱置有關工程。

  - 第3項：歌賦街、美輪街、善慶街美化工程

    - 鄭麗琼議員希望處方盡快美化及綠化有關用地。

    - 民政處文志超先生表示路政署為有關工程代理人，處方正向路政署跟進工程設計和開支預算，惟署方表示工程數目眾多，現正在排期處理是項工程。

    - 主席建議小組去信路政署署長。

    - 小組通過去信路政署要求加快有關工程進度。

  - 第4項：綠化水街公廁

    - 陳學鋒議員希望處方加快有關工程進度。

    - 民政處文志超先生表示食環署曾向陳學鋒議員及楊學明議員呈交初步設計圖，署方現正跟進詳細的設計圖，稍後再提交小組。

  - 第5項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

    - 主席詢問有關工程的時間表。

    - 許智峯議員詢問有關工程進度，並認為有關用地現時被圍封，牽涉的社會資源代價較大。

    - 民政處文志超先生表示處方現正與有關部門跟進批地地界劃分的細節安排。

    - 許智峯議員表示於實地視察當日得悉，處方已與有關部門達成共識，護土牆繼續由地政總署斜坡維修組負責保養，詢問工程現時何以仍處方地界劃分的階段。

    - 民政處文志超先生表示有關部門會負責相關維修保養的開支，部門之間亦已就有關地界劃分的大原則達成共識，然而仍需跟進地界細節上的劃分。

    - 主席表示對部門之間需要清晰劃分批地的界線表示理解，但希望部門加快進度。

    - 何專員表示一般而言，劃分地界需時最快兩至三個月，處方會敦促有關部門並繼續跟進工程進度。

  - 第11項：半山羅便臣道71-73號旁(西面)石級加設扶手欄

    - 鄭麗琼議員詢問有關工程進度。

    - 民政處文志超先生表示處方已就於私人地段進行有關工程，按現行《推行地區小型工程計劃指引》諮詢民政事務總署，署方已進行初部審閱，對推行有關工程態度正面，但仍待有關方面的正式審批。

    - 鄭麗琼議員對有關進度表示滿意及理解。

  - 小組備悉文件，並通過去信路政署署長。

第6項：其他事項

- 何專員表示就「改建豐物道附近海傍地段為臨時休憩用地」的工程，地區設施管理委員會已通過撥款予民政處推行計劃，工程預計於暑假期間開展，希望盡快開放用地予市民。

- 何專員表示於區議會大會及交通及運輸委員會的會議亦曾討論東邊街北停車場，處方得知委會希望搬遷停車場，亦關心臨時停車場的續約事宜。停車場承辦商現已續約，而政府長遠亦希望重新安置停車場。何專員表示早前曾建議搬遷停車場部分車輛或改變停車場格局，與相關部門跟進後，相信可以縮小停車場的範圍，再連接兩段海濱長廊，讓市民可以徒步通過。處方可能需要就此進行小型工程，如改建停車場外牆、加建海旁欄杆等。一旦落實工程，處方將盡快呈交文件予小組審批。

- 主席補充指曾就有關安排與貨車會溝通，會方並不反對將停車場的範圍縮小。

第7項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於上午十一時四十五分結束。

中西區區議會秘書處

二○一七年三月