二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第八次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一九年六月二十七日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員, MH, JP

組員

葉永成議員, SBS, MH, JP 陳學鋒議員, MH, JP 陳捷貴議員, BBS, JP 鄭麗琼議員 楊學明議員 吳兆康議員 楊開永議員 伍凱欣議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP 莫智健先生 文志超先生 邱嘉慧女士 呂綺婷女士 顏選華先生 陳淑芬女士 蘇健良先生 | 中西區民政事務專員 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） 中西區民政事務處行政主任（地區管理）1 中西區民政事務處行政主任（地區管理）2 中西區民政事務處行政助理（區議會）4 民政事務總署工程督察（香港）2 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| --- | --- |

秘書：

| 劉家昆先生 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

許智峯議員 李志恒議員, MH 楊哲安議員

主席歡迎各組員及政府部門代表出席二零一八至二零一九年度中西區地區小型工程工作小組第八次會議。

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一九年五月十五日地區小型工程工作小組會議簡錄

- 小組通過二零一九年五月十五日地區小型工程工作小組會議簡錄。

第3項：二零一八至二零一九年度地區小型工程計劃建議項目

（地區小型工程工作小組文件第17/2019號）

- 在科士街球場及西寧街球場增設儲物櫃

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示有關場地的正式名稱為科士街臨時遊樂場和堅彌地城臨時遊樂場，並表示由於堅彌地城臨時遊樂場足球場附近已設有儲物櫃，故署方將先研究在科士街臨時遊樂場增設儲物櫃的可行性，及按需要申請地區小型工程撥款。

  - 楊開永議員提醒科士街臨時遊樂場足球場儲物櫃的存放位置不應阻礙行人。

  - 主席建議署方若有申請撥款的進一步消息，須以文件傳閱方式通知各組員。

  - 康文署陳淑芬女士表示署方會考慮使用「在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程（2019/20年度）」計劃的撥款進行有關工程。

  - 陳學鋒議員表示如署方選用與修頓球場相同種類的儲物櫃，建議康文署應選用網孔較為緊密的款式。

  - 楊開永議員查詢署方如何管理儲物櫃的使用，及會否每晚清理存放在儲物櫃內的物品。

  - 康文署陳淑芬女士回覆署方會張貼告示，提示使用者清理存放在儲物櫃的物品及會就違規個案採取適當行動。

  - 主席查詢署方是否設有守則規管儲物櫃的使用。

  - 康文署陳淑芬女士回覆署方設有管理指引監管儲物櫃的使用，亦已安排張貼有關使用守則以提醒使用者。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化堅尼地城前屠房及焚化爐臨時海濱

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示有關項目將於七月四日舉行的區議會大會上討論，屆時各政府部門代表將於會上討論上址的未來整體規劃情況，處方亦了解附近居民有興趣和期望可以善用海濱用地，並將再與有關部門研究可行性，但指由於有關工程規模龐大，因此地區小型工程工作小組或需要聯同建築署一同進行工程。她表示項目值得支持，而居民亦期望可更方便到達海濱。

  - 主席查詢臨時設施所指為何。

  - 何專員指臨時設施是指最基本的設施，例如設置圍欄和鋪設地面等。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 堅尼地城游泳池按摩池加裝電熱水器工程

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席查詢署方能否透過推行有關工程提高按摩池池水溫度。

  - 康文署陳淑芬女士回覆有關工程是為了加快提升池水温度的速度，令池水在寒冷天氣下盡快達致26至28度的標準。

  - 葉永成議員指議會以往曾提出加裝電熱水器工程，務求在天氣寒冷的日子盡快提升按摩池的水溫。

  - 陳學鋒議員支持項目推行，並讚賞署方已盡力確保有足夠救生員當值及全面開放泳池設施，情況理想。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中山紀念公園體育館更衣室熱水供應系統改善工程

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員支持項目推行，並查詢工程對使用者的影響。

  - 康文署陳淑芬女士指期望將體育館使用者受影響的時間縮短至兩星期，並會盡量安排工程在冬季後進行。

  - 主席建議署方盡早通知市民有關暫停供應熱水的安排。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 摩星嶺第三號休憩處增設健體設施及進行改善工程

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席指署方選用天然麻石地台，工程費用昂貴，查詢有否其他選擇。

  - 康文署陳淑芬女士指麻石為耐用、天然和合符成本效益的物料，因有關場地的面積達380多平方米，以致工程成本相應較高。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 薄扶林道休憩處進行改善工程

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席查詢該處的圍欄設置了多久。

  - 康文署陳淑芬女士指2007年民政處移交場地給署方時，已設置所述圍欄，署方曾於2014年翻新圍欄及髹上油漆。

  - 鄭麗琼議員查詢地面防護塗料的作用。

  - 康文署陳淑芬女士指防護塗料可保護地面，使其更耐用。

  - 陳捷貴議員查詢防護塗料會否難以打理。

  - 康文署陳淑芬女士指由於現時該處地面有污跡，所以清洗後需加上防護塗料，以保護麻石表層及令地面不易沾上污跡。

  - 主席表示該處現時設有三個指示牌，建議把該些指示牌合併為一。

  - 康文署陳淑芬女士指該處分別設有民政處、康文署的告示牌和供視障人士使用的指示牌。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士贊成主席的建議，表示會與康文署協調，亦期望可藉著是次工程，聘請年青設計師為個別地點設計特色蔭棚和長椅，並表示民政事務總署已給予處方更多彈性進行招標工作，務求做出更佳的設計。

  - 吳兆康議員贊成把多個指示牌合併為一，以騰出空間。他查詢現有圍欄是否不鏽鋼製造及於何時安裝，期望新設置的圍欄能更耐用。

  - 康文署陳淑芬女士指現有的圍欄在民政處移交場地給康文署時已經安裝，故未知圍欄何時設置。她會建議建築署選用耐用的不鏽鋼圍欄。

  - 主席詢問建築署會否確保圍欄的耐用程度。

  - 康文署陳淑芬女士指會向建築署查詢，而根據以往經驗，一般圍欄的耐用程度需視乎附近環境因素而定。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 卑路乍灣公園兒童遊樂設施優化工程（第一期）

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席指工程為期約十個月，查詢可否縮短工程時間。

  - 康文署陳淑芬女士回覆工程期包涵招標和其他程序，而實際所需的施工時間需視乎工程的複雜性，故現時未有遊樂設施圍封的時間表。

  - 楊開永議員支持項目推行，表示該處的設施殘舊，地墊亦已損耗，詢問署方將更換何種地墊。

  - 陳學鋒議員指該組兒童遊樂設施自公園於1997年落成，已使用逾二十年，他亦曾因設施缺乏零件供應而導致需時維修，向署方投訴，所以贊成推行工程。他期望施工時間可盡量縮短，並建議分階段進行，以免封閉整個場地。他亦查詢可否藉是次工程為設施加入具創意和趣味性的元素，增添公園活力。

  - 伍凱欣議員指卑路乍灣公園是以海事為主題，建議為遊樂設施加入符合相關主題的創意元素。

  - 葉永成議員指會致函康文署，要求盡快跟進現時情況，並反映卑路乍灣公園內多處的安全地墊出現老化問題，並長有青苔，容易令長者和兒童滑倒，故支持有關計劃，並要求署方盡快完成工程。

  - 鄭麗琼議員查詢安全地墊在雨天後會否積水、有否去水位及其耐用程度。

  - 陳捷貴議員建議保留該處的傷健人士設施，亦希望署方能增加傷健人士設施。

  - 吳兆康議員查詢署方會否參考屯門公園兒童遊樂場，加設堆沙和嬉水等新元素。

  - 康文署陳淑芬女士回覆相關工程將由署方的技術小組負責，並會反映議員希望增設新穎的遊樂設施，以適合家庭、傷健人士及不同年齡和能力的兒童使用，而技術小組將按要求及地理環境因素，相應預備招標文件。此外，陳女士指技術小組將會舖設拼砌式安全地墊，並將會在地墊下的地台設置疏水系統，以防止在雨天時出現積水。她又表示現時沒有關於安全地墊耐用程度的資料，將在稍後的地區設施管理委員會會議上補充。就有關增添堆沙和嬉水的元素建議，陳女士表示屯門公園的工程是署方推出的先導計劃，涉及不同部門和團體參與，由於是項工程並非該試行計劃的一部份，因此署方暫時未有計劃增添該些元素，但表示會建議技術小組採用符合海事為主題的設計。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充康文署的技術小組主要負責維修保養工作，一般而言設計會較為主流。她指卑路乍灣公園有很多兒童使用，設施亦已使用一段長時間，建議嘗試在公園設置較新穎和有趣的遊樂設施。

  - 主席強調在設計過程中應聽取和吸納使用者的意見。

  - 何專員指處方在與年青建築師合作時，將要求他們諮詢使用者，包括居民、家長團體、學校和非政府機構的意見。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 改善及提升中山紀念公園體育館兒童遊戲室設施

  - 文件由康樂及文化事務署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席查詢該兒童遊戲室設施何時啟用。

  - 康文署陳淑芬女士指有關設施自體育館啟用以來已供市民使用，而署方一直有維修保養設施。

  - 主席建議遊戲室改用較柔和的顏色，並認為應盡量避免使用紅色。

  - 吳兆康議員建議增設一些可供兒童攀爬的設施和滑梯，以增加設施的趣味。

  - 鄭麗琼議員查詢中山紀念公園內是否設有育嬰室，並建議署方提供有關設施。她亦建議增設室內的攀爬和繩網等遊樂設施，促進兒童的肌肉發展。

  - 康文署陳淑芬女士指屆時署方會嘗試在招標文件內列明要求新設施須具攀爬、滑梯和具訓練平衡力等元素，而在招標工作完成後，承辦商會按實際環境進行設施的詳細設計工作。她又表示現時體育館內已設有育嬰室。

  - 陳捷貴議員查詢文件中列出的140萬元工程費用是否為初步估算。

  - 康文署陳淑芬女士回覆有關工程費用是經參考其他地區同類型工程後作出的初步估算。

  - 陳學鋒議員指有些屋苑的會所內，設有具趣味的室內滑梯、繩網和攀爬設施，提議署方在體育館內設置類似設施。

  - 葉永成議員表示寶翠園二樓的會所內有類似設施，而該些設施除遊樂用途外，亦具教育意義。

  - 康文署陳淑芬女士指會轉達相關意見予負責同事參考，並會嘗試在招標工作時加入相關合適的要求。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在士美菲路體育館內的臨時自修室加裝電掣插座

  - 文件由張國鈞議員提交，並由陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士回覆康樂事務部主要負責向巿民提供康樂設施及舉辦康體活動。由於提供此臨時自修室純屬增值服務，因此只能提供基本設備，而且署方轄下的體育館一般不會提供電源給場地使用者，場館的供電只供署方進行日常運作及維修保養之用。

  - 陳學鋒議員表示地區小型工程工作小組曾經在數年前成功爭取於士美非路公共圖書館安裝電源供市民使用。

  - 康文署陳淑芬女士表示士美菲路圖書館由文化事務部管理，而此臨時自修室則由康樂事務部管理，並表示因應現時政策，署方未能安排在此臨時自修室提供電源給市民使用。

  - 吳兆康議員認為署方未能提供電源配合使用者的需要。

  - 經討論後，小組建議將工程列為擱置項目。

- 美化路邊電箱改善環境

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員支持建議，並認為可以引入社區參與元素，例如邀請學生參與設計。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示可以與機電工程署和區內學校的校長商討，並建議邀請藝術家主導設計方案。

  - 主席建議工程與「中西區美化工程–璧畫及樓梯畫」計劃一併進行。

  - 吳兆康議員查詢路邊電箱的基本設計是由哪個部門負責，並表示應該優化路邊電箱的基本設計。

  - 何專員回覆是由機電工程署負責電箱設計，處方將會轉交議員的意見予機電工程署。

  - 陳捷貴議員指由於有關項目涵蓋整個區，受惠人數應該不止於一萬人。

  - 何專員表示會與機電工程署開會討論，並選擇在一至兩個地點試行作長期展示。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 美化中區行人天橋柱身（2019-2020）

  - 文件由民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示處方過往是把設計好的內容，以貼紙形式貼在柱身上，展期約八至十星期，但曾經收到年青居民反映相同內容的展期過長，因此處方正研究能否加快更新內容，亦同意許智峯議員早前指不應展示個別一次性活動的內容，而應展示區內非政府機構提供的服務資料。她希望盡量取得平衡，既能向市民提供所需的非政府機構服務資料，亦能加快更換內容。此外，她亦會與年青設計師一同研究以其他方式展示內容，包括懸掛、小冊子和電子屏幕等。

  - 主席查詢中區行人天橋是否有電源供應給電子屏幕運作。

  - 何專員回覆個別柱身是有電源供應，處方正與路政署商討是否可以提供更多電源。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中環至半山行人扶手電梯綠化工程（2019-2020）

  - 文件由民政事務處提交，並由民政處邱嘉慧女士向組員介紹文件。

  - 主席查詢放置的盆栽是何種花卉。

  - 民政處邱嘉慧女士回覆上年度放置的花卉有兩種，分別是粉紅色和桃紅色的比利時杜鵑，及黃色和橙色的龍船花。

  - 吳兆康議員建議處方須留意放置盆栽的密度，並不要在野鴿出沒的地段設置盆栽，以免吸引牠們聚集和停留。

  - 民政處邱嘉慧女士回覆較早前曾聯同區議員到中環至半山行人扶手電梯實地視察，發現野鴿較多聚集於接近中環街市的一段，所以本年度不會在該處擺放盆栽。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中西區美化工程-中區行人天橋

  - 文件由民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指有鑑於中區行人天橋的滲水問題較灣仔行人天橋嚴重，因此計劃不會採用天花貼紙，而主要美化天橋地面及欄杆，而除了展示藝術創作外，亦可在行人天橋兩邊展示以區內歷史建築物和歷史典故為主題的裝飾，令展示的內容更具教育意義，稍後待有概念設計會再諮詢議員意見。

  - 吳兆康議員提醒須注意選用的物料，以免地滑，並且須選用容易清潔打理的物料。

  - 鄭麗琼議員表示中區行人天橋在雨天時的滴水情況十分嚴重，因此不建議設置天花的美化裝飾。對於在地面加上裝飾的建議，她提醒內容不應有人物圖像，亦建議處方在設置裝飾前先就設計草圖諮詢議員意見。

  - 何專員表示會先把設計草圖交予議員過目，亦十分關注所選用的物料須耐用和不會導致地滑。她亦指地面的美化裝飾不會展示人物圖像，地面而是以線條設計為主，歷史建築物則設於兩邊。

  - 鄭麗琼議員提醒須注意地面美化裝飾選用的顏色，色調不宜過於深沉，而應該選用令人心情愉悅的色調。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 中西區美化工程-中環至半山行人扶手電梯

  - 文件由民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 吳兆康議員提醒處方應選取耐用及易於清潔的物料，而工程完成後或會吸引大量人流拍照，阻塞通道，認為需要詳細研究在合適的位置展示設計。他亦指該扶手電梯的部份柱身和外牆有老化、生鏽和油漆脫落的情況，詢問處方會否改善。

  - 鄭麗琼議員指自大館開放後，在該扶手電梯兩旁展示有關文化藝術活動的宣傳橫額數量過多。她又指該處兩旁的隔音屏現時貼上磨沙膠貼，建議可考慮為該些隔音屏加上裝飾。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指該處的橫額展示位置一直有分配給各文化機構和康文署宣傳文化活動，並指會為此進行統籌工作，及會與大館方面溝通，務求盡量善用資源。另外，何專員表示中環至半山行人扶手電梯由機電工程署負責，外部建築由運輸署和建築署負責。雖然民政處未有資源負責維修，但可研究在個別重點位置由民政處負責進行美化工程。

  - 鄭麗琼議員指旅遊事務署曾打算在上址設置資訊牌，查詢是否仍未承擔費用。

  - 何專員表示旅遊事務署曾呈交文件表示沒有計劃設置資訊牌，但民政處可以負責設置部份資訊牌。

  - 鄭麗琼議員建議利用中環至半山行人扶手電梯，向遊客和市民提供中西區區內各個旅遊景點的資訊。

  - 何專員表示曾考慮相關建議，並利用科技於隔音屏展示資料，但指有關項目工程龐大，費用高昂，未能在地區小型工程工作小組的層面推行。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 要求優化山市街學士臺及桃李園出入口周邊樓梯位置加裝扶手及路燈

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員詢問假如上址的業權屬於政府，工程是否應由路政署負責，及假如梯級未符合現今標準，有關的改善工程是否亦應由路政署負責。

  - 民政處莫智健先生回覆處方將與路政署商討，並指路政署現時可能有很多項目正輪候處理。他表示亦可以由地區小型工程工作小組處理，小組過往亦曾處理涉及樓梯加裝扶手的計劃。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示現時由地區小型工程工作小組處理的不少計劃其實應由其他部門負責，但假如項目涉及安全問題，便應盡早處理。

  - 主席查詢有何改善工作可以即時進行。

  - 何專員回覆短期工作可以加強清潔，及修補損毀的位置，但整體的改善工程需再與路政署協調。

  - 葉永成議員要求盡快加建花槽，以防有建築工人在該處非法棄置建築廢料。

  - 民政處文志超先生表示會研究有關建議，與部門溝通後會盡早展開工程。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 要求康文署於薄扶林道前往港鐵香港大學站C1出入口附近行人路花槽改建為寵物公園

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示會與康文署研究建議的可行性。她指如康文署認為有關建議可行，便可運用地區小型工程工作推行，處方可以為此預備文件和提交預算至地區設施管理委員會審批。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃推行進度報告

（地區小型工程工作小組文件第18及19/2019號）

- 地區小型工程工作小組文件第18/2019號

  - 第2項：在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器

    - 康文署陳淑芬女士表示九如坊兒童遊樂場加裝飲水機工程已經完成，並已於本年六月十二日開放給市民使用；光漢臺花園的工程已於本年三月下旬展開，建築署已完成接駁污水喉管的工程，機電工程署現正進行安裝飲水機工序，完成後建築署將在飲水機上方加建簷篷。

  - 第4項：在屈地街兒童遊樂場進行設施改善工程

20.2.1康文署陳淑芬女士表示署方與技術小組已就場地的使用進行研究，礙於場地空間有限，經評估後會盡量增設一組兩個的鞦韆、一組搖搖板和四組玩樂架，適合二至五歲的兒童玩耍。技術小組將預備招標文件、籌備工程細節和施工時間表，預計可於本年底展開工程。

20.3 第5項：在西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機

20.3.1 康文署陳淑芬女士表示水務署已完成批核西湖里遊樂場工程的水管圖則，安裝工程將於七月中展開，為期約一個月。

20.4 第6項：在康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程（2019/20年度）

20.4.1 康文署陳淑芬女士表示初步預計進行三項工程，分別是在公園洗手間內加設扶手杆、在中山紀念公園體育館內加設無障礙設施(輔助聽音裝置)和改善卜公花園內的飲水機。

20.5 第3項：在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃

20.5.1 楊開永議員就工程進度有欠理想，感到失望。他指現時正藉雨季，故建議署方盡快在晴天或不下雨的日子為擋雨玻璃安裝隔光貼。他指工程已展開超過半年，並反映居民對工程進度緩慢感到不滿。

20.5.2 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回覆建築署需要有連續五至六日天氣穩定的日子才可貼上隔光貼，建築署亦希望在天氣穩定的日子盡快完成工程。她補充如天文台預料會有連續數日不下雨的日子，處方會向建築署查詢是否可以展開工程。

20.5.3 主席建議康文署向市民報告工程進度。

20.5.4康文署陳淑芬女士指署方已在工程地點張貼預計工程完成日期的告示。

20.5.5 何專員建議康文署額外張貼告示，向市民解釋技術上需要在天氣穩定的日子才可進行工程。

20.5.6 楊開永議員同意額外張貼告示，並應顯示工程預計的完成日期，亦要求康文署提供書面回覆，以便他製作單張向居民交代工程進度。

21.	地區小型工程工作小組文件第19/2019號

21.1正推行之工程計劃–「摩星嶺旅遊設施設置工程」及「中西區文學徑傳意牌設置工程」

21.1.1	民政處文志超先生表示在上次會議，組員表示顧問公司提供的設計不美觀，同意由處方邀請設計師提供設計，工程組亦同意議員的建議，並由顧問公司負責落實安裝，而處方正準備招標工作。

21.2正進行之工程計劃–興建連接薄扶林道（寶翠園第三座）至香港大學站之間行人道遮雨屏

21.2.1 民政處文志超先生表示工程進行中，預計本年九月中完工，若天氣狀況良好，工程可能提早在本年八月內完成。

21.3正進行之工程計劃–中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

21.3.1 民政處文志超先生表示在上次會議曾報告有數個問題尚未處理，包括與樹木、電力和排水問題。顧問公司已與相關部門和機構聯絡，而港燈公司已經批准以架空電纜的方式供電。排水問題方面，經研究後發現上址的排水系統是可連接至公用排水渠。樹木問題方面，樹藝師的報告建議修剪部份樹枝，在移除樹枝後便可拆除現有上蓋。他指預計在下次地區設施管理委員會提交工程預算以申請撥款。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

（地區小型工程工作小組文件第20及21/2019號）

22. 地區小型工程工作小組文件第20/2019號

  - 第1項：中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷蓬

22.1.1 康文署陳淑芬女士表示港鐵公司對香港佐治五世紀念公園蔭棚加設工程的設計沒有異議，建築署將開始籌備工程細節和預算，待有關程序完成後，署方將會向區議會申請撥款。

  - 第3項：摩星嶺第三號休憩處增設健身設施

    - 康文署陳淑芬女士表示已就計劃呈交撥款申請。

  - 第4項：卑路乍灣公園西邊的涼亭（近兒童遊戲設施附近）加裝風扇

    - 康文署陳淑芬女士表示由於工程需要鋪設電線，有機會影響該處的地下設施和樹根，因此建築署建議先進行探地工程。

    - 主席查詢探地工程所需的時間。

    - 康文署陳淑芬女士回覆探地工程為期約一星期，待建築署預備文件和預算後，署方會向區議會申請撥款。

  - 第5項：城西公園加設飲水機

    - 康文署陳淑芬女士表示署方已於本年五月與建築署和機電工程署再次視察場地，並建議在場內另一個位置加設飲水機，相關部門將就新擬訂的位置再作可行性研究。

  - 第6項：堅巷花園加設飲水機

    - 康文署陳淑芬女士表示建築署和機電工程署已諮詢康文署技術小組，認為有關建議在技術上可行，並計劃在長者設施和兒童遊樂設施的位置分別加設一組兩件、高低不同的飲水機。

    - 伍凱欣議員查詢飲水機的款式。

    - 康文署陳淑芬女士回覆現時款式尚未落實。

    - 伍凱欣議員建議採用可方便讓水樽注水的款式。

    - 康文署陳淑芬女士回覆會與機電工程署再作研究。

23. 地區小型工程工作小組文件第21/2019號

23.1	第4項：於城西公園列提頓道出入口附近加設有上蓋的座椅；

第23項：擺花街休憩處

23.1.1 民政處文志超先生表示處方未有收到其他部門對計劃持反對意見，工程組將安排加裝座椅。

23.2 第13項：在聖士提反里欄杆加設皮蛋缸

23.2.1 民政處文志超先生表示在上址加設皮蛋缸會增加負重，故現建議改為安裝矮柱。運輸署已同意有關建議，處方會與工程組繼續跟進。

23.3 第15項：於李寶龍路頂增設水龍頭；第16項：聖士提反里增設水掣；及第18項：半山扶手電梯鄰近路面加設供水設置

23.3.1 民政處文志超先生表示處方較早前與水務署到上址視察，已擬訂可以加設水龍頭的位置，初步研究亦認為在李寶龍路頂加設水龍頭的建議可行，及可在聖士提反里近莊士明德軒附近安裝水掣。他補充由於半山扶手電梯接近干德道的位置有較多地下設施，包括煤氣管和電梯設施，處方需再研究適合加設供水設施的位置，正等待水務署提交接駁水管的圖則，待位置確定後便可展開工程。

23.4 第14項：維修由火井通往屈地街38-44號後門的樓梯及在左側加裝扶手欄杆

23.4.1 主席查詢工程何時可以展開。

23.4.2 民政事務總署顏選華先生表示預計於本年十月安排合約承辦商在實地擬訂扶手欄杆的安裝位置，以縮短工程時間。

第6項：下次會議日期

24.  主席表示是次為是本屆區議會最後一次的地區小型工程工作小組會議，他十分感謝和欣賞所有部門和議員專業和盡心工作。

25.  中西區民政事務專員黃何詠詩女士讚揚康文署陳淑芬女士工作努力，並表示民政處文志超先生和邱嘉慧女士的正積極處理百多個工程項目，她又特別感謝民政事務總署顏選華先生的工作。

26.	會議於下午十二時三十分時結束。

中西區區議會秘書處

二零一九年七月