元朗區議會環境改善委員會

二零一二年度第二次會議記錄

日 期：	二零一二年三月十二日（星期一）

時 間：	下午二時三十分至晚上六時四十五分

地 點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 席 : | 曾憲強議員, MH | (會議開始) | (會議結束) |
| 副主席 : | 鄧貴有議員 | (會議開始) | (會議結束) |
| 委 員 : | 湛家雄議員, MH, JP | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 陳思靜議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 張木林議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 趙秀嫻議員 | (會議開始) | (下午3:55) |
|  | 莊健成議員 | (會議開始) | (下午6:30) |
|  | 周永勤議員 | (下午2:35) | (下午5:30) |
|  | 徐君紹議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 郭慶平議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 郭 強議員 | (下午2:35) | (會議結束) |
|  | 鄺俊宇議員 | (下午2:45) | (下午6:35) |
|  | 黎偉雄議員 | (會議開始) | (下午4:30) |
|  | 劉桂容議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 李月民議員, MH | (下午3:00) | (下午4:45) |
|  | 梁志祥議員, BBS,MH, JP | (會議開始) | (下午3:30) |
|  | 梁福元議員 | (會議開始) | (下午4:10) |
|  | 呂 堅議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 麥業成議員 | (下午2:35) | (會議結束) |
|  | 文志雙議員 | (會議開始) | (下午4:50) |
|  | 文光明議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 蕭浪鳴議員 | (下午2:45) | (會議結束) |
|  | 戴耀華議員, MH | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 鄧焯謙議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 鄧卓然議員 | (會議開始) | (下午3:55) |
|  | 鄧慶業議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 鄧賀年議員 | (會議開始) | (下午4:00) |
|  | 鄧家良議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 鄧廣成議員 | (會議開始) | (下午2:55) |
|  | 曾樹和議員 | (會議開始) | (下午6:00) |
|  | 黃煒鈴議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 王威信議員 | (會議開始) | (下午5:15) |
|  | 姚國威議員 | (會議開始) | (會議結束) |
|  | 袁敏兒議員 | (會議開始) | (會議結束) |

| 秘 書 | ： | 顏錦暉先生 | 元朗民政事務處行政主任(區議會)五 |
| --- | --- | --- | --- |

| 列席者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 黃偉賢議員 | 元朗區議會議員 |
|  | 蕭夢蜚女士 | 元朗民政事務處高級聯絡主任 (鄉郊) |
|  | 劉少聰先生 | 元朗地政處行政助理 (地政) |
|  | 石如東先生 | 食物環境衞生署元朗區環境衞生總監 |
|  | 鄭國權先生 | 康樂及文化事務署元朗區副康樂事務經理2 |
|  | 林卓峰先生 | 環境保護署高級環境保護主任 (區域北) 5 |
|  | 杜嘉榮先生 | 土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師15 |
|  | 廖鴻偉先生 | 漁農自然護理署農業主任 (禽畜農場牌照) |
|  | 議程第二項 |  |
|  | 梁偉超先生 | 渠務署高級工程師/污水工程3 |
|  | 盧振業先生 | 渠務署工程師/污水工程16 |
|  | 劉毅輝先生 | 博威工程顧問有限公司董事 |
|  | 盧勤業先生 | 博威工程顧問有限公司技術董事 |
|  | 林天俊先生 | 博威工程顧問有限公司工程師 |
|  | 議程第三項 |  |
|  | 鄧日輝先生 | 渠務署高級工程師/4 (淨化海港計劃) |
|  | 陳烈偉先生 | 渠務署工程師/7 (淨化海港計劃) |
|  | 霍偉佳先生 | 環境保護署高級環境保護主任 (排污基建) 5 |
|  | 吳騰基先生 | 環境保護署環境保護主任 (排污基建) 53 |
|  | 李崇添先生 | 工程項目顧問公司項目副經理 |
|  | 議程第四項 |  |
|  | 樊容佳先生 | 食物環境衞生署助理署長 (行動) 2 |
|  | 鄭瑞安先生 | 消防處消防區長 (策劃組) 2 (署任) |
|  | 議程第五(1)項 |  |
|  | 譚玫瑰醫生 | 衞生署高級醫生 (社區聯絡) 1 |
|  | 議程第五(2)項 |  |
|  | 譚偉雄督察 | 警務處元朗分區雜項調查隊主管 |
|  | 劉浩斌警長 | 警務處元朗分區雜項調查隊 |
|  | 譚國權先生 | 元朗民政處聯絡主任主管 (市區) |
|  | 蕭慧媚女士 | 元朗民政處聯絡主任 (市區) 南 |
|  | 議程第五(3)項 |  |
|  | 譚錦棠先生 | 食物環境衞生署總監 (衞生) 2 |
|  | 周淑儀女士 | 聯合辦事處1專業主任 |
|  | 議程第六(2)項 |  |
|  | 林家強先生 | 康樂及文化事務署一級助理康樂事務經理 (樹木) 新界北 |
|  | 議程第六(3)項 |  |
|  | 陳永榮先生 | 規劃署署任屯門及元朗規劃專員 |
|  | 黃孔樂先生 | 環保署高級環境保護主任 (減廢及環保園) 2 |
|  | 議程第十項 |  |
|  | 譚家昌先生 | 食物環境衞生署高級衞生督察 (潔淨/防治蟲鼠) |

*     *     *     *     *

歡迎詞

主席歡迎各委員及部門代表出席是次會議，並特別歡迎首次出席會議的食物環境衞生署元朗區環境衞生總監石如東先生（接替尹浩球先生）及土木工程拓展署工程師杜嘉榮先生（接替蔡忠強先生）。另外亦歡迎伊利沙伯中學舊生會小學分校的師生旁聽及黃偉賢議員列席會議。

第一項︰通過環境改善委員會二零一二年度第一次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。

第二項︰渠務署諮詢文件：工務計劃項目第161CD號元朗市明渠改善工	程－市區中心段第一期改善工程	(環委會文件2012／第2號)

- 主席歡迎下列人士出席會議，以介紹這份文件及解答委員的提問：

| 梁偉超先生 | 渠務署高級工程師/污水工程3 |
| --- | --- |
| 盧振業先生 | 渠務署工程師/污水工程16 |
| 劉毅輝先生 | 博威工程顧問有限公司董事 |
| 盧勤業先生 | 博威工程顧問有限公司技術董事 |
| 林天俊先生 | 博威工程顧問有限公司工程師 |

- 梁偉超先生簡介文件，並徵詢委員對上述工程的意見。

- 委員就上述工程發表的意見及查詢摘錄如下：

- 認為排放污水和雨水應由兩套獨立系統處理，並向渠務署查詢旱季截流道的設計是否表示在雨季時，污水和雨水將會被混合排放，並反映鄉郊地區沒有設施將污水和雨水分開排放，污水只能透過排雨渠被引至明渠，認為當局應在鄉郊地區鋪設獨立排污系統，以解決問題；

- 指出元朗明渠寬闊，要求知道需用多少再生水（即經污水處理廠處理後的污水）才足以供計劃中擬興建的景觀使用。另有委員認為，將再生水引回明渠排放將涉及龐大而長遠的經常性開支，例如把再生水泵至上游地區循環再用所涉及的電費和維修保養的費用，要求知道那些經常性開支由誰人支付。又有委員會要求署方提供成本資料以供參考，包括工程第一階段的成本，設立泵房，第二階段工程的整體預算開支，委員並表示，將資源投放於渠務署的渠務改善工程所得的效益可能會更大；另有委員建議署方考慮將再生水改為用作灌溉植物之用；但亦有委員會支持將再生水引回明渠上游重新排放，認為有助改善環境及降低市區的溫室效應；

- 表示明渠改善計劃已討論多時，希望署方盡早展開工程。委員亦擔心路政署計劃於元朗市中心興建行人天橋會對明渠改善工程的進展及設計構成影響，促請路政署盡快決定是否興建行人天橋，並與渠務署及運輸署等有關部門商討配合；亦有委員建議署方應考慮將其他工程，例如在巴士站加建上蓋或一些過往曾提出的明渠改善工程亦一併進行，避免重覆施工；但對於渠務署曾建議加高防洪牆，有委員認為會破壞景觀，並指出有部份居民亦反對有關建議；

- 期望污水截流工程能一併處理現時明渠旁部份大廈或商舖將污水渠接駁至明渠的情況，並指出個別商舖透過非法接駁的排水渠將染色的污水排進明渠，令明渠的河水變色。委員建議署方考慮是否需要其他政府部門配合，以打擊非法接駁排水渠的情況；

- 指出現時從明渠上游流至下游的水大多是雨水、家居廢水和含有豬糞的污水，這些水現時會被排放到大海中。然而，在新計劃下，這些水經污水處理廠處理後（即再生水）會被引回明渠上游排放。委員擔心該些再生水的潔淨度不足，將之引回明渠排放可能會帶來更多臭味；

- 指出計劃中擬設的旱季截流系統分別位於教育路至青山公路－元朗段及安寧路附近，然而，民居多集中於教育路以後，認為署方建議的地點未能帶來太大效用，建議署方考慮將截流系統設在馬田路與教育路之間，以截取來自鄉郊含有豬／雞糞的污水；另有委員表示污水中混有污泥及由元朗工業邨排放的化學廢料，要求知道該些污泥及化學廢料會被如何處理；

- 反映個別地區，例如橫州附近的明渠，發出的臭味極度困擾附近居民，要求署方盡快展開工程，以改善現時的情況，並要求知道工程完成後，現時橫洲一帶明渠發出臭味的問題是否可得到改善；

- 認為署方應考慮把明渠覆蓋，並在已覆蓋的土地上興建休憩公園，以徹底解決明渠發臭問題；委員表示若大多數委員贊成署方現時建議的工程，則署方應考慮以下幾項。首先，計劃只是增加明渠內水的流量，並不足以造成「小橋流水」的效果；即使可造到「小橋流水」的效果，隨時亦可能因一些不能預計的情況，例如大雨導致垃圾堆積在渠內，而影響「小橋流水」的效果。委員指若能堵截明渠兩旁流出的污水，渠內的水將有明顯的改善，原因在於明渠兩旁的雨水渠混有附近商鋪或民居非法排放的污水，而明渠發臭的原因亦在於此。另外，委員表示，擬建的旱季截流系統未有包括東頭工業邨，而東頭工業邨已被規劃署定為用作發展住宅用途，認為署方應考慮將上述地點納入系統之內；及

- 表示署方曾解釋不覆蓋明渠的真正原因是擔心影響排洪的功能，然而委員指出明渠的南繞道排水工程已大為舒緩排洪的壓力，要求署方考慮封閉部分明渠的可行性及提供有關的成本。

- 梁偉超先生綜合回應如下：

- 旱季污水截流系統由公庵路附近的明渠開始，於河道兩旁的排水口截取及收集排入元朗市內明渠之污水，能有效改善明渠的發臭問題，橫洲明渠發臭的情況亦將有很大的改善。當旱季污水截流系統完成後，明渠在旱季時會出現乾涸，故建議將經元朗污水處理廠二級處理後產生的再生水引回至明渠排放，既可改善景觀，又可降低市區的溫度；並指出再生水的水質較現時的為佳，亦可用作灌溉植物；

- 就計劃中的景觀設計及其他工程，署方會與路政署商討如何配合路政署在元朗市興建行人天橋的計劃，並於稍後時間再諮詢區議會；

- 由於在明渠旁興建防洪牆並非是項計劃的範圍，因此不在今次會議文件討論範圍之內；

- 解釋政府沒有覆蓋明渠的計劃是由於要維持防洪標準以減低水浸的可能性。如覆蓋明渠，則需要大範圍的改善工程，如擴闊河道，而且會令附近地區的氣溫受影響；

- 第一期改善工程的成本，包括建設泵房，約為三億元；及

- 就鄉郊污水排放事宜，渠務署會與環保署配合，盡快改善鄉郊區的污水截流。

- 劉毅輝先生綜合回應如下：

- 旱季污水截流系統的運作是在旱季時，將元朗明渠上游的水引到地底下的排水道排放；在雨季時，因水量多，故會停止使用旱季截流系統。另外，河道的兩旁會建造一個污水截流系統，將污水直接引至地底的排水道，再將收集後的污水輸送至元朗污水處理廠；

- 現時，元朗污水處理廠每日排放約2萬立方米經二級處理的廢水至大海，署方認為可視乎河道的闊度和面積，取用八千至一萬立方米已處理的廢水作美化河道景觀之用；及

- 是次截取污水計劃旨在減少元朗市中心段明渠發出的臭味。若得到區議會的支持，署方將於年尾展開設計工作。

- 林卓峰先生回應如下：

- 認為旱季截流系統及循環使用再生水可在短時間內改善渠內水質；及

- 環保署將繼續與渠務署合作，打擊非法排放污水的情況；另署方已開始研究在鄉郊地區鋪設排污系統，並會循序漸進地進行有關計劃。

- 主席總結，議會支持是項工程，期望渠務署盡快展開有關工程。

第三項︰渠務署諮詢文件：工務工程計劃第4223DS號元朗及錦田污水處	理系統改善工程－新圍污水處理廠改善工程及工務工程計劃第	4235DS號元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃（部分）－	新圍污水處理廠擴建工程	(環委會文件2012／第3號)

- 主席歡迎下列人士出席會議，以介紹這份文件及解答委員的提問：

| 鄧日輝先生 | 渠務署高級工程師/4 (淨化海港計劃) |
| --- | --- |
| 陳烈偉先生 | 渠務署工程師/7 (淨化海港計劃) |
| 霍偉佳先生 | 環境保護署高級環境保護主任 (排污基建) 5 |
| 吳騰基先生 | 環境保護署環境保護主任 (排污基建) 53 |
| 李崇添先生 | 工程項目顧問公司項目副經理 |

- 鄧日輝先生簡介文件。

- 委委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 對署方徵收土地及賠償的方案表示關注，因為一旦土地被納入工程範圍，則不能作其他用途；另外，按計劃的時間表，署方大約會在2014年開始徵收土地，委員要求知道署方會在何時評估將被徵收的土地的價值，並促請署方考慮徵收整塊土地，以免該塊土地因有部份被徵收而使剩下的土地變成荒廢；

- 指出工地附近有不少物流場和貨櫃場，當局不應該因徵收土地而阻塞或封閉進出上述場地的通道；委員要求署方進行諮詢及到現場實地視察，確保保留現有通道；此外，在諮詢文件中有一紅色部份的圖示標誌著通往鳳降村的通道，委員要求知道該通道是否永久開通，以及該通道的設計詳情；另有委員要求知道污水廠擴建後新圍牆外的通道會否開放予公眾使用；

- 查詢目前污水處理廠每日的污水處理量，以及擴建後，將污水提升至一級處理的百分比及目前其他污水處理廠處理污水的級別；及

- 由於署方表示於動工前半年左右開始諮詢居民，有委員認為時間上並不足夠徴詢原居民的意見。如果未能妥善解決徵地問題，最終可能會因收地問題而使工程延誤，令工程造價上升。委員促請署方盡快成立專責小組與原居民商討賠償方案，解決收地問題，之後才進行其他工程。

- 鄧日輝先生綜合回應如下：

- 現時新圍污水處理廠每日處理約12萬立方米的污水，而每日最高的污水處理量為16萬立方米。署方預計隨著都市發展和人口上升，新圍污水處理廠每日處理的污水量將於2018年飽和，故有需要進行第一期污水處理廠的擴建工程，使污水廠每日的污水處理量提升至20萬立方米；

- 現時污水處理廠只過濾污水中少於6毫米的垃圾，然後污水便被排出大海。署方表示，擴建工程後，污水廠會將污水消毒及提供化學處理。污水經消毒後，每100毫升污水中的大腸肝菌含量將由現時1000萬粒大幅減至2萬粒左右；而化學強化處理則會用化學品將約七成的懸浮固體污染物沉澱，大幅改善排出大海的污水水質；

- 署方指出元朗其他污水處理廠現時屬二級污水處理，而將新圍污水處理廠提升至化學強化一級處理是基於成本效益的考慮。因為如將新圍污水廠提升至二級處理，污水廠的面積及建造費均需擴大一倍，故署方認為將污水廠提升至化學強化一級處理較為合適；

- 有關擴建污水處理廠牽涉的收地和交通問題，署方表示，由於現時未有任何發展，按照地政總署的分類，土地賠償級別暫定為“丁”級。該署會按既定程序處理，及向地政總署尋求意見，亦會在稍後時間與受影響的地主商討賠償方案；而由於擴建污水處理廠屬地區性改善計劃，按過往經驗應可將賠償級別提升一級，然而實際的賠償級別需視乎工程位置一帶的發展潛質，再由規劃及土地發展委員會審核及批准，以決定最終的賠償級別。如在刊憲後收到反對意見，署方會再與反對人士商討並將新建議提交規劃及土地發展委員會審批。而約在工程動工前半年，即2014年初，地政總署會發信通知受收地影響的業主，提出按當時賠償率計算的補償建議；及

- 至於交通方面，署方表示諮詢文件中紅色部份乃建議通往鳳降村的新通道，屬永久性道路，並按照現有的道路標準設計；署方會考慮工程對附近居民的影響，並會盡量開放通道，稍後會再作諮詢。

- 李崇添先生補充指永久性道路的出入口的標準設計是兩線行車。

- 主席總結，委員向渠務署提供不少寶貴的意見，期望署方聆聽委員的意見，並加強與居民的溝通，而議會原則上支持是項工程。

（會後補註：渠務署已於2012年4月16日以書面回覆委員有關通往鳳降村的通道的設計詳情。）

第四項︰食物及衞生局諮詢文件：固定攤位小販區的管理

- 主席歡迎下列人士出席會議，以介紹這份文件及解答委員的提問：

| 樊容佳先生 | 食物環境衞生署助理署長 (行動) 2 |
| --- | --- |
| 鄭瑞安先生 | 消防處消防區長 (策劃組) 2 (署任) |

- 樊容佳先生簡介文件。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 批評當局並不了解元朗區的小販問題，並指出元朗區受流動小販的滋擾遠較固定攤位小販為大。委員指出，流動小販在元朗區鬧市販賣而產生的問題，例如炒栗子時所產生的火焰及油煙、生果小販佔用行人通道達十數尺等，對附近行人及居民造成危險及滋擾，委員認為當局在是次諮詢中亦應提出對流動小販規管的建議，防止流動小販對途人造成意外；此外，委員表示流動小販似有集團化趨勢，亦懷疑有一個小販牌照用於多處小販攤檔的情況；

- 認為流動小販不需繳交租金而能在街上販賣各種不同貨品，對附近需繳付高昂租金的固定攤位小販並不公平，希望署方明白元朗區議會關注流動小販的規管多於固定攤位小販；

- 認為諮詢文件中提及的部份方案，例如「留架不留貨」，安裝消防系統等，會對小販帶來沉重的經濟負擔，要求署方考慮建議的可行性。委員認為署方應採用「扣分制」或取消牌照等方法來監管小販，不過，有委員擔心小販數目會逐漸減少，亦有委員關注可能有個別攤檔因被吊銷牌照而空置，而令週遭環境變得冷清，認為署方應考慮在取消小販牌照後重新發牌予其他人士；

- 指出雖然署方現時有規定固定攤位的尺寸（大多為3呎x 4呎），但實際上絕少攤位符合此規定。委員認為署方應全港性檢討現行的小販管理政策，當中應包括有牌、無牌及固定小販，而非在發生意外時，才針對性地提出改善建議。有委員指出現時署方並沒有對元朗區流動小販牌照持有人經營的小販攤檔的尺寸作出規管，要求署方在續牌時加入有關限制；及

- 認為基於公眾安全，即使有反對聲音也要盡快規管固定攤位小販；另亦應考慮加入消防要求，例如要配備滅火筒等，以減低發生火警的可能性。

- 樊容佳先生綜合回應如下：

- 感謝委員就元朗區內流動小販提供的意見，並會研究如何加強執法；及

- 署方會考慮委員對「留架不留貨」、在小販攤檔加設消防系統及取消牌照制度等的意見。

- 石如東先生綜合回應如下：

- 已將委員於上一次環境改善委員會會議對流動小販的意見轉達至總部考慮；及

- 署方會在現有政策下加強執法行動。

- 主席總結，期望當局聽取委員的意見後，研究元朗區的獨特性並積極跟進，再於稍後向區議會匯報擬採取的跟進行動。

第五項︰由元朗區議會轉交環境改善委員會事項

(1)		黃偉賢議員、鄺俊宇議員及郭慶平議員要求跟進航機上餐飲

衛生問題	(環委會文件2012／第4號)

- 主席請委員參閱第4號文件，並歡迎下列人士出席會議：

| 譚玫瑰醫生 | 衞生署高級醫生 (社區聯絡) 1 |
| --- | --- |

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 指出兩年前曾有乘客投訴，懷疑斯里蘭卡航空公司將曾被人進食的飛機餐再分發給其他乘客，要求香港衞生署跟進事件，然而衞生署一直未有確實回覆是否有該項投訴；

- 引述衞生署表示未能監管外國航空公司提供的飛機餐的衞生情況，並指沒有收到斯里蘭卡航空公司乘客投訴飛機餐的個案；委員亦引述民航處回覆指只監管航機保安事宜，食物衞生並非其監管範圍之內，認為乘客在航機餐飲衞生方面未有得到保障；

- 詢問航機上的乘客若對飛機餐有不滿，除了向航空公司投訴或致電1823熱線之外的其他投訴途徑；及

- 指出美國曾發生乘客於航機上進食飛機餐後中毒身亡的事件，負責的政府部門遭到索償，認為香港政府應防範於未然，並詢問一旦發生上述事件時香港政府所擔當的角色。

- 譚玫瑰醫生綜合回應如下：

- 指出飛機餐的食物一般由起飛地點供應，若短程航機的飛機餐則有可能由一個地方負責供應去程和回程的飛機餐食物；

- 指出香港有3間提供飛機餐的公司，均受食環署的牌照監管，署方亦會抽樣巡查有關公司，以保障旅客的安全和港口衞生情況；

- 表示若旅客在機上進食飛機餐後出現身體不適的情況，應即時向航空公司的職員作出投訴；如下機後感到不適，則可於航機抵達目的地後向當地的政府部門投訴；在香港，旅客可致電1823向有關部門投訴；署方並指出在一般情況下，事後投訴會較難處理，因為證據可能已經消失。最有效的處理方法是即時向航空公司人員作出投訴；及

- 表示署方曾聯絡斯里蘭卡航空公司，該公司回覆未有收到有乘客投訴飛機餐食物；署方補充委員提及的航班是由斯里蘭卡出發，途經曼谷，飛機餐的食物由曼谷提供；署方曾派員了解該公司的飛機餐食物，亦有到該公司的航機上巡查，認為衞生情況令人滿意；署方將繼續留意航機食物的安全和標準。

- 主席總結，期望當局針對現時法例上處理航機食物衞生問題的困難，研究如何作出修補。

(2)		黃偉賢議員、鄺俊宇議員及郭慶平議員要求關注食肆佔用行人

通道作經營所帶來的噪音滋擾及環境衞生問題

(環委會文件2012／第5號)

- 主席請委員參閱第5號文件，並歡迎下列人士出席會議：

| 譚偉雄督察 | 警務處元朗分區雜項調查隊主管 |
| --- | --- |
| 譚國權先生 | 元朗民政處聯絡主任主管（市區） |
| 蕭慧媚女士 | 元朗民政處聯絡主任（市區）南 |

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 詢問食環署的回覆文件所指六個位於元朗及天水圍食肆非法佔用公眾地方的黑點的嚴重程度，例如擺放在公眾地方的餐枱的數目；

- 引述食環署提交的檢控數字顯示，自2011年1月開始，執法行動只有35次，票控只有493次，認為次數太少，對非法佔用公眾地方的食肆未能起阻嚇作用；

- 認為食環署安排職員於黃昏時分清洗食肆附近的行人通道，變相鼓勵和協助食肆擺設枱椅於行人通道上；

- 指出個別黑點如天水圍俊宏軒、媽廟路食肆佔用行人通道的情況極為嚴重，要求食環署加強執法。委員要求署方考慮採用其他執法方法，例如充公食肆的工具，並指出現時食環署的扣分制度未能發揮作用，因為食肆被扣滿分後可提出上訴，上訴期間仍可繼續營業，加上署方執行食肆停牌需時，食肆有足夠時間更換持牌人，以換取新牌照繼續營業。委員認為，扣分制度能否有效實施，有賴食環署能否在食肆被扣滿分後即時執行停牌，建議署方應檢討扣分和停牌制度，禁止食肆被扣滿分及在上訴期間內繼續營業，以求根治食肆佔用行人通道的問題；另有委員表示，早前有傳媒引述食環署指沒有收到媽廟路一帶食肆佔用行人通道的投訴，但食環署在是次提問的書面回覆又稱媽廟路是其中一個黑點，要求食環署澄清實際情況；及

- 反映天水圍有食肆被扣至滿分後仍然可以繼續經營，且有部分地點因行人通道被食肆佔用，市民需以單車徑作通道，卻被警方要求返回行人通道。

- 石如東先生綜合回應如下：

- 指出文件所示的35次執法行動乃該署自2011年1月起，除日常巡查行動以外所採取的特別行動的次數，並重申署方有積極打擊食肆非法佔用行人通道作經營的問題；

- 認同委員對現行小販扣分制度的意見，表示署方已在檢討有關政策，並就委員對現時食肆停牌的程序感到冗長表示理解，會考慮委員的意見；在新政策實施前，署方會調配人手以加強執法；

- 表示署方將派出代表跟進俊宏軒附近食肆非法佔用行人通道的問題，重申署方會按情況安排執法行動；及

- 回應有委員引述早前有傳媒指媽廟路一帶沒有投訴食肆佔用行人通道一事，署方指該媒體查詢時只問及某間食肆於某日早上有否違規，並非問整體情況。

- 譚偉雄督察綜合回應如下：

- 指出部分食肆會向酒牌局申請酒牌，而酒牌局會諮詢警方意見。警方會參考申領酒牌的食肆過去佔用行人通道的記錄，以考慮向酒牌局就這些申請提出反對，防止領有酒牌的食肆在街上經營而構成噪音滋擾；警方亦會派出臥底探員巡查是否有食肆無牌賣酒，並對無牌賣酒的食肆執法，充公食肆內所有酒精飲品及作出票控；及

- 會繼續與食環署及各有關部門緊密合作，在食肆非法佔用行人通道的黑點加強執法行動，打擊違規的食肆。

- 譚國權先生回應表示民政處會與各政府部門溝通及作出協調，協助打擊食肆佔用行人通道的情況。

- 主席總結，元朗區食肆佔用行人通道作經營的問題已困擾多年，期望食環署、民政處和警務處能收集委員的意見，並商議如何打擊違例的店舖。

(3)		黃偉賢議員、鄺俊宇議員及郭慶平議員了解「滲水聯合辦事處」

在處理滲水問題時出現協作及延誤情況之改善措施

(環委會文件2012／第6號)

- 主席請委員參閱第6號文件，並歡迎下列人士出席會議：

| 譚錦棠先生 | 食物環境衞生署總監（衞生）2 |
| --- | --- |
| 周淑儀女士 | 聯合辦事處 1 專業主任 |

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 食環署表示已根據申訴專員的建議落實了改善措施，有委員要求知道聯合辦事處就「訂定指標」一項的改善措施，並要求處方書面回覆達到既定指標的百分比；

- 表示部份滲水個案超過兩年仍未被處理，期間滲水情況持續，對受滲水影響的單位構成衞生問題。委員要求辦事處縮短處理滲水個案的時間，並詢問處方在處理投訴個案方面的服務承諾；

- 詢問辦事處可否向滲水單位發出衞生令，命令即時修補破裂的水管，並指出辦事處甚少發出有關命令，最終需由受滲水影響的單位透過民事訴訟索償，方可迫使滲水單位的業主修補水管；

- 就進入處所方面，有委員表示早前有一單位因樓上的單位滲水而不能業戶不能遷入，但辦事處表示因聯絡不到樓上單位的業主或租客而未能入屋調查，最終需由執達吏協助才能入屋；

- 表示曾多次聯絡辦事處／顧問公司職員，卻未能成功取得聯絡，即使留下口訊都沒有回覆，委員要求處方回應；及

- 指出現時辦事處採用的測試方法（即以濕度錶或色粉測試滲水）已經過時，一旦測試結果不達到某一標準即不會被跟進。如遇有不合作業戶或當滲水單位長期空置時便不能入屋檢查。過往曾有受滲水影響單位的住戶自行聘請專業公司以紅外線方法測試滲水，測試結果被法庭接納為證據。委員認為既然紅外線測試方法為法庭接受，認為辦事處應考慮採用此測試方法。

- 周淑儀女士綜合回應如下：

- 表示辦事處有給指引予顧問公司，規定顧問公司在接到投訴後六天內接觸投訴人，十天內上門檢查滲水單位內的情況，然而滲水測試需依賴漏水住戶的合作，若有關住戶不合作，將令調查的時間加長；辦事處補充指，在一般情況下，個案會於130日內完成測試，包括回覆投訴人有關的測試結果；部份較難與被投訴人聯絡的個案則需要約170日完成；

- 表示委員提及的個案涉及一個地舖受樓上空置的單位滲水而導致水浸的情況。辦事處指一直有嘗試聯絡滲水單位的業主，然而一直未能與業主取得聯絡；

- 回應有委員反映未能與辦事處／顧問公司職員取得聯絡一事，辦事處指處方會定期與顧問公司舉行會議，會將委員的意見在會議上反映，並在顧問公司的表現報告上反映此問題；及

- 指出在現行制度下，必須要有一個指標去界定個案成立與否，而現時的指標則是濕度測試需達35%，處方才會跟進該個案；另處方表示明白現時採用的非破壞性的濕度測試有一定限制，署方正研究是否引入紅外線測試，然而，即使使用紅外線測試，處方也需派員到漏水的單位內進行調查，以確定滲水的源頭。

- 譚錦棠先生綜合回應如下：

- 指出前線人員進入單位調查有一套既定指引，若在合理時間內未能進入被投訴單位調查，處方會在單位門外張貼通告，如仍沒有回覆，處方會考慮向法庭申請進入處所手令；在一般情況下，當局約等待一至兩個月住戶仍不合作，處方便可以向法庭申請進入處所手令；及

- 表示處方曾發出防擾事故通知，而當該住戶仍不合作而滲水情況持續，處方會向法庭申請防擾事故命令；假如住戶仍不合作，會檢控不合作的住戶違反法庭命令。根據記錄，過往有提出過檢控。

- 主席總結，期望當局檢討現行制度的成效。

（會後補註： 「滲水聯合辦事處」已於2012年3月27日以書面回覆委員有關辦事處達到既定指標的百分比）

第六項︰委員提問

(1)	袁敏兒議員強烈要求盡快興建元朗朗天路隔音屏事宜
 	(環委會文件2012／第7號)

- 主席請委員參閱第7號文件。委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 對環保署未有派負責代表出席區議會會議表示不滿，並表示朗天路興建隔音屏工程在立法會早已立項，唯至今仍未動工，使附近一帶的530戶居民長期忍受高達80分貝的噪音，委員要求環保署常設部門代表轉達議員的不滿，及要求負責組別交待工程時間表。

- 建議即使環保署未能派負責職類出席會議，亦可將有關情況告知常設部門代表，由常設部門代表交待有關情況；及

- 要求知道署方處理的程序及在書面回覆中所指「在適當時候會向區議會匯報」的意思，並要求署方提供確實的匯報時間表。

- 林卓峰先生綜合回應表示署方已根據政府的既定程序，排期展　開有關工程。期間會考慮工程的位置、噪音的嚴重性和資源等因素決定興建的優先次序，並承諾會再向負責的同事轉達委員的意見。

- 主席總結，期望環保署代表能促請負責的同事盡快展開工程。

（會後補註：環保署策略選址課(4)環境保護主任(策略評估)42王美枝女士於2012年4月17日口頭通知秘書處，指該署現階段就工程的進度未有進一步補充。）

(2)	麥業成議員要求改善元朗東防洪渠污水問題及在鳳攸北街休憩	處旁行人路及攸田東路防洪渠旁植樹	(環委會文件2011／第8號)

- 主席請委員參閱第8號文件，並主席歡迎下列人士出席會議：

| 林家強先生 | 康樂及文化事務署一級助理康樂事務經理（樹木）新界北 |
| --- | --- |

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 表示去年已提出過元朗東防洪渠發臭問題，但至今一直未有改善，其中以元龍街至十八鄉鄉事委員會一段明渠發臭情況尤為嚴重。委員引述環保署曾指出，問題可能源自商舖非法排放污水；

- 認為環保署只教育商鋪並不足夠，對商鋪不能起阻嚇作用，應對非法排放污水的商鋪作出檢控；

- 就要求植樹方面，有委員指出元朗區缺乏樹木，鳳攸北街休憩處旁行人路有五個空置的樹穴，要求當局於上述位置重新種植合適的樹木；委員又建議，如署方認為該五個空置的樹穴不適合種樹，亦應在元朗區內物色其他地方補種回五棵樹；及

- 指出攸田東路有兩棵大樹早前被地政處砍伐，期望當局重新種植兩棵樹木。

- 主席詢問環保署對非法排放污水是否有檢控機制。

- 林卓峰先生綜合回應如下：

- 表示署方一直有巡查和打擊非法排放污水，並跟進有商舖非法排放污水至明渠，例如進行非法接駁污水渠的調查，現正跟進調查結果，若署方發現有違例情況，又能取得污水樣本的話，必定會根據水污染管制條例（第358章）檢控違例商鋪；

- 澄清署方對商舖的教育工作是派員教導各商舖的負責人不要非法排放污水；及

- 指出署方會定期派員到明渠抽取水質樣本作測試，並表示近年明渠的水質已有改善。另署方表示會針對委員提出的地段多加關注。

- 林家強先生綜合回應如下：

- 表示收到委員的意見後曾到現場視察，發現鳳攸北街休憩處旁行人路的樹穴對上設有欄杆，且與馬路的距離相當接近，根據署方的指引，由於樹木會不斷生長，故樹穴與馬路需保持最少1.5米的距離。另署方亦會考慮樹木成熟後的體積大小。由於上址鄰近馬路，且曾有樹木被汽車碰撞的紀錄，故署方認為上述位置並不適合植樹。另署方認為鳳攸北街休憩處內的樹木數量已足夠達到綠化效果；及

- 表示如有合適的地方，署方會考慮植樹，但需考慮現場環境，包括每棵樹木之間的距離，以確保樹木有足夠的空間生長。

- 劉少聰先生綜合回應如下：

- 表示處方曾於三月初派員與議員辦事處的職員到攸田東路進行實地視察，發現現場為沒有其他政府部門或私人公司管理的政府土地；及

- 指出因早前收到報告指攸田東路有兩棵樹木對途人構成危險，故處方安排移除該兩棵大樹。為回應委員對樹木的關注，處方會積極考慮於上述地點重新植樹，然而處方並非植樹的專業部門，故會諮詢其他部門的意見，若該地點合適植樹，處方會重新種植兩棵合適的樹木。

(3)	湛家雄議員要求將環保回收倉作出適當規範及支援

(環委會文件2011／第9號)

- 主席請委員參閱第9號文件，並歡迎下列人士出席會議：

| 陳永榮先生 | 規劃署署任屯門及元朗規劃專員 |
| --- | --- |
| 黃孔樂先生 | 環保署高級環境保護主任（減廢及環保園）2 |

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 認為環保署沒有提供足夠支援予進行源頭分類回收的業界，而規劃署亦沒有做好把關角色，任由城規會批出用作回收場的土地，導致環保回收場分佈在新界不同地方；而回收場多附設工場，對鄰近的居民構成噪音滋擾；建議環保署與規劃署商討，提供適當土地予環保行業，並集中管理以短期租約批出的土地，並提供支援；

- 指出現時環保署轄下位於屯門的環保園的使用率未如理想，有委員建議環保署將不同種類的回收業集中在環保園進行，既可達致規模效益，又可減少回收場對附近居民構成的滋擾；此外，委員認為署方應以低租金政策吸引回收場進駐環保園，而非任由城規會批准回收業經營者持續租用農地作回收場；

- 反映位於鄉郊的環保回收場經常發生火警，例如錦田、八鄉和大埔等，火警引發的濃煙和灰塵被帶到附近屋苑。委員認為發生火警的其中一個原因是當局沒有規範回收場的火警設施，要求當局跟進，例如規定回收場需設有消防設備；

- 指出部分規劃許可申請的申請人曾被多次取消牌照，然而只要轉換申請人或申請內容，當局即會視作新申請考慮；亦有委員表示部分回收場提出申請時已被附近居民反對，但卻未停止運作，委員擔心回收場無牌經營的情況會持續，最終難以控制，要求當局採取措施針對漏洞；

- 表示回收場流出的污水導致附近農地寸草不生；及

- 要求知道當局批出用地予回收商的標準，並指出有不少村民反對建設回收場，但擔心因其身份被公開會受滋擾而未有表達意見。委員要求當局審批申請時亦要考慮當地交通和環境等因素。

- 林卓峰先生回應強調署方支持回收業，然而回收場受相關部門的法例（例如地政署、規劃署和食環署）及環保條例監管，若回收場在日常運作中非法排放污水，或製造噪音或空氣污染，有機會被署方檢控。

- 黃孔樂先生綜合回應如下：

- 解釋政府為協助本地回收業而向業界提供的土地資源分兩種：透過短期租約形式，以一個可負擔的價格租予本地回收業，主要進行廢物收集和打紮及出口的工作；另外會透過環保園，提供長期土地，以促進和鼓勵本地回收再業投資更先進的技術及增值工序，以期有長期的發展；

- 就環保園使用率方面，署方表示初時的使用率確實不高，但至現時為止，署方已批出十三幅面積共八點五公頃的土地予不同的環保行業如廢食油、廢金屬和廢木料等，其中五幅於去年批出。整個環保園可批出的土地為十四公頃，將來會視乎需要再提供更多土地予回收業；

- 回應有短期租約同時有環保園的政策，是因為短期租約的租戶主要從事廢物收集，若回收場距離廢物產生者太遠，將難以提供廢物收集服務。不過，署方在批出短期租約時會有附帶條款，在揀選合適土地後會諮詢政府部門及當地居民。署方明白回收行業對減廢政策非常重要，若回收商經營者難以負擔租金成本或尋找合適地方作回收場，將影響香港整體的回收率，故署方每年會與地政署商討，為環保回收商尋找合適地點作回收場；及

- 就委員表示對回收業的規範方面，署方表示所有回收活動均屬商業行為，受環保條例管制，例如回收場排放污水需擁有牌照。

- 陳永榮先生綜合回應如下：

- 指出城規會過往曾批出不少鄉郊的農地予回收業界作臨時回收場，同意委員指出若將回收業活動集中在一個地方進行較分散進行為佳；

- 指出城規會在考慮每個回收場的申請個案時，會根據既有的規劃指引，按行業的需求、對居民的影響及業主在排水和消防設施能否滿足城規會等條件審批；此外，城規會亦會根據行業運作、居民需求及交通和環境而修改規劃指引；

- 表示署方關注屏山回收場的火警事故，指出消防處事後已收緊環保回收場的防火要求，包括要求回收場場主提交防火計劃，以及於回收場設置滅火筒，而回收場一般需要一段時間去加強防火設施，以達至消防處的要求；

- 回應委員就申請人被撤銷牌照後重新提出申請的意見，署方指出現時已要求被撤銷牌照的回收場完全遷出回收場範圍。新經營者需按既定指引重新提出申請，並需提交所需的渠務及消防設施等的技術報告予城規會考慮，而城規會也曾經否決新的申請；此外，署方代表承諾會轉達委員對持牌人多次被撤銷牌照後重新申請牌照的關注至相關部門，以考慮是否需要修改有關安排；

- 就有委員指有村民擔心因表達反對建設回收場而受滋擾一事，署方回應指所有對設立回收場的申請而發表意見的公眾人士，其身份均會被保密；及

- 就委員擔心回收場最終難以控制，署方表示城規會有規劃指引，該指引已被多次修改以迎合實際需要。該指引提供城規會審批申請時要考慮的條件如交通，環境等，並將鄉郊地區的土地分為四類，分別是「適宜作回收場用途」、「適宜作回收場但需要作技術評估」、「鄰近居民的回收場而需要符合指定條件」及「不適合作回收場」。

- 主席總結，期望環保署在規範環保回收場時能平衡各業權人的權益，不應扼殺所有回收行業，但亦要做到保護環境，達致雙羸局面。

第七項︰	環境保護署禽畜廢物管制工作及檢控統計資料
	（截至二零一二年二月底）(環委會文件2012／第10號)

52．	委員閱悉上述報告。

第八項︰	二零一二年一月至二月期間元朗監測站的空氣污染指數

(環委會文件2012／第11號)

53．	委員閱悉上述報告。

第九項︰	漁農自然護理署到區內農場巡查及發出警告信的統計資料

（二零一二年一月至二月） (環委會文件2012／第12號)    54．	委員閱悉上述報告。

第十項︰	食物環境衞生署環境衞生事務進度報告

（二零一二年一月至二月） (環委會文件2012／第13號)

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 有關附件一(B)旱廁清拆名單第6頁第7項(旱廁編號YL-26)上攸田村，委員反映有住在舊式寮屋或村屋的居民其住所本身沒有洗手間，日常生活都需要使用該公眾旱廁，要求食環署不可單以使用人數去決定是否拆除該旱廁，同時應考慮附近居民的需要；另有委員指文件的內容顯示署方原本是構思將旱廁轉為水廁，然而卻將該旱廁列入「清拆名單」內。委員要求署方將該旱廁調到「改善名單」內，直至有最後決定為止；

- 有關附件一(A)旱廁轉水廁第二頁第34項(旱廁編號YL-95)屏山坑頭村，文件顯示因該旱廁位於私人土地，故擱置將旱廁改為沖水式廁所，改為由建築署進行提升設施及衞生工程。委員查詢是否表示該旱廁不能轉為水廁；

- 有關附件一(A)旱廁轉水廁第二頁第50項(旱廁編號YL-117A&B)廈村新生村，旱廁轉水廁工程受早前田廈路的道路擴建工程影響有延誤，然而現在旱廁轉水廁工程已不受道路擴建工程影響，但至今仍未動工；及

- 有委員要求署方關注旱廁編號YL-51A&B旱廁轉水廁的進度。

- 譚家昌高級督察綜合回應如下：

- 回應旱廁編號YL-26，指出二零零九年曾進行旱廁轉水廁工程，唯工程期間附近的村民對是否清拆該旱廁持不同意見，故署方於去年諮詢附近居民是否將該旱廁轉為水廁，結果共收到近300份意見書，當中有100份意見書同意，其餘200份則表示反對，由於要分析意見書內的不同意見，署方現時仍在處理中。但署方強調，清拆旱廁與否並不是以人數決定，其中一項重要的考慮是，附近居民會否因本身家中沒有廁所而需要使用該公廁。為有更詳細的資料，署方早前透過民政處協助取得有關數據，現正處理中。待有結果後，會將該旱廁納入適當的工程類別；

- 回應旱廁編號YL-95，署方表示由於該旱廁位於私人土地上，因此不會進行旱廁轉水廁工程，但會由建築署提升廁所的燈光和通風系統，以改善廁所的衞生；

- 回應旱廁編號YL-177A&B，署方表示正與建築署商討中，旱廁轉水廁工程將盡快落實；及

- 回應旱廁編號YL-51A&B，將於計劃第七期（約2013年底）進行旱廁轉水廁工程。

- 主席總結，期望食環署考慮委員意見後繼續積極跟進。

第十一項︰	元朗區二零一二年度歲晚清潔大行動的成果
 	(環委會文件2012／第14號)

58．	委員閱悉上述報告。

第十二項︰	二零一二年元朗區第一期滅鼠運動
 	(環委會文件2012／第15號)

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 指出與進行毒藥殺鼠的次數相比，食環署捕獲活鼠及撿拾死鼠的數目的比例較低，擔心可能是藥物的效力不足；及

- 指出元朗鳳群街和鳳翔路附近食肆眾多而令老鼠數目增加，期望食環署加強滅鼠工作，並在放置老鼠藥的位置張貼告示牌，提醒飼養狗隻的人士。

- 譚家昌高級督察綜合回應如下：

- 指出署方轄下的防治蟲鼠組會定期檢視老鼠藥的成效，然而署方需因應地區的實際情況，例如顧及區內兒童的安全，未必可以放置太重藥力的老鼠藥；及

- 表示會留意元朗鳳群街和鳳翔路附近食肆的鼠患問題，並於放置老鼠藥後張貼通告。

第十三項︰	二零一一年元朗區滅蚊運動（第一期）
 	(環委會文件2012／第16號)

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

- 詢問署方天晴邨和慧景軒是否不在滅蚊運動的範圍內，並指出收到不少居民反映天晴邨第三期、慧景軒和濕地公園的蚊患均屬嚴重，要求食環署多加關注，並查找滋生蚊患的隱蔽地點以減少蚊患對居民的滋擾；

- 要求食環署與漁護署溝通和聯絡，採取特別措施防止天水圍北地區受天水圍濕地公園的蚊患影響；及

- 指出個別地點如YOHO TOWN第3期地盤、鳳翔路及元龍街等在雨季時會留有積水，產生蚊患的問題。

- 譚家昌高級督察綜合回應如下：

- 指出天水圍區多以屋邨為主，滅蚊工作需與其他部門合作，署方通常會於每年3月邀請有關部門、屋邨辦事處及其他有關人士成立工作小組商討，並會諮詢該署轄下的防治蟲鼠組的意見；

- 由於有環保人士擔心一般蚊藥會影響天水圍濕地公園的生態環境，署方會諮詢漁護署以尋找其他有效處理蚊患的方法；及

- 指出署方本年已特別投放資源在地區性的滅蚊運動，包括天水圍區，並會留意委員提出的蚊患地點。

第十四項︰	食物環境衞生署轄下公眾街市的「街市管理諮詢委員會」
 	(環委會文件2012／第17號)

- 石如東先生簡介文件並邀請當區議員及有興趣的委員加入。

- 委員一致通過由相關的當區議員，即蕭浪鳴議員、鄧家良議員及袁敏兒議員加入元朗北街市諮詢委員會及蕭浪鳴議員、鄧卓然議員及麥業成議員加入元朗南街市諮詢委員會。

第十五項：其他事項

(1)	元朗區議會環境改善委員會二零一二年度建議的會議時間表

(環委會文件2012／第18號)

- 委員一致通過建議的環委會二零一二年度的會議時間表。

- 會議於下午六時四十五分結束。

元朗區議會秘書處

二零一二年四月