城鄉規劃及發展委員會

會議記錄於18.7.2012修訂並獲得通過。

二零一二年度第三次會議

日　期：	二零一二年五月十六日(星期三)

時　間：	下午二時三十分至下午四時三十分

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主席： | 鄧賀年議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席： | 文志雙議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員︰ | 湛家雄議員,MH, JP | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 陳思靜議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 張木林議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 程振明議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 莊健成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 周永勤議員 | 會議開始 | 下午4:02 |
|  | 徐君紹議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 郭慶平議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 郭 強議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黎偉雄議員 | 下午2:52 | 會議結束 |
|  | 梁志祥議員,BBS,MH,JP | 會議開始 | 下午3:35 |
|  | 梁福元議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 呂 堅議員 | 下午2:54 | 會議結束 |
|  | 陸頌雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 麥業成議員 | 下午2:57 | 會議結束 |
|  | 文光明議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 沈豪傑議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 蕭浪鳴議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 戴耀華議員,MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧卓然議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧家良議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 曾憲強議員,MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 曾樹和議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃卓健議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃煒鈴議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 王威信議員 | 會議開始 | 下午3:45 |
|  | 黃偉賢議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |
| 增選委員： | 方文利先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 郭時興先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 林照權先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 林添福先生 | 會議開始 | 下午3:45 |
|  | 鄧鈺琳先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧觀送先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 鄧作霖先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 黃永生先生 | 會議開始 | 會議結束 |
|  | 楊金粦先生 | 會議開始 | 會議結束 |

| 秘 書： | 梁穎欣小姐 | 元朗民政事務處行政主任(區議會)3 |
| --- | --- | --- |

列席者

|  | 袁蔚霞女士 | 元朗民政事務處行政主任(社區事務) |
| --- | --- | --- |
|  | 陳永榮先生 | 規劃署屯門及元朗規劃處署任屯門及元朗規劃專員 |
|  | 黎潔心女士 | 元朗地政處高級產業測量師/東 |
|  | 鄭國權先生 | 康樂及文化事務署元朗區副康樂事務經理(2) |
|  | 譚家昌先生 | 食物環境衞生署元朗區高級衞生督察 |
|  | 蕭劍光先生 | 漁農自然護理署高級農林督察(推廣) |
|  | 議程第二項 |  |
|  | 鍾瑞琦女士 | 發展局首席助理秘書長(規劃及地政) |
|  | 黎定國先生 | 規劃署屯門及元朗規劃處高級城市規劃師/中部 |
|  | 王謙佑先生 | 運輸署高級工程師/西北 |
|  | 梁偉超先生 | 渠務署高級工程師/污水工程 |
|  | 陳瑞仁先生 | 香港鐵路有限公司總工程經理 |
|  | 王珊珊女士 | 香港鐵路有限公司公共關係經理–工程項目及物業 |
|  | 黃舜浣女士 | 香港鐵路有限公司高級城市規劃經理 |
|  | 議程第三項 |  |
|  | 何劍琴女士 | 規劃署屯門及元朗規劃處署任高級城市規劃師/東部 |

缺席者

|  | 李月民議員,MH |  |
| --- | --- | --- |
|  | 鄧勵東議員 |  |
|  | 趙傑子先生 | (因事請假) |
|  | 文天維先生 | (因事請假) |

*     *     *     *     *

歡迎詞

主席歡迎各委員和政府部門代表出席城鄉規劃及發展委員會（城委會）二零一二年度第三次會議。

第一項︰通過城鄉規劃及發展委員會二零一二年度第二次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。

- 發展局－西鐵綫朗屏站(南)物業發展項目

(城委會文件2012／第5號)

- 主席歡迎下列人士出席會議︰

發展局

首席助理秘書長(規劃及地政)		    		鍾瑞琦女士

規劃署屯門及元朗規劃處

高級城市規劃師/中部      					黎定國先生

運輸署

高級工程師/西北          			   王謙佑先生

渠務署

高級工程師/污水工程    				   梁偉超先生

香港鐵路有限公司

總工程經理   								陳瑞仁先生

公共關係經理–工程項目及物業           王珊珊女士

高級城市規劃經理							黃舜浣女士

- 鍾瑞琦女士簡介有關發展項目建議書。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下︰

  - 對新方案表示支持，同時歡迎新方案降低有關項目的發展密度，有助減少屏風效應及對附近居民的影響，並改善樓宇空間、景觀及空氣流通，以及擴闊通風廊；

  - 支持方案增加中小型單位的數量，認為有助市民置業，解決住屋供應的問題，並希望項目能盡早完成；

  - 有委員關心與發展項目相關的交通安排，希望運輸署於交通配套方面作詳細考慮並積極跟進各項改善工作，因現時附近的人流相當大，需要適當的交通配套有效疏導日後增加的人口；

  - 有委員反對將公共交通設施搬到媽橫路的安排。因現時於屏會街非繁忙時間已有很多車輛，若來往媽橫路交匯處的車輛均轉入橫洲，需要經過屏會街、安寧路及媽廟路，將進一步加重屏會街的交通負擔，建議原址保留公共交通設施；

  - 有委員認為設於媽橫路只有五米的上落客車位不足，認為應延長該上落客位，亦應加長屏信街上落客位，並於宏達路加設私家車上落客位。有委員反對新方案因縮小基座而令車位數量減少；

  - 有委員關注施工期間產生的噪音、灰塵及大型車輛出入等問題，擔心工程影響附近學校的學童及富來花園的居民，希望加以管制，並建議不要將地盤入口設於屏信街；

  - 有委員希望保留原發展計劃中覆蓋明渠作公共休憩空間的方案，認為此方案能舒緩溫室效應及改善空氣質素，同時可增加公共活動空間及改善市容；但有委員則認為覆蓋明渠的要求應與物業發展項目分開處理，以免拖慢物業發展項目的進度；及

  - 有委員認為由於不覆蓋明渠，發展項目與明渠之間的行人通道可以擴闊至十米，以增加露天空間。有委員建議發展局可要求發展商美化該段行人通道。

- 就交通安排方面，鍾瑞琦女士綜合回應如下︰

- 發展項目內基座的主要用途是覆蓋現有污水泵房及垃圾收集站，由於空間不大，故未能原址容納公共交通設施；

- 將現址的公共交通設施搬往媽橫路，會方便市民從西鐵站轉乘其他交通工具。雖然現址沒有巴士站，但經港鐵公司與運輸署商討後，會於媽橫路設置一個長十三米的巴士停車處供K68使用；及

- 因應委員的意見，發展局及港鐵公司會積極考慮將媽橫路擬建的五米長私家車上落客位增加至二十米，並在宏達路增設一個十米長的私家車上落客位。

- 就交通安排方面，王謙佑先生補充回應如下︰

- 將就有關物業發展項目重新規劃元朗市交通設施的安排。署方知悉該處附近會有多達五個大型發展項目會於數年內進行，會仔細考慮每個項目相關的設施規劃；及

- 同意於宏達路增設私家車上落客位，會與港鐵公司商討如何設置有關上落區，落實有關建議，並會要求於地契中加入條文，訂明鐵路公司興建上蓋物業時須完成以上設施。

- 就覆蓋明渠方面，鍾瑞琦女士綜合回應如下︰

- 根據渠務署提供的資料，渠務署正建議在元朗市進行明渠改善工程而不覆蓋明渠，主要考慮點為維持現時明渠的防洪能力；是項西鐵項目會配合渠務署建議中的明渠改善工程，因此地盤面積會較原有計劃為小；

- 明渠的第一期改善工程會於二零一四年展開，渠務署將進行相關的美化工程，例如綠化明渠的兩旁，亦會與路政署的行人環境改善計劃相關的天橋系統設計一併考慮；及

- 會因應委員的意見改善發展項目與明渠之間十米寬的行人路，例如進行綠化及重鋪路面。

- 就覆蓋明渠方面，梁偉超先生補充回應如下︰

- 早前於環境改善委員會上匯報了元朗市明渠改善工程的最新發展，並獲得委員支持該計劃的第一期改善工程；及

- 就第二期的美化工程，渠務署會配合路政署的行人環境改善計劃，並希望能於今年內聯同路政署就整體改善工程諮詢區議會。

- 主席總結，明渠改善工程應與朗屏站(南)物業發展項目分開處理；同時希望運輸署能積極認真地跟進有關交通方面的各項改善安排。

第三項：委員提問

- 沈豪傑議員、曾樹和議員、鄧勵東議員、曾憲強議員, MH、張木林議員及袁敏兒議員要求政府扶助本地有機農莊及生態旅遊
(城委會文件2012／第6號)

- 主席歡迎規劃署屯門及元朗規劃處署任高級城市規劃師/東部何劍琴女士出席會議。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

  - 普遍支持本地有機農莊及發展生態旅遊，表示其他不少國家或地區正積極發展及推動生態旅遊，而有機農莊可創造就業、保育環境、教育下一代及推動休閒農業，加上新界區農地資源豐富，適合發展有機農莊及生態旅遊，期望政府能於規劃土地用途方面盡量配合有關發展需要；

  - 關注政府沒有發出正式的牌照及作出管制，令很多有意發展有機農莊的人士感到無所適從，希望政府可制訂政策扶助及規範農地的發展；

  - 指出現時發展有機農莊需經規劃署更改土地用途，再於地政署申請豁免書，如涉及政府土地更要申請短期租約，程序相當繁複，期望政府可適當地放寬有關的申請限制及簡化有關申請程序；

  - 有委員建議地政署能設立專責的牌照組審批有關有機農莊的申請；及

  - 委員指出大棠荔枝山莊是一個推廣有機農莊及生態旅遊的成功例子，能做到收費便宜及富有教育性。

- 陳永榮先生綜合回應如下︰

  - 規劃署代表表示歡迎發展本地有機農莊及生態旅遊；

  - 「有機農莊及生態旅遊」可定義為一種「康體文娛場所」。根據城市規劃委員會(下稱「城規會」) 制訂的法定圖則註釋總表，「康體文娛場所」在分區計劃大綱圖上的「康樂」用途地帶内是經常准許的用途，若有機農莊位於「康樂」用途的地帶內，則無需向城規會提交規劃申請；

  - 若有申請人希望將「農業」地帶的土地擬議作有機農莊或生態旅遊用途，則須向城規會提交規劃申請。建議書將予有關部門審查及公開展示，署方會綜合各方意見待城規會考慮及審批。署方表示樂意協助申請人提交有關規劃申請；及

  - 而相關部門在審查個別申請時須考慮申請人會否以生態旅遊之名而將土地轉作其他用途。

- 經討論後，沈豪傑議員提出以下動議，袁敏兒議員、張木林議員、文光明議員、曾樹和議員、程振明議員、文志雙議員、鄧貴有議員、鄧慶業議員、鄧家良議員、曾憲強議員, MH及黃卓健議員和議：

「繼續處理『大棠荔枝園』有關申請，在申請期間，政府部門應暫緩對『大棠荔枝園』採取進一步的執法行動。」

有委員表示區議會應討論與公眾利益有關的政策及事項，認為涉及個別商業利益的事宜不適合於區議會上討論；主席則指出元朗區議會於一九九五及一九九六年亦曾有兩條有關大棠荔枝園的動議，故決定接納是次委員提出的動議。

委員以舉手方式表決上述動議。主席總結，有22票贊成、2票反對及6票棄權，動議獲絕對多數票通過。

- 主席總結，大部份委員支持生態旅遊，希望政府善用土地資源。而政府一直於元朗鄉郊區提倡推行本土經濟及旅遊業，希望藉此增加就業機會，但鄉郊區的發牌制度相當苛刻，希望政府能檢討放寬相關制度。

(會後補註：秘書處已於二零一二年五月十六日致函元朗地政處就上述動議反映委員的要求；並於二零一二年五月十八日將元朗地政處的書面回覆向各委員傳閱。)

- 議事完畢，會議於下午四時三十分結束。

- 元朗區議會秘書處

- 二零一二年七月